ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ НЫТВЕНСКОГО ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

24.01.2017                                                                                                                № 45

О внесении изменений в муниципальную

программу Нытвенского городского

поселения «Дорожная инфраструктура

Нытвенского городского поселения»

В целях приведения в соответствие с решением Думы Нытвенского городского поселения от 28.12.2016 № 383 «О бюджете Нытвенского городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», с распоряжением администрации Нытвенского городского поселения от 09.01.2017 года № 1 «Изменения в сводную роспись расходов бюджета Нытвенского городского поселения на 2017 год», для исполнения обязательств по заключенному муниципальному контракту от 20.12.2016 № 0156300002316000090-0232054-01 (83/К) на выполнение работ по разработке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Нытвенского городского поселения в рамках муниципальной программы Нытвенского городского поселения «Дорожная инфраструктура  Нытвенского городского поселения»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу Нытвенского городского поселения «Дорожная инфраструктура Нытвенского городского поселения», утвержденную постановлением администрации Нытвенского городского поселения от 15.10.2013 № 554 (в редакции постановлений администрации Нытвенского городского поселения от 20.12.2013 № 683, от 21.01.2014 № 14, от 14.04.2014 № 146, от 26.05.2014 № 225, от 24.06.2014 № 275, от 23.07.2014 № 331, от 25.08.2014 № 390, от 18.09.2014 № 433, от 23.10.2014 № 497, от 11.11.2014 № 525,  от 20.11.2014 № 541, от 22.12.2014  № 597, от 19.01.2015  № 11, от 21.04.2015 № 161, от 18.05.2015 № 213, от 17.06.2015 № 270, от 26.08.205 № 428, от 29.09.2015 № 513, от 14.10.2015 № 554, от  20.11.2015 № 650, от 25.12.2015 № 744, от 15.01.2016 № 12, от 26.01.2016 №32, от 15.02.2016 №86, от 15.03.2016 № 136, от 25.03.2016 № 159, от 25.04.2016 № 248, от 28.06.2016 № 407, от 14.07.2016 № 455, от 02.08.2016 № 501, от 06.09.2016 № 610, от 20.10.2016 № 753, от 28.10.2016 № 789, от 24.11.2016 № 860, от 26.12.2016 № 942), изложив разделы 1, 6 и 11 в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему постановлению соответственно.

2. Общему отделу администрации обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования «Нытвенское городское поселение Пермского края» в сети «Интернет» по адресу: http://nytva.permarea.ru/nytvenskoe/.

3. Контроль  за   исполнением   настоящего    постановления     возложить      на начальника отдела ЖКХ администрации Нытвенского городского поселения Теплякову М.И.

Глава городского поселения –

глава администрации Нытвенского

городского поселения				                                          К.А. Паркачёв

### Приложение 1
к постановлению администрации

### Нытвенского городского поселения
от 24.01.2017 № 45

- Паспорт муниципальной программы

| Ответственный исполнитель программы | Начальник отдела ЖКХ администрации Нытвенского городского поселения |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | Администрация Нытвенского городского поселения, Министерство территориального развития Пермского края |
| Подпрограммы программы | 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них 2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов Нытвенского городского поселения и искусственных сооружений на них 3. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов Нытвенского городского поселения и искусственных сооружений на них |
| Программно- целевые инструменты программы | Не предусмотрены |
| Цели программы | Создание условий для улучшения социально – экономического положения Нытвенского городского поселения; Сохранение и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Нытвенского городского поселения |
| Задачи программы | Повышение качества выполненных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них; Выполнение требований по вопросу безопасности дорожного движения на территории Нытвенского городского поселения; Выполнение полномочий, связанных с организацией дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения; |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Повышение уровня содержания автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них; Снижение доли автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них муниципального образования Нытвенского городского поселения, не соответствующих нормативным требованиям; Сокращение дорожно-транспортных происшествий по причине неудовлетворительных дорожных условий; Создание комфортной среды для проживания населения. |
| Этапы и сроки реализации программы | 2014 – 2019 гг. |
| Целевые показатели программы | N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя |
|  |  |  |  | 01.01.2014 | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
|  | 1 | Протяженность автомобильных дорог и внутриквартальных дорог местного значения, находящихся на содержании | км | - | 149, 761 | 149, 761 | 148, 206 | 148, 206 | 148, 206 | 148, 206 |
|  | 2 | Постановка на государственный кадастровый учет автомобильных дорог Нытвенского городского поселения | км | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
|  | 3 | Протяженность тротуаров, находящихся на содержании | км | - | 19,587 | 18,962 | 18,962 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4 | Установка и замена дорожных знаков | шт | - | 72 | 75 | 75 | 75 | 75 | 100 |
|  | 5 | Доля отремонтированных автомобильных дорог местного значения | % |  | 4,7 | 0,2 | 5,1 | 5,1 | 5,4 | 5,4 |
|  | 6 | Площадь отремонтированных автомобильных дорог местного значения | м2 | - | 38715 | 1 995 | 68865,64 | 41 517 | 44 024 | 45000 |
|  |  | В т.ч. за счет реализации мероприятий по решению неотложных задач по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и местного значения, | м2 | - | - | - | 26706,64 | - | - | - |
|  | 7 | Доля отремонтированных тротуаров | % | - | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 8 | Площадь отремонтированных тротуаров | м2 | - | 2454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объемы и источники финансирования программы | Источники финансирования | Расходы (рублей) |
|  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
|  | Всего, в том числе: | 16 732 863,52 | 12 295 125, 24 | 33 293 606, 74 | 18 193 963, 07 | 17 663 900, 00 | 18 023 900, 00 |
|  | краевой бюджет | 5 417 107, 51 | 0,00 | 18 136 935 ,59 | 3 818 900, 00 | 3 818 900, 00 | 3 818 900, 00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 221 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет поселения | 11 315 756,01 | 12 073 825, 24 | 15 156 671, 15 | 14 375 063, 07 | 13 845 000, 00 | 14 205 000, 00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### Приложение 2
к постановлению администрации

### Нытвенского городского поселения
от 24.01.2017 № 45

6. Перечень мероприятий муниципальной программы

Нытвенского городского поселения

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия (ВЦП), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Подпрограмма 1: «Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них» |
| 1.1 | Основное мероприятие 1: «Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП | 2016 | 2019 | Повышение уровня содержания автомобильных дорог местного значения |
| 1.1.1 | Мероприятие 1: «Содержание автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов Нытвенского городского поселения и искусственных сооружений на них» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП | 2016 | 2019 | Повышение уровня содержания автомобильных дорог местного значения |
| 1.1.2 | Мероприятие 2: «Содержание тротуаров в границах населенных пунктов Нытвенского городского поселения» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП | 2016 | 2016 | Повышение уровня содержания тротуаров местного значения |
| 1.1.3. | Мероприятие 3: «Проведение инвентаризации и постановка на государственный кадастровый учет автомобильных дорог Нытвенского городского поселения» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП | 2018 | 2019 | Выполнение полномочий, связанных с организацией дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения |
| 1.1.4 | Мероприятие 4: «Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог (восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части дорог в микрорайоне Усть- Нытва)» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП | 2016 | 2016 | Выполнение полномочий, связанных с организацией дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения |
| 1.1.5 | Мероприятие 5: «Выполнение работ по разработке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Нытвенского городского поселения» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП | 2016 | 2017 | Выполнение полномочий, связанных с организацией дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: «Безопасность дорожной инфраструктуры» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП | 2016 | 2019 | Соблюдение требований утвержденных в нормативных документах в части автомобильных дорог и тротуаров общего пользования в границах населенных пунктов и искусственных сооружений на них |
| 1.2.1 | Мероприятие 1: «Устройство водоотводных сооружений» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП | 2016 | 2019 | Соблюдение требований утвержденных в нормативных документах в части автомобильных дорог и тротуаров общего пользования в границах населенных пунктов и искусственных сооружений на них |
| 1.2.2 | Мероприятие 2: «Устройство дорожной разметки» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП | 2016 | 2019 | Соблюдение требований утвержденных в нормативных документах в части автомобильных дорог и тротуаров общего пользования в границах населенных пунктов и искусственных сооружений на них |
| 1.2.3 | Мероприятие 3: «Установка дорожных знаков» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП | 2016 | 2019 | Соблюдение требований утвержденных в нормативных документах в части автомобильных дорог и тротуаров общего пользования в границах населенных пунктов и искусственных сооружений на них |
| 1.2.4 | Мероприятие 4: «Устройство светофорных объектов с звуковым сопровождением» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП | - | - | Соблюдение требований утвержденных в нормативных документах в части автомобильных дорог и тротуаров общего пользования в границах населенных пунктов и искусственных сооружений на них |
| 1.2.5 | Мероприятие 5: «Ежегодное обслуживание светофорных объектов» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП | 2016 | 2019 | Соблюдение требований утвержденных в нормативных документах в части автомобильных дорог и тротуаров общего пользования в границах населенных пунктов и искусственных сооружений на них |
| 1.2.6 | Мероприятие 6: «Установка дорожного ограждения на опасных участках автодорог» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП | 2016 | 2017 | Соблюдение требований утвержденных в нормативных документах в части автомобильных дорог и тротуаров общего пользования в границах населенных пунктов и искусственных сооружений на них |
| 1.2.7 | Мероприятие 7: «Ежегодное обслуживание и содержание дорожных знаков» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП | 2016 | 2019 | Соблюдение требований утвержденных в нормативных документах в части автомобильных дорог и тротуаров общего пользования в границах населенных пунктов и искусственных сооружений на них |
| 1.2.8 | Мероприятие 8: «Приобретение и монтаж светофорных объектов типа Т 7 по адресу: г. Нытва, ул. К.Либкнехта» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП | 2016 | 2018 | Соблюдение требований утвержденных в нормативных документах в части автомобильных дорог и тротуаров общего пользования в границах населенных пунктов и искусственных сооружений на них |
| 1.2.9 | Мероприятие 9: «Приобретение и установка светофора объекта на ул. Луговая в г. Нытва» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП | 2017 | 2017 | Соблюдение требований утвержденных в нормативных документах в части автомобильных дорог и тротуаров общего пользования в границах населенных пунктов и искусственных сооружений на них |
| 1.2.10 | Мероприятие 10: «Приобретение и монтаж светофорных объектов типа Т 7 по адресу: г. Нытва, ул. Оборина, 1А (спортивная школа), пер. Молодежный» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП | 2017 | 2017 | Соблюдение требований утвержденных в нормативных документах в части автомобильных дорог и тротуаров общего пользования в границах населенных пунктов и искусственных сооружений на них |
| 1.2.11 | Мероприятие 11: «Приобретение и монтаж светофорных объектов типа Т 7 по адресу: г. Нытва, пр. Ленина (аллея)» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП | 2018 | 2018 | Соблюдение требований утвержденных в нормативных документах в части автомобильных дорог и тротуаров общего пользования в границах населенных пунктов и искусственных сооружений на них |
| 2 | Подпрограмма 2: «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Нытвенского городского поселения и искусственных сооружений на них» |
| 2.1 | Основное мероприятие 1: "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них" | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП | 2016 | 2018 | Снижение доли автомобильных дорог муниципального образования Нытвенского городского поселения, не соответствующих нормативным требованиям |
| 2.1.1. | Мероприятие 1: «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Нытва по улицам Степана Разина, Гоголя, Камской, Дзержинского, Демьяна Бедного» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП | - | - | Снижение доли автомобильных дорог муниципального образования Нытвенского городского поселения, не соответствующих нормативным требованиям |
| 2.1.2. | Мероприятие 2: «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Нытва по улицам Комсомольской, Олега Кошевого, Карла Маркса, Володарского, Садовой, Речной, Льва Толстого, Королева» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП | - | - | Снижение доли автомобильных дорог муниципального образования Нытвенского городского поселения, не соответствующих нормативным требованиям |
| 2.1.3. | Мероприятие 3: «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Нытва по улицам Восточной, Буденного, Энгельса, Полевой, Генерала Каменского» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП | - | - | Снижение доли автомобильных дорог муниципального образования Нытвенского городского поселения, не соответствующих нормативным требованиям |
| 2.1.4. | Мероприятие 4: «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Нытва (восстановление изношенных покрытий)» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП | 2016 | 2016 | Снижение доли автомобильных дорог муниципального образования Нытвенского городского поселения, не соответствующих нормативным требованиям |
| 2.1.5 | Мероприятие 5: «Восстановление существующих остановочных, посадочных площадок и автопавильонов на автобусных остановках» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП | 2016 | 2016 | Снижение доли искусственных сооружений на автомобильных дорогах муниципального образования Нытвенского городского поселения, не соответствующих нормативным требованиям |
| 2.1.6 | Мероприятие 6: «Ремонт участка автомобильной дороги с покрытием переходного типа в г. Нытва по ул. Пермской» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП | 2016 | 2016 | Снижение доли автомобильных дорог муниципального образования Нытвенского городского поселения, не соответствующих нормативным требованиям |
| 2.1.7 | Мероприятие 7: «Ремонт автомобильной дороги в г. Нытва по улице 1-ая Баталовская» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП | 2016 | 2017 | Снижение доли автомобильных дорог муниципального образования Нытвенского городского поселения, не соответствующих нормативным требованиям |
| 2.1.8. | Мероприятие 8: «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Нытва по улицам Гаревская (основная дорога) спуск Гоголя - Камская» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП | 2016 | 2016 | Снижение доли автомобильных дорог муниципального образования Нытвенского городского поселения, не соответствующих нормативным требованиям |
| 2.1.9. | Мероприятие 9: «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Нытва» (восстановление водоотводных канав) | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП | 2016 | 2019 | Снижение доли автомобильных дорог муниципального образования Нытвенского городского поселения, не соответствующих нормативным требованиям |
| 2.1.10 | Мероприятие 10: « Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства, включая проекты, реализуемые с применением механизмов государственно-частного партнерства, и строительство, реконструкцию и ремонт уникальных искусственных дорожных сооружений по решениям Правительства Российской Федерации» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП | 2016 | 2016 | Снижение доли автомобильных дорог муниципального образования Нытвенского городского поселения, не соответствующих нормативным требованиям |
|  | Реализация мероприятий по решению неотложных задач по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и местного значения, всего, в том числе: | администрация НГП | 2016 | 2016 | Снижение доли автомобильных дорог муниципального образования Нытвенского городского поселения, не соответствующих нормативным требованиям |
|  | ул. Восточная до Баталовского моста | администрация НГП | 2016 | 2016 |  |
|  | ул. Карла Маркса | администрация НГП | 2016 | 2016 |  |
|  | пер. Молодежный – ул. Ленина (автобусный маршрут № 1); ул. Пермская (автобусный маршрут № 3) | администрация НГП | 2016 | 2016 |  |
| 2.1.11 | Мероприятие 11: «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Нытва (восстановление изношенных покрытий по улицам Пермская, Р.Люксембург, Комсомольская, Торговая)» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП | 2016 | 2016 | Снижение доли автомобильных дорог муниципального образования Нытвенского городского поселения, не соответствующих нормативным требованиям |
| 2.1.12 | Мероприятие 12: «Ремонт участков автомобильных дорог с покрытием переходного типа в городе Нытва» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП | 2016 | 2016 | Снижение доли автомобильных дорог муниципального образования Нытвенского городского поселения, не соответствующих нормативным требованиям |
| 2.1.13 | Мероприятие 13: «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских и городских поселений Пермского края, в том числе дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП | 2017 | 2019 | Снижение доли автомобильных дорог муниципального образования Нытвенского городского поселения, не соответствующих нормативным требованиям |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: «Муниципальный проект «Проектирование и строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП | 2016 | 2018 | Снижение доли автомобильных дорог в пределах границ населенных пунктов, обеспечивающих доступность земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства не соответствующих нормативным требованиям |
| 2.2.1. | Мероприятие 1: «Ремонт автомобильной дороги в г. Нытва по улице Центральной (1300 м)» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП | 2016 | 2017 | Снижение доли автомобильных дорог в пределах границ населенных пунктов, обеспечивающих доступность земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства не соответствующих нормативным требованиям |
| 2.2.2. | Мероприятие 2: «Ремонт автомобильной дороги в г. Нытва по улице Константина Симонова (430 м)» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП | 2016 | 2017 | Снижение доли автомобильных дорог в пределах границ населенных пунктов, обеспечивающих доступность земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства не соответствующих нормативным требованиям |
| 2.2.3. | Мероприятие 3: «Ремонт автомобильных дорог в г. Нытва по улицам Гаревской, 2-ой Гаревской, 3-ей Гаревской (2300 м)» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП | 2016 | 2017 | Снижение доли автомобильных дорог в пределах границ населенных пунктов, обеспечивающих доступность земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства не соответствующих нормативным требованиям |
| 2.3 | Основное мероприятие 3: «Ремонт тротуаров» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП | 2018 | 2018 | Снижение доли тротуаров муниципального образования Нытвенского городского поселения, не соответствующих нормативным требованиям |
| 2.3.1 | Мероприятие 1: «Ремонт тротуаров на территории Нытвенского городского поселения» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП | 2018 | 2018 | Снижение доли тротуаров муниципального образования Нытвенского городского поселения, не соответствующих нормативным требованиям |
| 3 | Подпрограмма 3: «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Нытвенского городского поселения и искусственных сооружений на них» |
| 3.1 | Основное мероприятие 1: «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП | 2016 | 2018 | Снижение доли автомобильных дорог и тротуаров муниципального образования Нытвенского городского поселения, не соответствующих нормативным требованиям |
| 3.1.1 | Мероприятие 1: «Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту участка автомобильной дороги в г. Нытва по улице Торговой (от ул. Пермская до ул. Карла Маркса)» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП | 2016 | 2017 | Выполнение полномочий, связанных с организацией дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения |
| 3.1.2 | Мероприятие 2: «Экспертиза проектно-сметной документации по капитальному ремонту участка автомобильной дороги в г. Нытва по улице Торговой (от ул. Пермская до ул. Карла Маркса)» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП | 2016 | 2017 | Выполнение полномочий, связанных с организацией дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения |
| 3.1.3 | Мероприятие 3: «Капитальный ремонт участка автомобильной дороги в г. Нытва по улице Торговой (от ул. Пермская до ул. Карла Маркса)» | Начальник отдела ЖКХ администрации НГП, администрация НГП | 2018 | 2018 | Снижение доли автомобильных дорог муниципального образования Нытвенского городского поселения, не соответствующих нормативным требованиям |

### Приложение 3
к постановлению администрации

### Нытвенского городского поселения
от 24.01.2017 № 45

11. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Нытвенского городского поселения за счет средств бюджета поселения

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | Расходы <1>, рублей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | КВР <2> | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа Нытвенского городского поселения «Дорожная инфраструктура Нытвенского городского поселения» | всего | 610 | 0409 | 0200000000 | 200 | 15 156 671,15 | 14 375 063,07 | 13 845 000,00 | 14 205 000,00 |
|  | Администрация НГП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1: «Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них» | всего | 610 | 0409 | 0210000000 | 200 | 11 333 292,53 | 12 260 421,00 | 12 384 300,00 | 12 532 000,00 |
|  | Администрация НГП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1: «Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них» | Администрация НГП | 610 | 0409 | 0210100000 | 200 | 10 268 978,31 | 11 259 600,00 | 11 384 300,00 | 11 882 000,00 |
| Мероприятие 1.1.1: «Содержание автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов Нытвенского городского поселения и искусственных сооружений на них» | Администрация НГП | 610 | 0409 | 02 1 01 2Д010 | 200 | 8 078 770,92 | 11 179 600,00 | 11 252 500,00 | 11 782 800, 00 |
| Мероприятие 1.1.2: «Содержание тротуаров в границах населенных пунктов Нытвенского городского поселения» | Администрация НГП | 610 | 0409 | 02 1 01 2Д020 | 200 | 2 089 792,32 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 |
| Мероприятие 1.1.3: «Проведение инвентаризации и постановка на государственный кадастровый учет автомобильных дорог Нытвенского городского поселения» | Администрация НГП | 610 | 0409 | 02 1 01 2Д030 | 200 | 0,00 | 0,00 | 131 800,00 | 99 200,00 |
| Мероприятие 1.1.4: «Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог (восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части дорог в микрорайоне Усть - Нытва)» | Администрация НГП | 610 | 0409 | 02 1 01 2Д040 | 200 | 20 415,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.1.5: «Выполнение работ по разработке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Нытвенского городского поселения» | Администрация НГП | 610 | 0409 | 02 1 01 2Д050 | 200 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2: «Безопасность дорожной инфраструктуры» | Администрация НГП | 610 | 0409 | 02 1 02 00000 | 200 | 1 064 314,22 | 1 000 821,00 | 1 000 000,00 | 650 000,00 |
| Мероприятие 1.2.1: «Устройство водоотводных сооружений» | Администрация НГП | 610 | 0409 | 02 1 02 2Д010 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.2.2: «Устройство дорожной разметки» | Администрация НГП | 610 | 0409 | 02 1 02 2Д020 | 200 | 179 242,07 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| Мероприятие 1.2.3: «Установка дорожных знаков» | Администрация НГП | 610 | 0409 | 02 1 02 2Д030 | 200 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| Мероприятие 1.2.4: «Устройство светофорных объектов с звуковым сопровождением» | Администрация НГП | 610 | 0409 | 02 1 02 2Д040 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.2.5: «Ежегодное обслуживание светофорных объектов» | Администрация НГП | 610 | 0409 | 02 1 02 2Д050 | 200 | 98 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Мероприятие 1.2.6: «Установка дорожного ограждения на опасных участках автодорог» | Администрация НГП | 610 | 0409 | 02 1 02 2Д060 | 200 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.2.7: «Ежегодное обслуживание и содержание дорожных знаков» | Администрация НГП | 610 | 0409 | 02 1 02 2Д070 | 200 | 95 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Мероприятие 1.2.8: «Приобретение и монтаж светофорных объектов типа Т 7 по адресу: г. Нытва, ул. К.Либкнехта» | Администрация НГП | 610 | 0409 | 02 1 02 2Д080 | 200 | 342 072,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.2.9: «Приобретение и установка светофора на ул. Луговая в г. Нытва» | Администрация НГП | 610 | 0409 | 02 1 02 2Д090 | 200 | 0,00 | 92 277,42 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.2.10: «Приобретение и монтаж светофорных объектов типа Т 7 по адресу: г. Нытва, ул. Оборина, 1А (спортивная школа), пер. Молодежный» | Администрация НГП | 610 | 0409 | 02 1 02 2Д100 | 200 | 0,00 | 108 543,58 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.2.11: «Приобретение и монтаж светофорных объектов типа Т 7 по адресу: г. Нытва, пр. Ленина (аллея)» | Администрация НГП | 610 | 0409 | 02 1 02 2Д110 | 200 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2: «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Нытвенского городского поселения и искусственных сооружений на них» | Всего | 610 | 0409 | 02 2 00 00000 | 200 | 3 749 741,12 | 2 041 004,57 | 1 318 000,00 | 1 673 000,00 |
|  | Администрация НГП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1: "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них" | Администрация НГП | 610 | 0409 | 02 2 01 00000 | 200 | 3 390 984,37 | 1 375 668,82 | 1 273 000,00 | 1 673 000,00 |
| Мероприятие 2.1.1: «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Нытва по улицам Степана Разина, Гоголя, Камской, Дзержинского, Демьяна Бедного» | Администрация НГП | 610 | 0409 | 022012Д010 | 200 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 |
| Мероприятие 2.1.2: «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Нытва по улицам Комсомольской, Олега Кошевого, Карла Маркса, Володарского, Садовой, Речной, Льва Толстого, Королева» | Администрация НГП | 610 | 0409 | 022012Д020 | 200 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 |
| Мероприятие 2.1.3: «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Нытва по улицам Восточной, Буденного, Энгельса, Полевой, Генерала Каменского» | Администрация НГП | 610 | 0409 | 022012Д030 | 200 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 |
| Мероприятие 2.1.4: «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Нытва (восстановление изношенных покрытий)» | Администрация НГП | 610 | 0409 | 022012Д040 | 200 | 1 711 278,89 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 |
| Мероприятие 2.1.5: «Восстановление существующих остановочных, посадочных площадок и автопавильонов на автобусных остановках» | Администрация НГП | 610 | 0409 | 022012Д050 | 200 | 102 025,04 | 0,00 | 0,00, | 0, 00 |
| Мероприятие 2.1.6: «Ремонт участка автомобильной дороги с покрытием переходного типа в г. Нытва по ул. Пермской» | Администрация НГП | 610 | 0409 | 022012Д060 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 |
| Мероприятие 2.1.7: «Ремонт автомобильной дороги в г. Нытва по улице 1-ая Баталовская» | Администрация НГП | 610 | 0409 | 022012Д070 | 200 | 102 668,82 | 102 668,82 | 0,00 | 0, 00 |
| Мероприятие 2.1.8: «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Нытва по улицам Гаревская (основная дорога) спуск Гоголя - Камская» | Администрация НГП | 610 | 0409 | 022012Д080 | 200 | 295 529,96 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 |
| Мероприятие 2.1.9: «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Нытва» (восстановление водоотводных канав) | Администрация НГП | 610 | 0409 | 02 2 01 2Д090 | 200 | 390 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 |
| Мероприятие 2.1.10: «Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства, включая проекты, реализуемые с применением механизмов государственно-частного партнерства, и строительство, реконструкцию и ремонт уникальных искусственных дорожных сооружений по решениям Правительства Российской Федерации» | Администрация НГП | 610 | 0409 | 02 2 01 54200 | 200 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 |
| Мероприятие 2.1.11: «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Нытва (восстановление изношенных покрытий по улицам Пермская, Р.Люксембург, Комсомольская, Торговая)» | Администрация НГП | 610 | 0409 | 02 2 01 2Д110 | 200 | 411 689,21 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 |
| Мероприятие 2.1.12: «Ремонт участков автомобильных дорог с покрытием переходного типа в городе Нытва» | Администрация НГП | 610 | 0409 | 02 2 01 2Д120 | 200 | 376 892,45 | 0, 00 | 0, 00 | 400 000,00 |
| Мероприятие 2.1.13:Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских и городских поселений Пермского края, в том числе дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Администрация НГП | 610 | 0409 | 02 2 01 2Д130 | 200 | 0,00 | 1 273 000,00 | 1 273 000,00 | 1 273 000,00 |
| «Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения Нытвенского городского поселения Пермского края по улицам Карла Маркса, Торговая, Ленина» | Администрация НГП | 610 | 0409 | 02 2 01 2Д130 | 200 | 0,00 | 1 273 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| «Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения Нытвенского городского поселения Пермского края по улице Чапаева, проспекту Металлургов | Администрация НГП | 610 | 0409 | 02 2 01 2Д130 | 200 | 0,00 | 0,00 | 1 273 000,00 | 0,00 |
| «Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения Нытвенского городского поселения Пермского края по проспекту Металлургов | Администрация НГП | 610 | 0409 | 02 2 01 2Д130 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 273 000,00 |
| Основное мероприятие 2.2: «Муниципальный проект «Проектирование и строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Администрация НГП | 610 | 0409 | 02 2 02 00000 | 200 | 358 756,75 | 665 335,75 | 0,00 | 0, 00 |
| Мероприятие 2.2.1: «Ремонт автомобильной дороги в г. Нытва по улице Центральной (1300 м)» | Администрация НГП | 610 | 0409 | 02 2 02 2Д010 | 200 | 278 661,47 | 278 661,47 | 0,00 | 0, 00 |
| Мероприятие 2.2.2: «Ремонт автомобильной дороги в г. Нытва по улице Константина Симонова (430 м)» | Администрация НГП | 610 | 0409 | 02 2 02 2Д020 | 200 | 75 795,73 | 75 795,73 | 0,00 | 0, 00 |
| Мероприятие 2.2.3: «Ремонт автомобильных дорог в г. Нытва по улицам Гаревской, 2-ой Гаревской, 3-ей Гаревской (2300 м)» | Администрация НГП | 610 | 0409 | 02 2 02 2Д030 | 200 | 4 299,55 | 310 878,55 | 0,00 | 0, 00 |
| Основное мероприятие 2.3: «Ремонт тротуаров» | Администрация НГП | 610 | 0409 | 0220300000 | 200 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0, 00 |
| Мероприятие 2.3.1: «Ремонт тротуаров на территории Нытвенского городского поселения» | Администрация НГП | 610 | 0409 | 02 2 03 2Д010 | 200 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0, 00 |
| Подпрограмма 3: «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Нытвенского городского поселения и искусственных сооружений на них» | Всего | 610 | 0409 | 0230000000 | 200 | 73 637,50 | 73 637,50 | 142 700,00 | 0, 00 |
|  | Администрация НГП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1: "Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения" | Администрация НГП | 610 | 0409 | 02 3 01 00000 | 200 | 73 637,50 | 73 637,50 | 142 700,00 | 0, 00 |
| Мероприятие 3.1.1: «Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту участка автомобильной дороги в г. Нытва по улице Торговой (от ул. Пермская до ул. Карла Маркса)» | Администрация НГП | 610 | 0409 | 02 3 01 2Д010 | 200 | 55 366,50 | 55 366,50 | 0,00 | 0, 00 |
| Мероприятие 3.1.2: «Экспертиза проектно-сметной документации по капитальному ремонту участка автомобильной дороги в г. Нытва по улице Торговой (от ул. Пермская до ул. Карла Маркса)» | Администрация НГП | 610 | 0409 | 02 3 01 2Д020 | 200 | 18 271,00 | 18 271,00 | 0,00 | 0, 00 |
| Мероприятие 3.1.3: «Капитальный ремонт участка автомобильной дороги в г. Нытва по улице Торговой (от ул. Пермская до ул. Карла Маркса)» | Администрация НГП | 610 | 0409 | 023012Д030 | 200 | 0,00 | 0,00 | 142 700,00 | 0, 00 |

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Нытвенского городского поселения за счет средств краевого бюджета

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | Расходы <1>, рублей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | КВР <2> | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа Нытвенского городского поселения «Дорожная инфраструктура Нытвенского городского поселения» | всего | 610 | 0409 | 0200000000 | 200 | 18 136 935,59 | 3 818 900,00 | 3 818 900,00 | 3 818 900,00 |
|  | Администрация НГП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2: «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Нытвенского городского поселения и искусственных сооружений на них» | Всего | 610 | 0409 | 0220000000 | 200 | 18 136 935,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Администрация НГП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1: "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них" | Администрация НГП | 610 | 0409 | 0220100000 | 200 | 18 136 935,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.1.10 «Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства, включая проекты, реализуемые с применением механизмов государственно-частного партнерства, и строительство, реконструкцию и ремонт уникальных искусственных дорожных сооружений по решениям Правительства Российской Федерации» | Администрация НГП | 610 | 0409 | 0220154200 | 200 | 18 136 935,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализация мероприятий по решению неотложных задач по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и местного значения, всего, в том числе: |  |  |  |  |  | 18 136 935,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ул. Восточная до Баталовского моста | Администрация НГП | 610 | 0409 | 0220154200 | 200 | 7 125 999,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ул. Карла Маркса | Администрация НГП | 610 | 0409 | 0220154200 | 200 | 3 582 560,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| пер. Молодежный - ул. Ленина (автобусный маршрут №1); ул. Пермская (автобусный маршрут №3) | Администрация НГП | 610 | 0409 | 0220154200 | 200 | 7 428 375,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.1.13:Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских и городских поселений Пермского края, в том числе дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Администрация НГП | 610 | 0409 | 02202Т200 | 200 | 0,00 | 3 818 900,00 | 3 818 900,00 | 3 818 900,00 |
| «Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения Нытвенского городского поселения Пермского края по улицам Карла Маркса, Торговая, Ленина» | Администрация НГП | 610 | 0409 | 02202Т200 | 200 | 0,00 | 3 818 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| «Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения Нытвенского городского поселения Пермского края по улице Чапаева, проспекту Металлургов | Администрация НГП | 610 | 0409 | 02202Т200 | 200 | 0,00 | 0,00 | 3 818 900,00 | 0,00 |
| «Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения Нытвенского городского поселения Пермского края по проспекту Металлургов | Администрация НГП | 610 | 0409 | 02202Т200 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 818 900,00 |

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Нытвенского городского поселения за счет всех источников финансирования

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | Расходы <1>, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | КВР <2> | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа Нытвенского городского поселения «Дорожная инфраструктура Нытвенского городского поселения» | всего | 610 | 0409 | 0200000000 | 200 | 33 293 606,74 | 18 193 963,07 | 17 663 900,00 | 18 023 900,00 |
|  | Администрация НГП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1: «Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них» | Всего | 610 | 0409 | 0210000000 | 200 | 11 333 292,53 | 12 260 421,00 | 12 384 300,00 | 12 532 000,00 |
|  | Администрация НГП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2: «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Нытвенского городского поселения и искусственных сооружений на них» | Всего | 610 | 0409 | 0220000000 | 200 | 21 886 676,71 | 5 859 904,57 | 5 136 900,00 | 5 491 900,00 |
|  | Администрация НГП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3: «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Нытвенского городского поселения и искусственных сооружений на них» | Всего | 610 | 0409 | 0230000000 | 200 | 73 637,50 | 73 637,50 | 142 700,00 | 0, 00 |
|  | Администрация НГП |  |  |  |  |  |  |  |  |