ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ НЫТВЕНСКОГО ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

19.06.2017                                                                                                               № 362

О внесении изменений в муниципальную

программу Нытвенского городского

поселения «Развитие коммунально-

инженерной инфраструктуры

Нытвенского городского поселения»

В связи с уточнением перечня мероприятий и объемов финансирования муниципальной программы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу Нытвенского городского поселения «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры Нытвенского городского поселения», утвержденную постановлением администрации Нытвенского городского поселения от 15.10.2013 № 552,  изложив разделы 6, 11 согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению соответственно.

2. Общему отделу администрации обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования «Нытвенское городское поселение Пермского края» в сети «Интернет» по адресу: http://nytva.permarea.ru/nytvenskoe/.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить              на заместителя главы администрации Нытвенского городского поселения по вопросам ЖКХ Ощепкова В.Ю.

Глава городского поселения –

глава администрации Нытвенского

городского поселения						          	              Паркачев К.А.

Приложение  1

к постановлению администрации

Нытвенского городского поселения

от 19.06.2017 № 362

## 6. Перечень основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), в том числе перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности поселения,

с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подпрограмма 1: Развитие и содержание систем водоснабжения и водоотведения |
| 1.1 | Основное мероприятие 1: «Повышение качества коммунальных услуг в сфере водоснабжения и водоотведения» | Зам.главы администрации НГП по вопросам ЖКХ | 2014 | 2019 | Обеспечение качественным водоснабжением и водоотведением |
| 1.1.1 | Мероприятие 1: «Строительство наружных сетей водопровода по ул. Королева от ВК23 сущ. до ВК3пр» | Зам.главы администрации НГП по вопросам ЖКХ | 2016 | 2017 | Обеспечение водоснабжением |
| 1.1.2 | Мероприятие 2: «Приобретение и монтаж насосного оборудования для КНС и ПНС по ул. Восточная» | Зам.главы администрации НГП по вопросам ЖКХ | 2016 | 2016 | Обеспечение водоснабжением |
| 1.1.3 | Мероприятие 3: «Разработка проектно-сметной документации по реконструкции сетей водоснабжения с.Воробьи» | Зам.главы администрации НГП по вопросам ЖКХ | 2018 | 2018 | Обеспечение водоснабжением |
| 1.1.4 | Мероприятие 4: «Экспертиза проектно-сметной документации по реконструкции сетей водоснабжения с. Воробьи» | Зам.главы администрации НГП по вопросам ЖКХ | 2018 | 2018 | Обеспечение водоснабжением |
| 1.1.5 | Мероприятие 5: «Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства «Реконструкция сетей водоснабжения с.Воробьи» | Зам.главы администрации НГП по вопросам ЖКХ | 2018 | 2018 | Обеспечение водоснабжением |
| 1.1.6 | Мероприятие 6: «Реконструкция сетей водоснабжения с.Воробьи» | Зам.главы администрации НГП по вопросам ЖКХ | 2019 | 2019 | Обеспечение водоснабжением |
| 2 | Подпрограмма 2: Развитие и содержание газопроводов в Нытвенском городском поселении |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: «Строительство распределительных сетей газопроводов для газоснабжения жилых домов индивидуальной постройки г. Нытва» | Зам.главы администрации НГП по вопросам ЖКХ | 2014 | 2017 | Газификация частного сектора |
| 2.1.1 | Мероприятие 1: «Разработка проектно-сметной документации инвестиционного проекта «Строительство распределительных сетей газопроводов для газоснабжения жилых домов индивидуальной постройки г. Нытва (V пусковой комплекс)» | Зам.главы администрации НГП по вопросам ЖКХ | 2016 | 2018 | Газификация частного сектора |
| 2.1.2 | Мероприятие 2: «Экспертиза проектно-сметной документации инвестиционного проекта «Строительство распределительных сетей газопроводов для газоснабжения жилых домов индивидуальной постройки г. Нытва (V пусковой комплекс)» | Зам.главы администрации НГП по вопросам ЖКХ | 2016 | 2018 | Газификация частного сектора |
| 2.1.3 | Мероприятие 3: «Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований (за счет местного бюджета)» | Зам.главы администрации НГП по вопросам ЖКХ | 2017 | 2018 | Газификация частного сектора |
|  | «Строительство распределительных сетей газопроводов для газоснабжения жилых домов индивидуальной постройки г.Нытва (IV пусковой комплекс)» | Зам.главы администрации НГП по вопросам ЖКХ | 2017 | 2018 | Газификация частного сектора |
|  | «Технический надзор за строительством распределительных сетей газопроводов для газоснабжения жилых домов индивидуальной постройки г. Нытва (IV пусковой комплекс)» | Зам.главы администрации НГП по вопросам ЖКХ | 2018 | 2018 | Газификация частного сектора |
| 2.1.4 | Мероприятие 4: «Разработка проектно-сметной документации инвестиционного проекта «Строительство распределительных сетей газопроводов для газоснабжения жилых домов индивидуальной постройки г. Нытва (VI пусковой комплекс)» | Зам.главы администрации НГП по вопросам ЖКХ | 2018 | 2019 | Газификация частного сектора |
| 2.1.5 | Мероприятие 5: «Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства «Строительство распределительных сетей газопроводов для газоснабжения жилых домов индивидуальной постройки г. Нытва» (IV пусковой комплекс) | Зам.главы администрации НГП по вопросам ЖКХ | 2016 | 2016 | Газификация частного сектора |
| 2.1.6 | Мероприятие 6: «Строительство распределительных сетей газопроводов для газоснабжения жилых домов индивидуальной постройки г.Нытва (IV пусковой комплекс)» | Зам.главы администрации НГП по вопросам ЖКХ | 2017 | 2018 | Газификация частного сектора |
| 2.1.7 | Мероприятие 7: «Внесение изменений в проектную документацию «Строительство распределительных сетей газопроводов для газоснабжения жилых домов индивидуальной постройки г.Нытва (IV пусковой комплекс)» | Зам.главы администрации НГП по вопросам ЖКХ | 2017 | 2017 | Газификация частного сектора |
| 2.1.8 | Мероприятие 8: «Повторная государственная экспертиза проектной документации "Строительство распределительных сетей газопроводов для газоснабжения жилых домов индивидуальной постройки г. Нытва (IV пусковой комплекс)» | Зам.главы администрации НГП по вопросам ЖКХ | 2017 | 2017 | Газификация частного сектора |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: «Техническое обслуживание газовых сетей» | Зам.главы администрации НГП по вопросам ЖКХ | 2014 | 2019 | Газификация частного сектора |
| 2.2.1 | Мероприятие 1: «Обслуживание газопровода, газового оборудования и аварийно-диспетчерское обслуживание» | Зам.главы администрации НГП по вопросам ЖКХ | 2014 | 2019 | Газификация частного сектора |
| 2.2.2 | Мероприятие 2: «Мероприятия по врезке в действующий газопровод и первичный пуск газа» | Зам.главы администрации НГП по вопросам ЖКХ | 2014 | 2019 | Газификация частного сектора |
| 2.3 | Основное мероприятие 3: «Разработка документации» | Зам.главы администрации НГП по вопросам ЖКХ | 2017 | 2017 |  |
| 2.3.1 | Мероприятие 1: «Разработка схемы газоснабжения Нытвенского городского поселения» | Зам.главы администрации НГП по вопросам ЖКХ | 2017 | 2017 |  |
| 3 | Подпрограмма 3: Развитие и содержание систем теплоснабжения в Нытвенском городском поселении |
| 3.1. | Основное мероприятие 1: «Монтаж тепловых сетей и сетей ГВС» | Зам.главы администрации НГП по вопросам ЖКХ | 2014 | 2019 | Обеспечение теплоснабжением |
| 3.1.1 | Мероприятие 1: «Монтаж системы ГВС в мкр. Солнечный (К.Симонова, 16/1)» | Зам.главы администрации НГП по вопросам ЖКХ | 2016 | 2016 | Обеспечение теплоснабжением |
| 3.1.2 | Мероприятие 2: «Монтаж теплосети к жилому дому по ул. К.Либкнехта, 20а г.Нытва» | Зам.главы администрации НГП по вопросам ЖКХ | 2016 | 2016 | Обеспечение теплоснабжением |
| 3.1.3 | Мероприятие 3: «Устройство тепловых сетей по улицам К.Маркса, М.Горького в г. Нытва» | Зам.главы администрации НГП по вопросам ЖКХ | 2016 | 2016 | Обеспечение теплоснабжением |
| 3.1.4 | Мероприятие 4: «Закупка материалов» | Зам.главы администрации НГП по вопросам ЖКХ | 2016 | 2016 | Обеспечение теплоснабжением |
| 3.1.5 | Мероприятие 5: «Монтаж тепловой сети ул. Комсомольская» | Зам.главы администрации НГП по вопросам ЖКХ | 2017 | 2018 | Обеспечение теплоснабжением |
| 3.1.6 | Мероприятие 6: «Монтаж тепловой сети пр. Ленина» | Зам.главы администрации НГП по вопросам ЖКХ | 2019 | 2019 | Обеспечение теплоснабжением |
| 3.2 | Основное мероприятие 2: «Разработка инженерно-технической документации» | Зам.главы администрации НГП по вопросам ЖКХ | 2017 | 2017 |  |
| 3.2.1 | Мероприятие 1: «Разработка проектной документации на строительство тепловой сети по ул. Комсомольская» | Зам.главы администрации НГП по вопросам ЖКХ | 2017 | 2017 |  |

Приложение 2

к постановлению администрации

Нытвенского городского поселения

от 19.06.2017 № 362

11. Информация по ресурсному обеспечению муниципальных программ

11.1 Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Нытвенского городского поселения

за счет средств бюджета поселения

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия (ведомственной целевой программы), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | Расходы <1>, рублей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | КВР <2> | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа Нытвенского городского поселения «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры Нытвенского городского поселения» | всего | 610 | 0502 | 04 0 00 00000 |  | 3 439 014,23 | 9 792 025,0 | 5 363 354,2 | 615 000,0 |
|  | Зам.главы администрации НГП по вопросам ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1: «Развитие и содержание систем водоснабжения и водоотведения» | всего | 610 | 0502 | 04 1 00 00000 | 200 | 500 000,0 | 400 000,0 | 300 000,0 | 400 000,0 |
|  | Зам.главы администрации НГП по вопросам ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1: «Повышение качества коммунальных услуг в сфере водоснабжения и водоотведения» | Зам.главы администрации НГП по вопросам ЖКХ | 610 | 0502 | 04 1 01 00000 | 200 | 500 000,0 | 400 000,0 | 300 000,0 | 400 000,0 |
| Мероприятие 1.1.1: «Строительство наружных сетей водопровода по ул. Королева от ВК23 сущ. до ВК3пр» | Зам.главы администрации НГП по вопросам ЖКХ | 610 | 0502 | 04 1 01 2И010 | 200 | 400 000,0 | 400 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.2: «Приобретение и монтаж насосного оборудования для КНС и ПНС по ул. Восточная» | Зам.главы администрации НГП по вопросам ЖКХ | 610 | 0502 | 04 1 01 2И020 | 200 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.3: «Разработка проектно-сметной документации по реконструкции сетей водоснабжения с. Воробьи» | Зам.главы администрации НГП по вопросам ЖКХ | 610 | 0502 | 04 1 01 2И030 | 200 | 0,0 | 0,0 | 254 000,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.4: «Экспертиза проектно-сметной документации по реконструкции сетей водоснабжения с. Воробьи» | Зам.главы администрации НГП по вопросам ЖКХ | 610 | 0502 | 04 1 01 2И040 | 200 | 0,0 | 0,0 | 26 000,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.5: «Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства «Реконструкция сетей водоснабжения с. Воробьи» | Зам.главы администрации НГП по вопросам ЖКХ | 610 | 0502 | 04 1 01 2И050 | 200 | 0,0 | 0,0 | 20 000,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.6: «Реконструкция сетей водоснабжения с. Воробьи» | Зам.главы администрации НГП по вопросам ЖКХ | 610 | 0502 | 04 1 01 2И060 | 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400 000,0 |
| Подпрограмма 2: «Развитие и содержание газопроводов в Нытвенском городском поселении» | всего | 610 | 0502 | 04 2 00 00000 | 200 | 1 837 800,0 | 7 124 225,0 | 5 063 354,2 | 115 000,0 |
|  | Зам.главы администрации НГП по вопросам ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1: «Строительство распределительных сетей газопроводов для газоснабжения жилых домов индивидуальной застройки г. Нытва» | Зам.главы администрации НГП по вопросам ЖКХ | 610 | 0502 | 04 2 01 00000 | 200 | 1 777 800,0 | 6 479 225,0 | 4 948 354,2 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1.1: «Разработка проектно-сметной документации инвестиционного проекта «Строительство распределительных сетей газопроводов для газоснабжения жилых домов индивидуальной постройки г. Нытва (V пусковой комплекс)» | Зам.главы администрации НГП по вопросам ЖКХ | 610 | 0502 | 04 2 01 2И010 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1.2: «Экспертиза проектно-сметной документации инвестиционного проекта «Строительство распределительных сетей газопроводов для газоснабжения жилых домов индивидуальной постройки г. Нытва (V пусковой комплекс)» | Зам.главы администрации НГП по вопросам ЖКХ | 610 | 0502 | 04 2 01 2И020 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1.3: «Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований (за счет местного бюджета)» | Зам.главы администрации НГП по вопросам ЖКХ | 610 | 0502 | 04 2 01 SP050 | 400 | 1 757 800,0 | 1 705566,67 | 4 403 658,34 | 0,0 |
| «Строительство распределительных сетей газопроводов для газоснабжения жилых домов индивидуальной постройки г. Нытва (IV пусковой комплекс)» | Зам.главы администрации НГП по вопросам ЖКХ | 610 | 0502 | 04 2 01 SP050 | 400 | 1 757 800,0 | 1 705566,67 | 3 780 963,84 | 0,0 |
| «Технический надзор за строительством распределительных сетей газопроводов для газоснабжения жилых домов индивидуальной постройки г. Нытва (IV пусковой комплекс)» | Зам.главы администрации НГП по вопросам ЖКХ | 610 | 0502 | 04 2 01 SP050 | 400 | 0,0 | 0,0 | 622 694,50 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1.4: «Экспертиза проектно-сметной документации инвестиционного проекта «Строительство распределительных сетей газопроводов для газоснабжения жилых домов индивидуальной постройки г. Нытва (VI пусковой комплекс)» | Зам.главы администрации НГП по вопросам ЖКХ | 610 | 0502 | 04 2 01 2И040 | 400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1.5: «Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства «Строительство распределительных сетей газоснабжения жилых домов индивидуальной постройки г. Нытва (IV пусковой комплекс)» | Зам.главы администрации НГП по вопросам ЖКХ | 610 | 0502 | 04 2 01 2И050 | 400 | 20 000,0 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1.6: «Строительство распределительных сетей газопроводов для газоснабжения жилых домов индивидуальной постройки г. Нытва (IV пусковой комплекс)» | Зам.главы администрации НГП по вопросам ЖКХ | 610 | 0502 | 04 2 01 2И060 | 400 | 0,0 | 4 403658,33 | 544 695,86 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1.7: «Внесение изменений в проектную документацию «Строительство распределительных сетей газопроводов для газоснабжения жилых домов индивидуальной постройки г.Нытва (IV пусковой комплекс)» | Зам.главы администрации НГП по вопросам ЖКХ | 610 | 0502 | 04 2 01 2И070 | 400 | 0,0 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1.8: «Повторная государственная экспертиза проектной документации "Строительство распределительных сетей газопроводов для газоснабжения жилых домов индивидуальной постройки г. Нытва (IV пусковой комплекс)» | Зам.главы администрации НГП по вопросам ЖКХ | 610 | 0502 | 04 2 01 2И080 | 400 | 0,0 | 250 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2: «Техническое обслуживание газовых сетей» | Зам.главы администрации НГП по вопросам ЖКХ | 610 | 0502 | 04 2 02 00000 | 200 | 60 000,0 | 345 000,0 | 115 000,0 | 115 000,0 |
| Мероприятие 2.2.1: «Техническое обслуживание газовых сетей» | Зам.главы администрации НГП по вопросам ЖКХ | 610 | 0502 | 04 2 02 2И010 | 200 | 60 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 |
| Мероприятие 2.2.2: «Обслуживание газопровода, газового оборудования и аварийно- диспетчерское обслуживание» | Зам.главы администрации НГП по вопросам ЖКХ | 610 | 0502 | 04 2 02 2И020 | 200 | 0,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 |
| Мероприятие 2.2.3: «Мероприятия по врезке в действующий газопровод и первичный пуск газа» | Зам.главы администрации НГП по вопросам ЖКХ | 610 | 0502 | 04 2 02 2И030 | 200 | 0,0 | 230 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3: «Разработка документации» | Зам.главы администрации НГП по вопросам ЖКХ | 610 | 0502 | 04 2 03 00000 | 200 | 0,0 | 300 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.3.1: «Разработка схемы газоснабжения Нытвенского городского поселения» | Зам.главы администрации НГП по вопросам ЖКХ | 610 | 0502 | 04 2 03 2И010 | 200 | 0,0 | 300 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3: «Развитие и содержание систем теплоснабжения в Нытвенском городском поселении» | всего | 610 | 0502 | 04 3 00 00000 | 200 | 1 105 214,23 | 2 267 800,0 | 0,0 | 100 000,0 |
|  | Зам.главы администрации НГП по вопросам ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1: «Монтаж тепловых сетей и сетей ГВС» | Зам.главы администрации НГП по вопросам ЖКХ | 610 | 0502 | 04 3 01 00000 | 200 | 1 105 214,23 | 0,0 | 0,0 | 100 000,0 |
| Мероприятие 3.1.1: «Монтаж системы ГВС в мкр. Солнечный (К.Симонова, 16/1)» | Зам.главы администрации НГП по вопросам ЖКХ | 610 | 0502 | 04 3 01 2И010 | 200 | 446 360,49 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.1.2: «Монтаж теплосети к жилому дому по ул. К.Либкнехта, 20а г. Нытва» | Зам.главы администрации НГП по вопросам ЖКХ | 610 | 0502 | 04 3 01 2И020 | 200 | 147 153,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.1.3: «Устройство тепловых сетей по улицам К.Маркса, М.Горького в г. Нытва» | Зам.главы администрации НГП по вопросам ЖКХ | 610 | 0502 | 04 3 01 2И030 | 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.1.4: «Закупка материалов» | Зам.главы администрации НГП по вопросам ЖКХ | 610 | 0502 | 04 3 01 2И040 | 200 | 511 700,74 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.1.5: «Монтаж тепловой сети ул. Комсомольская» | Зам.главы администрации НГП по вопросам ЖКХ | 610 | 0502 | 04 3 01 2И050 | 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.1.6: «Монтаж тепловой сети пр. Ленина» | Зам.главы администрации НГП по вопросам ЖКХ | 610 | 0502 | 04 3 01 2И060 | 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 000,0 |
| Основное мероприятие 3.2: «Разработка инженерно-технической документации» | Зам.главы администрации НГП по вопросам ЖКХ | 610 | 0502 | 04 3 02 00000 | 200 | 0,0 | 2 267 800,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.2.1: «Разработка проектной документации на строительство тепловой сети по ул. Комсомольская» | Зам.главы администрации НГП по вопросам ЖКХ | 610 | 0502 | 04 3 02 2И020 | 200 | 0,0 | 2 267 800,0 | 0,0 | 0,0 |

11.2 Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Нытвенского городского поселения

за счет средств краевого бюджета

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия (ведомственной целевой программы), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | Расходы <1>, рублей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | КВР <2> | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа Нытвенского городского поселения «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры Нытвенского городского поселения» | всего | 610 | 0502 | 04 0 00 00000 |  | 0,0 | 5 116 700,0 | 13 210 975,0 | 0,0 |
|  | Зам.главы администрации НГП по вопросам ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2: «Развитие и содержание газопроводов в Нытвенском городском поселении» | всего | 610 | 0502 | 04 2 00 00000 | 200 | 0,0 | 5 116 700,0 | 13 210 975,0 | 0,0 |
|  | Зам.главы администрации НГП по вопросам ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1: «Строительство распределительных сетей газопроводов для газоснабжения жилых домов индивидуальной застройки г. Нытва» | Зам.главы администрации НГП по вопросам ЖКХ | 610 | 0502 | 04 2 01 00000 | 200 | 0,0 | 5 116 700,0 | 13 210 975,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1.3: «Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований» | Зам.главы администрации НГП по вопросам ЖКХ | 610 | 0502 | 04 2 01 2P050 | 400 | 0,0 | 5 116 700,0 | 13 210 975,0 | 0,0 |
| «Строительство распределительных сетей газопроводов для газоснабжения жилых домов индивидуальной постройки г. Нытва(IV пусковой комплекс)» | Зам.главы администрации НГП по вопросам ЖКХ | 610 | 0502 | 04 2 01 2P050 | 400 | 0,0 | 5 116 700,0 | 13 210 975,0 | 0,0 |

11.3 Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Нытвенского городского поселения за счет всех источников финансирования

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия (ведомственной целевой программы), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | Расходы <1>, рублей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | КВР <2> | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа Нытвенского городского поселения «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры Нытвенского городского поселения» | всего | 610 | 0502 | 04 0 00 00000 |  | 3 439 014,23 | 14 908 725,0 | 18 574 254,2 | 615 000,0 |
|  | Зам.главы администрации НГП по вопросам ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1: «Развитие и содержание систем водоснабжения и водоотведения» | всего | 610 | 0502 | 04 1 00 00000 |  | 500 000,0 | 400 000,0 | 300 000,0 | 400 000,0 |
|  | Зам.главы администрации НГП по вопросам ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2: «Развитие и содержание газопроводов в Нытвенском городском поселении» | всего | 610 | 0502 | 04 2 00 00000 |  | 1 837 800,0 | 12 240 925,0 | 18 274 254,2 | 115 000,0 |
|  | Зам.главы администрации НГП по вопросам ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3: «Развитие и содержание систем теплоснабжения в Нытвенском городском поселении» | всего | 610 | 0502 | 04 3 00 00000 |  | 1 105 214,23 | 2 267 800,0 | 0,0 | 100 000,0 |
|  | Зам.главы администрации НГП по вопросам ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |