В соответствии с постановлением администрации городского округа 
от 06.11.2020 № 44  «Об утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ Нытвенского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие дорожной инфраструктуры Нытвенского городского округа», утвержденную постановлением администрации городского округа от 03.01.2020 № 2 
(с изменениями от 14.04.2020 № 96) (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. в таблице паспорта Программы:

1.1.1. в графе 2 позиции «Ожидаемые результаты реализации программы»:

1.1.1.1. в пункте 2 цифру «15,3» заменить цифрой «26,9»;

1.1.1.2.  пункт 4 исключить.

1.1.2. позицию «Целевые показатели программы» изложить 
в следующей редакции:

| Целевые показатели программы | N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На начало реализации программы (2019) | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | 1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0 | 20,9 | 3,7 | 2,3 |
|  | 2 | Капитальный ремонт автомобильных дорог | км | 0 | 0 | 0 | 1,1 |
|  | 3 | Реконструкция автомобильных дорог | км | 0 | 3,6 | 6,6 | 1,7 |
|  | 4 | Устройство тротуаров | км | 0 | 0 | 1,5 | 0 |
|  | 5 | Устройство освещения на автомобильных дорогах | км | 0 | 0 | 0,7 | 0 |
|  | 6 | Ремонт автомобильных мостов | шт | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | 7 | Реконструкция мостовых сооружений | шт | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | 8 | Обеспечение барьерными ограждениями опасных участков дорог возле детских учреждений | шт | 0 | 2 | 1 | 0 |
|  | 9 | Замена светофорных объектов | шт | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | 10 | Процент освоения субсидий, предоставленных органам местного самоуправления на реализацию муниципальных программ инвестиционных и приоритетных региональных проектов (перечислено в муниципальные бюджеты от годовых ассигнований) | % | Не менее 95 | Не менее 100 | Не менее 100 | Не менее 100 |
|  | 11 | Уровень исполнения целевых показателей | % | Не менее 95 | Не менее 95 | Не менее 95 | Не менее 95 |

1.1.3. Раздел «Объемы и источники финансирования» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | Итого |
|  | Всего, в том числе | 322 986,0 | 283 543,3 | 222 734,4 | 829 263,7 |
|  | бюджет городского округа | 81 554,9 | 64 063,1 | 65 179,6 | 210 797,6 |
|  | краевой бюджет | 182 703,6 | 126 716,7 | 123 157,2 | 432 577,5 |
|  | федеральный бюджет | 58 727,5 | 92 763,5 | 34 397,6 | 185 888,6 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 1.2. В разделе I Программы «Общая характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития, приоритеты и цели муниципального образования, описание основных целей и задач муниципальной программы, прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития планируемые макроэкономические показатели по итогам реализации муниципальной программы»:

1.2.1. в абзаце 3 цифру «15,3» заменить цифрой «26,9»;

1.2.2. абзац 4 исключить.

1.3. В разделе VI Программы «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы» абзац второй изложить 
в следующей редакции:

«Общая потребность финансового обеспечения муниципальной программы на 2020-2022 годы составляет 829 263,7 тыс. рублей, в том числе:

2020 год – 322 986,0 тыс. рублей;

2021 год – 283 543,3 тыс. рублей;

2022 год – 222 734,4 тыс. рублей.»

1.4. В Подпрограмму 1 «Дорожная инфраструктура» внести следующие изменения:

1.4.1. в таблице Паспорта Подпрограммы 1 в графе 2 позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы»:

1.4.1.1 в пункте 1 цифру «15,3» заменить цифрой «20,9»;

1.4.1.2 пункт 4 исключить.

1.4.2. в таблице Паспорта Подпрограммы позиции «Целевые показатели подпрограммы» изложить в следующей редакции:

| Целевые показатели подпрограммы | N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На начало реализации | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | 1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0 | 20,9 | 3,7 | 2,3 |
|  | 2 | Капитальный ремонт автомобильных дорог | км | 0 | 0 | 0 | 1,1 |
|  | 3 | Реконструкция автомобильных дорог | км | 0 | 3,6 | 6,6 | 1,7 |
|  | 4 | Устройство тротуаров | км | 0 | 0 | 1,5 | 0 |
|  | 5 | Устройство освещения на автомобильных дорогах | км | 0 | 0 | 0,7 | 0 |
|  | 6 | Ремонт автомобильных мостов | шт | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | 7 | Реконструкция мостовых сооружений | шт | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | 8 | Обеспечение барьерными ограждениями опасных участков дорог возле детских учреждений | шт | 0 | 2 | 1 | 0 |
|  | 9 | Замена светофорных объектов | шт | 0 | 1 | 0 | 0 |

1.4.3. Раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 «Дорожная инфраструктура» изложить
в следующей редакции:

| Объемы и источники финансирова ния подпрограммы | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | Всего |
|  | всего, в том числе | 321 194,3 | 281 497,9 | 220 775,1 | 823 467,3 |
|  | бюджет городского округа | 79 763,2 | 62 017,7 | 63 220,3 | 205 001,2 |
|  | краевой бюджет | 182 703,6 | 126 716,7 | 123 157,2 | 432 577,5 |
|  | федеральный бюджет | 58 727,5 | 92 763,5 | 34 397,6 | 185 888,6 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |

1.5. Раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | Всего |
|  | Всего в том числе: | 1 791,7 | 2 045,4 | 1 959,3 | 5 796,4 |
|  | бюджет городского округа | 1 791,7 | 2 045,4 | 1 959,3 | 5 796,4 |
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |

1.6. Приложение 3 «Перечень мероприятий муниципальной программы», изложить в новой редакции согласно приложению 1 
к настоящему постановлению.

1.7. Приложение 5 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие дорожной инфраструктуры Нытвенского городского округа», изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.8. Приложение 6 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие дорожной инфраструктуры Нытвенского городского округа» за счет средств краевого бюджета» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

1.9. Приложение 7 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие дорожной инфраструктуры Нытвенского городского округа» за счет федерального бюджета» изложить
в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

2. Постановление обнародовать на официальном сайте Нытвенского городского округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Нытвенского городского округа, начальника Управления имуществом.

Глава администрации городского округа		                       Р.М. Хаертдинов

Приложение 1

к постановлению администрации

городского округа от 04.03.2021 № 73

Приложение 3

к муниципальной программе

«Развитие дорожной инфраструктуры

Нытвенского городского округа»

Перечень

мероприятий муниципальной программы

| N п/п | Наименование задачи/мероприятия | ГРБС (Ответственный исполнитель) | Наименование показателя | Единица измерения | Показатели результативности выполнения программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | На начало реализации программы (2019) | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма «Дорожная инфраструктура» |  |  |  |
| 2 | Цель подпрограммы ««Дорожная инфраструктура» Развитие и улучшение качества сети автомобильных дорог и дорожных сооружений |
| 3 | Задача 1. Повышение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог |
| 4 | Основное мероприятие 1.1. «Поддержание автомобильных дорог в нормативном состоянии» | МБУ «Благоустройство» | Обеспечение барьерными ограждениями опасных участков дорог возле детских учреждений | шт | 0 | 2 | 1 | 0 |
|  |  |  | Замена светофорных объектов | шт | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Мероприятие 1.1.1 Содержание муниципальных дорог | МБУ «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Мероприятие 1.1.2 Разработка технической документации по дорогам | МБУ «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Задача 2. Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения и объектах улично-дорожной сети путем повышения безопасности дорожных условий |
| 8 | Мероприятие 1.1.3 Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения и объектах улично-дорожной сети | МБУ «Благоустройство» | Обеспечение барьерными ограждениями опасных участков дорог возле детских учреждений | шт | 0 | 2 | 1 | 0 |
|  |  |  | Замена светофорных объектов | шт | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Задача 1. Повышение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог |
| 10 | Основное мероприятие 1.2.«Капитальный ремонт автомобильных дорог и сооружений на них» | МКУ «УКС» | Ремонт автомобильных мостов | шт | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  |  | МКУ «УКС» | Капитальный ремонт автомобильных дорог | км | 0 | 0 | 0 | 1,1 |
| 11 | Мероприятие 1.2.1 Капитальный ремонт моста через р. Поломка на автомобильной дороге "Реуны-Кошели" | МКУ «УКС» | Ремонт автомобильных мостов | шт | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Мероприятие 1.2.2 Капитальный ремонт автомобильной дороги съездов до д.Зенки от автомобильной дороги «Григорьевское-Постаноги» | МКУ «УКС» | Капитальный ремонт автомобильных дорог | км | 0 | 0 | 0 | 1,1 |
| 13 | Основное мероприятие 1.3.«Ремонт автомобильных дорог и сооружений на них» | МКУ «УКС» | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0 | 20,9 | 3,7 | 2,3 |
| 14 | Мероприятие 1.3.1 Ремонт автомобильных дорог с переходным типом покрытия и грунтовых дорог | МКУ «УКС» | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Мероприятие 1.3.2 Ремонт автомобильной дороги от д. № 106 по ул. Камской до лесного массива по ул. Нагорной г. Нытва | МКУ «УКС» | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0 | 0,5 | 0 | 0 |
| 16 | Мероприятие 1.3.3 Ремонт участка автомобильной дороги д.Нижняя Гаревая (подъезд к ул.Липовая, ул.Липовая) | МКУ «УКС» | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0 | 0,8 | 0 | 0 |
| 17 | Мероприятие 1.3.4 Ремонт участка автомобильной дороги г. Нытва по ул. Карла Маркса от д.94 до ул. Комсомольской | МКУ «УКС» | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0 | 0,9 | 0 | 0 |
| 18 | Мероприятие 1.3.5 Ремонт участка автомобильной дороги г. Нытва по ул. Карла Маркса от д.46 до ул. Матигорова | МКУ «УКС» | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0 | 0,6 | 0 | 0 |
| 19 | Мероприятие 1.3.6 Ремонт участка автомобильной дороги г. Нытва по ул. Мира от д.14г до Боталовского моста | МКУ «УКС» | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0 | 1,3 | 0 | 0 |
| 20 | Мероприятие 1.3.7 Ремонт дорог по ул. Матигорова и ул. Железнодорожная Казарма | МКУ «УКС» | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0 | 1,8 | 0 | 0 |
| 21 | Мероприятие 1.3.8 Ремонт автомобильной дороги «Нытва-Н. Гаревая», «Н. Гаревая -Конино» | МКУ «УКС» | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0 | 2,1 | 0 | 0 |
| 22 | Мероприятие 1.3.9 Ремонт автомобильной дороги «Григорьевское-Покровское» (км 00+000- км 01+142) | МКУ «УКС» | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0 | 0 | 1,1 | 0 |
| 23 | Мероприятие 1.3.10 Ремонт автомобильной дороги «Григорьевское-Покровское»(км 01+142- км 03+231) | МКУ «УКС» | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0 | 0 | 2,1 | 0 |
| 24 | Мероприятие 1.3.11 Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Специалистов с. Мокино | МКУ «УКС» | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0 | 0 | 0,2 | 0 |
| 25 | Мероприятие 1.3.12 Ремонт съезда в д. Опалиха | МКУ «УКС» | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0 | 0 | 0,3 | 0 |
| 26 | Мероприятие 1.3.13 Ремонт автомобильной дороги «Григорьевское-Покровское»-Спирята» | МКУ «УКС» | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0 | 0 | 0 | 2,3 |
| 27 | Мероприятие 1.3.14 Ремонт ул. Заводская ст. Григорьевская | МКУ «УКС» | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0 | 1,0 | 0 | 0 |
| 28 | Мероприятие 1.3.15 Ремонт дорог по ул. Полевая, ул. Школьная д. Постаноги | МКУ «УКС» | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0 | 0,2 | 0 | 0 |
| 29 | Мероприятие 1.3.16 Ремонт ул. Молодежная ст. Чайковская | МКУ «УКС» | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0 | 0,3 | 0 | 0 |
| 30 | Мероприятие 1.3.17 Ремонт ул. Полевая д. Н.Гаревая | МКУ «УКС» | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0 | 0,3 | 0 | 0 |
| 31 | Мероприятие 1.3.18 Ремонт ул. Мира с. Шерья | МКУ «УКС» | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0 | 0,2 | 0 | 0 |
| 32 | Мероприятие 1.3.19 Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения Нытвенского городского поселения Пермского края по улице Торговая от д.35 по ул. Свердлова до д. 38 по ул. Д.Бедного | МКУ «УКС» | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0 | 0,3 | 0 | 0 |
| 33 | Мероприятие 1.3.20 Ремонт участка автодороги в деревне Опалиха (подъезд к ФАП) | МКУ «УКС» | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0 | 0,1 | 0 | 0 |
| 34 | Мероприятие 1.3.21 Ремонт автомобильной дороги г. Нытва по ул. Камская м-на Усть-Нытва (участок км 0+845 – км 1+245) | МБУ «Благоустройство» | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0 | 0,4 | 0 | 0 |
| 35 | Мероприятие 1.3.22 Ремонт автомобильной дороги от Боталовского моста до м/р У-Нытва (участок км 0+000 – км 5+06) | МБУ «Благоустройство» | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0 | 5,1 | 0 | 0 |
| 36 | Мероприятие 1.3.23 Ремонт автомобильной дороги до от окончания ул. Железнодорожная до сада № 6, рп. Уральский (участок км 0+000- км 1+900) | МБУ «Благоустройство» | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0 | 1,9 | 0 | 0 |
| 37 | Мероприятие 1.3.24 Ремонт автомобильной дороги г. Нытва, ул. К.Либкнехта от дома № 2а до дома № 68 | МКУ «УКС» | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0 | 0,9 | 0 | 0 |
| 38 | Мероприятие 1.3.25 Ремонт автомобильной дороги г. Нытва, ул. К.Либкнехта от дома № 68 до дома № 118/3 | МКУ «УКС» | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0 | 1,1 | 0 | 0 |
| 39 | Мероприятие 1.3.26 Ремонт участка автомобильной дороги по ул. К. Маркса г. Нытва (площадь) | МКУ «УКС» | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | кв.м | 0 | 0,3 | 0 | 0 |
| 40 | Мероприятие 1.3.27 Ремонт ул. Полевая в д.Шумиха от д.№9 до д.№20 | МКУ «УКС» | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | кв.м | 0 | 0,2 | 0 | 0 |
| 41 | Мероприятие 1.3.28 Ремонт участка автомобильной дороги пер. Известковый и ул.Школьная ст.Чайковская | МКУ «УКС» | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | кв.м | 0 | 0,1 | 0 | 0 |
| 42 | Мероприятие 1.3.29 Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Железнодорожная в сторону больницы пгт.Уральский | МКУ «УКС» | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | кв.м | 0 | 0,3 | 0 | 0 |
| 43 | Мероприятие 1.3.30 Ремонт автомобильной дороги от съезда 16 км+770 м а/д "Нытва-Григорьевское-Ильинский" до границ д.Талица на участке 2 км+500м - 2км+750м от а/дороги "Нытва-Григорьевское -Ильинский" | МКУ «УКС» | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | кв.м | 0 | 0,2 | 0 | 0 |
| 44 | Основное мероприятие «Строительство, реконструкция автомобильных дорог и сооружений на них» |  | Реконструкция автомобильных дорог | км | 0 | 3,6 | 6,6 | 1,7 |
|  |  |  | Устройство тротуаров | км | 0 | 0 | 1,5 | 0 |
|  |  |  | Устройство освещения на автомобильных дорогах | км | 0 | 0 | 0,7 | 0 |
|  |  |  | Реконструкция мостовых сооружений | шт | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 45 | Мероприятие 1.4.1 Устройство тротуара по улице Торговая г. Нытва | МКУ «УКС» | Устройство тротуаров | км | 0 | 0 | 0,8 | 0 |
| 46 | Мероприятие 1.4.3 Устройства тротуара с ограждениями в с.Шумиха на автомобильной дороге "Подъезд к Перми от а/д "Волга" - Шумиха | МКУ «УКС» | Устройство тротуаров | км | 0 | 0 | 0,7 | 0 |
| 47 | Мероприятие 1.4.4 Устройства освещения на автомобильной дороге с.Шумиха на автомобильной дороге "Подъезд к Перми от а/д "Волга" - Шумиха | МКУ «УКС» | Устройство освещения на автомобильных дорогах | км | 0 | 0 | 0,7 | 0 |
| 48 | Мероприятие 1.4.5 Реконструкция автомобильной дороги ул. Комсомольская г. Нытва | МКУ «УКС» | Реконструкция автомобильных дорог | км | 0 | 0 | 2,2 | 0 |
| 49 | Мероприятие 1.4.6 Реконструкция моста, входящего в состав дороги, проходящей по гребню плотины ГТС водохранилища на р. Нытва в г.Нытва | МКУ «УКС» | Реконструкция мостовых сооружений | шт | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 50 | Мероприятие 1.4.7 Реконструкция автомобильной дороги «Григорьевское-Постаноги» со съездами в д.Зенки и в д. Агапово (участок км 3+500 км 13+400) | МКУ «УКС» | Реконструкция автомобильных дорог | км | 0 | 3,6 | 4,4 | 1,7 |
| 51 | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
| 52 | Цель подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» Развитие и улучшение качества сети автомобильных дорог и дорожных сооружений |
| 53 | Задача 3. Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере дорожного хозяйства |
| 54 | Основное мероприятия 2.1. «Обеспечение деятельности казенных учреждений» | МКУ «УКС», МБУ «Благоустройство» | Процент освоения субсидий, предоставленных органам местного самоуправления на реализацию муниципальных программ инвестиционных и приоритетных региональных проектов (перечислено в муниципальные бюджеты от годовых ассигнований) | % | Не менее 95 | Не менее 100 | Не менее 100 | Не менее 100 |
|  |  | МКУ «УКС» | Уровень исполнения целевых показателей | % | Не менее 95 | Не менее 95 | Не менее 95 | Не менее 95 |

Приложение 2

к постановлению администрации

городского округа от 04.03.2021 № 73

Приложение 5

к муниципальной программе

«Развитие дорожной инфраструктуры

Нытвенского городского округа»

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

«Развитие дорожной инфраструктуры Нытвенского городского округа» за счет средств бюджета городского округа

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГБРС) | Расходы, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Муниципальная программа «Развитие дорожной инфраструктуры Нытвенского городского округа» | Всего | 81 554,9 | 64 063,1 | 65 179,6 |
| Подпрограмма «Дорожная инфраструктура» | Всего: | 79 763,2 | 62 017,7 | 63 220,3 |
|  | МКУ «УКС» | 40 490,8 | 17 574,4 | 16 667,4 |
|  | МБУ «Благоустройство» | 39 272,4 | 44 443,3 | 46 552,9 |
| Основное мероприятие «Поддержание автомобильных дорог в нормативном состоянии» | Всего: | 45 903,3 | 44 443,3 | 46 552,9 |
|  | МКУ «УКС» | 10 388,6 | 0 | 0 |
|  | МБУ «Благоустройство» | 35 514,7 | 44 443,3 | 46 552,9 |
| Мероприятие Содержание автомобильных дорог | Всего | 38 984,6 | 44443,3 | 46385,0 |
|  | МБУ «Благоустройство» | 29 579,3 | 44 443,3 | 46 385,0 |
|  | МКУ «УКС» | 9 405,3 | 0 | 0 |
| Мероприятие Разработка технической документации по дорогам | МБУ «Благоустройство» | 700,0 | 0 | 167,9 |
| Мероприятие Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения и объектах улично-дорожной сети | Всего | 6083,6 | 0 | 0 |
|  | МБУ «Благоустройство» | 5235,4 | 0 | 0 |
|  | МКУ «УКС» | 848,2 | 0 | 0 |
| Мероприятие Разработка комплексной схемы организации дорожного движения | МКУ «УКС» | 105,9 | 0 | 0 |
| Мероприятие Оплата электроэнергии и содержание линий освещения автомобильных дорог, дорожных сооружений, светофорных объектов | МКУ «УКС» | 29,2 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие «Капитальный ремонт автомобильных дорог и сооружений на них» | Всего: МКУ «УКС» | 2 716,4 | 0 | 3 360,8 |
| Мероприятие Капитальный ремонт моста через р.Поломка на автомобильной дороге «Реуны – Кошели» | МКУ «УКС» | 2 242,5 | 0 | 0 |
| Мероприятие Устройство водопропускных труб на автомобильной дороге по ул. К. Либкнехта г. Нытва | МКУ «УКС» | 473,9 | 0 | 0 |
| Реализация мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения с участием Дорожного фонда Пермского края | МКУ «УКС» | 0 | 0 | 3 360,8 |
| Мероприятие Капитальный ремонт съездов до д. Зенки от автомобильной дороги «Григорьевское-Постаноги» | МКУ «УКС» | 0 | 0 | 3 360,8 |
| Основное мероприятие «Ремонт автомобильных дорог и сооружений на них» | Всего: | 16 101,8 | 4 318,0 | 1 583,5 |
|  | МКУ «УКС» | 12 344,1 | 4 318,0 | 1 583,5 |
|  | МБУ «Благоустройство» | 3 757,7 | 0 | 0 |
| Мероприятие Ремонт автомобильных дорог с переходным типом покрытия и грунтовых дорог | Всего | 3 242,7 | 0 | 114,3 |
|  | МКУ «УКС» | 0 | 0 | 114,3 |
|  | МБУ «Благоустройство» | 3 242,7 | 0 | 0 |
| Мероприятие Ремонт ул. Полевая в д.Шумиха от д.№9 до д.№20 | МКУ «УКС» | 263,4 | 0 | 0 |
| Мероприятие Ремонт участка автомобильной дороги пер. Известковый и ул.Школьная ст.Чайковская | МКУ «УКС» | 228,2 | 0 | 0 |
| Мероприятие Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Железнодорожная в сторону больницы пгт.Уральский | МКУ «УКС» | 400,0 | 0 | 0 |
| Мероприятие Ремонт автомобильной дороги от съезда 16 км+770 м а/д "Нытва-Григорьевское-Ильинский" до границ д.Талица на участке 2 км+500м - 2км+750м от а/дороги "Нытва-Григорьевское -Ильинский" | МКУ «УКС» | 399,1 | 0 | 0 |
| Мероприятие Лабораторные исследования по ремонту автомобильных дорог | МКУ «УКС» | 65,3 | 0 | 0 |
| Мероприятие Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований | МКУ «УКС» | 667,7 | 0 | 0 |
| Ремонт автомобильной дороги от д. № 106 по ул. Камской до лесного массива по ул. Нагорной г. Нытва | МКУ «УКС» | 358,2 | 0 | 0 |
| Ремонт участка автомобильной дороги д.Нижняя Гаревая (подъезд к ул.Липовая, ул.Липовая) | МКУ «УКС» | 309,5 | 0 | 0 |
| Мероприятие Реализация мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения с участием Дорожного фонда Пермского края | Всего | 10 835,4 | 4 318,0 | 1 469,2 |
|  | МКУ «УКС» | 10 320,3 | 0 | 0 |
|  | МБУ «Благоустройство» | 515,1 | 0 | 0 |
| Ремонт участка автомобильной дороги г. Нытва по ул. Карла Маркса от д.94 до ул. Комсомольской | МКУ «УКС» | 386,4 | 0 | 0 |
| Ремонт участка автомобильной дороги г. Нытва по ул. Карла Маркса от д.46 до ул. Матигорова | МКУ «УКС» | 1 127,6 | 0 | 0 |
| Ремонт участка автомобильной дороги г. Нытва по ул. Мира от д.14г до Боталовского моста | МКУ «УКС» | 1 553,8 | 0 | 0 |
| Ремонт дорог по ул. Матигорова и ул. Железнодорожная Казарма | МКУ «УКС» | 686,2 | 0 | 0 |
| Ремонт автомобильной дороги «Нытва-Н. Гаревая», «Н. Гаревая -Конино» | МКУ «УКС» | 2 341,1 | 0 | 0 |
| Ремонт автомобильной дороги «Григоревское-Покровское» (участок км00+000- км 01+142) | МКУ «УКС» | 0 | 1413,3 | 0 |
| Ремонт автомобильной дороги «Григорьевское-Покровское» (участок км01+142 – км05+345) | МКУ «УКС» | 768,0 | 1435,5 | 0 |
| Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Специалистов с. Мокино | МКУ «УКС» | 0 | 348,7 | 0 |
| Ремонт съезда в д. Опалиха | МКУ «УКС» | 0 | 1 120,5 | 0 |
| Ремонт автомобильной дороги «Григорьевское-Покровское»-Спирята» | МКУ «УКС» | 0 | 0 | 1 469,2 |
| Ремонт ул. Заводская ст. Григорьевская | МКУ «УКС» | 147,0 | 0 | 0 |
| Ремонт дорог по ул. Полевая , ул. Школьная д. Постаноги | МКУ «УКС» | 36,6 | 0 | 0 |
| Ремонт ул. Молодежная ст. Чайковская | МКУ «УКС» | 169,9 | 0 | 0 |
| Ремонт ул. Полевая д. Н.Гаревая | МКУ «УКС» | 40,2 | 0 | 0 |
| Ремонт ул. Мира с. Шерья | МКУ «УКС» | 112,3 | 0 | 0 |
| Ремонт участка автодороги в деревне Опалиха (подъезд к ФАП) | МКУ «УКС» | 26,4 |  |  |
| Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения Нытвенского городского поселения Пермского края по улице Торговая от д.35 по ул. Свердлова до д. 38 по ул. Д.Бедного | МКУ «УКС» | 336,6 | 0 | 0 |
| Ремонт автомобильной дороги г. Нытва по ул. Камская м-на Усть-Нытва (участок км 0+845 – км 1+245) | МБУ «Благоустройство» | 105,2 | 0 | 0 |
| Ремонт автомобильной дороги от Боталовского моста до м/р У-Нытва (участок км 0+000 – км 5+06) | МБУ «Благоустройство» | 152,2 | 0 | 0 |
| Ремонт автомобильной дороги до от окончания ул. Железнодорожная до сада № 6, рп. Уральский (участок км 0+000- км 1+900) | МБУ «Благоустройство | 257,7 | 0 | 0 |
| Ремонт автомобильной дороги г. Нытва, ул. К.Либкнехта от дома № 2а до дома № 68 | МКУ «УКС» | 889,5 | 0 | 0 |
| Ремонт автомобильной дороги г. Нытва, ул. К.Либкнехта от дома № 68 до дома № 118/3 | МКУ «УКС» | 826,4 | 0 | 0 |
| Ремонт участка автомобильной дороги по ул. К. Маркса г. Нытва (площадь) | МКУ «УКС» | 872,3 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие «Строительство, реконструкция автомобильных дорог и сооружений на них» | Всего: МКУ «УКС» | 15 041,7 | 13 256,4 | 11 723,1 |
| Мероприятие Устройство тротуара по улице Торговая г. Нытва | МКУ «УКС» | 0 | 1521,8 | 0 |
| Мероприятие Разработка ПСД по устройству тротуара с ограждениями в с.Шумиха на автомобильной дороге "Подъезд к Перми от а/д "Волга" - Шумиха | МКУ «УКС» | 525,0 | 0 | 0 |
| Мероприятие Устройства тротуара с ограждениями в с.Шумиха на автомобильной дороге "Подъезд к Перми от а/д "Волга" - Шумиха | МКУ «УКС» | 300,7 | 1 652,4 | 0 |
| Мероприятие Устройства освещения на автомобильной дороге с.Шумиха на автомобильной дороге "Подъезд к Перми от а/д "Волга" - Шумиха | МКУ «УКС» | 0 | 897,5 | 0 |
| Мероприятие Разработка ПСД на реконструкцию автомобильной дороги ул. Комсомольская | МКУ «УКС» | 1 739,2 | 0 | 0 |
| Мероприятие Разработка проектно-сметной документации «Реконструкция автомобильных дорог: «Нытва -Новоильинский» - п.Солнечный, от Лесхоза до комбината строительных конструкций, участок дороги от Боталовского моста до ул. Восточная, по улице Луговая» | МКУ «УКС» | 2171,0 | 0 | 0 |
| Мероприятие Реализация мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения с участием Дорожного фонда Пермского края | МКУ «УКС» | 0 | 3 805,4 | 6 429,0 |
| Реконструкция автомобильной дороги ул. Комсомольская г.Нытва | МКУ «УКС» | 0 | 618,8 | 3 166,8 |
| Реконструкция моста, входящего в состав дороги, проходящей по гребню плотины ГТС водохранилища на р. Нытва в г.Нытва | МКУ «УКС» | 0 | 3 186,6 | 3 262,2 |
| Мероприятие Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции | МКУ «УКС» | 10 305,8 | 5 379,3 | 5 294,1 |
| Реконструкция автомобильной дороги «Григорьеское-Постаноги» со съездами в д.Зенки и в д. Агапово (участок км 3+500 км 13+400) | МКУ «УКС» | 10 305,8 | 5 379,3 | 5 294,1 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего: | 1 791,7 | 2 045,4 | 1 959,3 |
| Основное мероприятие Обеспечение деятельности казенных учреждений | Всего | 1 791,7 | 2 045,4 | 1 959,3 |
| Мероприятие Содержание казенных учреждений | Всего | 1 791,7 | 2 045,4 | 1 959,3 |
|  | МКУ «УКС» | 844,8 | 874,6 | 837,8 |
|  | МБУ «Благоустройство» | 946,9 | 1 170,8 | 1 121,5 |

Приложение 3

к постановлению администрации

городского округа от 04.03.2021 № 73

Приложение 6

к муниципальной программе

«Развитие дорожной инфраструктуры

Нытвенского городского округа»

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

«Развитие дорожной инфраструктуры Нытвенского городского округа» за счет средств краевого бюджета

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГБРС) | Расходы, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Муниципальная программа «Развитие дорожной инфраструктуры Нытвенского городского округа» | Всего: МКУ «УКС» | 182 703,6 | 126 716,7 | 123 157,2 |
| Подпрограмма «Дорожная инфраструктура» | Всего | 182 703,6 | 126 716,7 | 123 157,2 |
|  | МКУ «УКС» | 178 068,3 | 126 716,7 | 123 157,2 |
|  | МБУ «Благоустройство» | 4 635,3 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие «Капитальный ремонт автомобильных дорог и сооружений на них» | Всего: МКУ «УКС» | 0 | 0 | 0 |
| Реализация мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения с участием Дорожного фонда Пермского края | МКУ «УКС» | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие Капитальный ремонт съездов до д. Зенки от автомобильной дороги «Григорьевское-Постаноги» | МКУ «УКС» | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие «Ремонт автомобильных дорог и сооружений на них» | Всего | 84 940,2 | 31 985,0 | 13 223,0 |
|  | МКУ «УКС» | 80 304,9 | 31 985,0 | 0 |
|  | МБУ «Благоустройство» | 4 635,3 | 0 | 0 |
| Мероприятие Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований | МКУ «УКС» | 2003,2 | 0 | 0 |
| Ремонт автомобильной дороги от д. № 106 по ул. Камской до лесного массива по ул. Нагорной г. Нытва | МКУ «УКС» | 1074,5 | 0 | 0 |
| Ремонт участка автомобильной дороги д.Нижняя Гаревая (подъезд к ул.Липовая, ул.Липовая) | МКУ «УКС» | 928,7 | 0 | 0 |
| Мероприятие Реализация мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения с участием Дорожного фонда Пермского края | Всего | 82 937,0 | 31 985,0 | 13 223,0 |
|  | МКУ «УКС» | 78 301,7 | 31 985,0 |  |
|  | МБУ «Благоустройство» | 4635,3 | 0 | 0 |
| Ремонт участка автомобильной дороги г. Нытва по ул. Карла Маркса от д.94 до ул. Комсомольской | МКУ «УКС» | 2 801,6 | 0 | 0 |
| Ремонт участка автомобильной дороги г. Нытва по ул. Карла Маркса от д.46 до ул. Матигорова | МКУ «УКС» | 8 287,8 | 0 | 0 |
| Ремонт участка автомобильной дороги г. Нытва по ул. Мира от д.14г до Боталовского моста | МКУ «УКС» | 10 099,8 | 0 | 0 |
| Ремонт дорог по ул. Матигорова и ул. Железнодорожная Казарма | МКУ «УКС» | 3 980,1 | 0 | 0 |
| Ремонт автомобильной дороги «Нытва-Н. Гаревая», «Н. Гаревая -Конино» | МКУ «УКС» | 17 089,5 | 0 | 0 |
| Ремонт автомобильной дороги «Григоревское-Покровское» (участок км00+000- км 01+142) | МКУ «УКС» | 0,0 | 12720,0 | 0 |
| Ремонт автомобильной дороги «Григорьевское-Покровское» (участок км01+142 – км05+345) | МКУ «УКС» | 7 167,3 | 12 918,9 | 0 |
| Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Специалистов с. Мокино | МКУ «УКС» | 0 | 3 138,4 | 0 |
| Ремонт съезда в д. Опалиха | МКУ «УКС» | 0 | 3 207,7 | 0 |
| Ремонт автомобильной дороги «Григорьевское-Покровское»-Спирята» | МКУ «УКС» | 0 | 0 | 13 223,0 |
| Ремонт ул. Заводская ст. Григорьевская | МКУ «УКС» | 1 183,8 | 0 | 0 |
| Ремонт дорог по ул. Полевая , ул. Школьная д. Постаноги | МКУ «УКС» | 273,1 | 0 | 0 |
| Ремонт ул. Молодежная ст. Чайковская | МКУ «УКС» | 1 520,2 | 0 | 0 |
| Ремонт ул. Полевая д. Н.Гаревая | МКУ «УКС» | 289,1 | 0 | 0 |
| Ремонт ул. Мира с. Шерья | МКУ «УКС» | 1 011,1 | 0 | 0 |
| Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения Нытвенского городского поселения Пермского края по улице Торговая от д.35 по ул. Свердлова до д. 38 по ул. Д.Бедного | МКУ «УКС» | 1 326,5 | 0 | 0 |
| Ремонт участка автодороги в деревне Опалиха (подъезд к ФАП) | МКУ «УКС» | 237,5 | 0 | 0 |
| Ремонт автомобильной дороги г. Нытва по ул. Камская м-на Усть-Нытва (участок км 0+845 – км 1+245) | МБУ «Благоустройство» | 946,7 | 0 | 0 |
| Ремонт автомобильной дороги от Боталовского моста до м/р У-Нытва (участок км 0+000 – км 5+06) | МБУ «Благоустройство» | 1369,3 | 0 | 0 |
| Ремонт автомобильной дороги до от окончания ул. Железнодорожная до сада № 6, рп. Уральский (участок км 0+000- км 1+900) | МБУ «Благоустройство | 2319,3 | 0 | 0 |
| Ремонт автомобильной дороги г. Нытва, ул. К.Либкнехта от дома № 2а до дома № 68 | МКУ «УКС» | 8 005,1 | 0 | 0 |
| Ремонт автомобильной дороги г. Нытва, ул. К.Либкнехта от дома № 68 до дома № 118/3 | МКУ «УКС» | 7 396,6 | 0 | 0 |
| Ремонт участка автомобильной дороги по ул. К. Маркса г. Нытва (площадь) | МКУ «УКС» | 7 632,6 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие «Строительство, реконструкция автомобильных дорог и сооружений на них» | Всего: МКУ «УКС» | 97 763,4 | 94 731,7 | 109 934,2 |
| Мероприятие Реализация мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения с участием Дорожного фонда Пермского края | МКУ «УКС» | 97 763,4 | 46 318,4 | 62 287,5 |
| Реконструкция автомобильной дороги ул. Комсомольская г.Нытва | МКУ «УКС» | 0 | 12 531,9 | 28 501,0 |
| Реконструкция моста, входящего в состав дороги, проходящей по гребню плотины ГТС водохранилища на р. Нытва в г.Нытва | МКУ «УКС» | 0 | 33 786,5 | 33 786,5 |
| Мероприятие Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции | МКУ «УКС» | 97 763,4 | 48 413,3 | 47 646,7 |
| Реконструкция автомобильной дороги «Григорьевское-Постаноги» со съездами в д.Зенки и в д. Агапово (участок км 3+500 км 13+400) | МКУ «УКС» | 97 763,4 | 48 413,3 | 47 646,7 |

Приложение 4

к постановлению администрации

городского округа от 04.03.2021 № 73

Приложение 7

к муниципальной программе

«Развитие дорожной инфраструктуры

Нытвенского городского округа»

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

«Развитие дорожной инфраструктуры Нытвенского городского округа» за счет средств федерального бюджета

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГБРС) | Расходы, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Муниципальная программа «Развитие дорожной инфраструктуры Нытвенского городского округа» | Всего: МКУ «УКС» | 58 727,5 | 92 763,5 | 34 397,6 |
| Подпрограмма «Дорожная инфраструктура» | Всего: МКУ «УКС» | 58 727,5 | 92 763,5 | 34 397,6 |
| Основное мероприятие «Строительство, реконструкция автомобильных дорог и сооружений на них» | Всего: МКУ «УКС» | 58 727,5 | 92 763,5 | 34 397,6 |
| Мероприятие Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции | МКУ «УКС» | 58 727,5 | 92 763,5 | 34 397,6 |
| Реконструкция автомобильной дороги «Григорьевское-Постаноги» со съездами в д.Зенки и в д. Агапово (участок км 3+500 км 13+400) | МКУ «УКС» | 58 727,5 | 92 763,5 | 34 397,6 |

# Text boxes

73

04.03.2021

О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие дорожной инфраструктуры Нытвенского городского округа", утвержденную постановлением администрации округа от 03.01.2020 № 2