****

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИИ**

**НЫТВЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

130

31.12.2020

****

**О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства   
и транспорта Нытвенского городского округа», утвержденную постановлением администрации Нытвенского городского округа от 09.01.2020 № 6**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации городского округа от 06.11.2020 № 44 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Нытвенского городского округа», распоряжением администрации городского округа от 02.10.2020 № 1093-р «Об утверждении Перечня муниципальных программ Нытвенского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Нытвенского городского округа» утвержденную постановлением администрации Нытвенского городского округа от 09.01.2020 № 6 (далее – Программа), изложив   
ее в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление обнародовать на официальном сайте Нытвенского городского округа (http://nytva.permarea.ru/).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования, показатели Программы на 2021 - 2023 годы применяются с 01 января 2021 года и распространяется на правоотношения, возникшие при формировании бюджета на 2021-2023 годы.

1. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации округа.

Глава администрации городского округа Р.М. Хаертдинов

Приложение

к постановлению администрации

Нытвенского городского округа

от 31.12.2020 № 130

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы Нытвенского городского округа**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и транспорта**

**Нытвенского городского округа»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный  исполнитель  программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Нытвенского городского округа (Далее – Управление ЖКХ) | | | | | | | | | | | |
| Участники  программы | Администрация Нытвенского городского округа («Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района»), Управление земельно–имущественных отношений и градостроительства администрации Нытвенского городского округа | | | | | | | | | | | |
| Подпрограммы  программы | Подпрограмма 1. «Обеспечение качественным жильем»  Подпрограмма 2. «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры»  Подпрограмма 3. «Развитие транспортной инфраструктуры»  Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы» | | | | | | | | | | | |
| Программно-  целевые  инструменты  программы | Отсутствуют | | | | | | | | | | | |
| Цели программы | Повышение комфортности и безопасности проживания населения Нытвенского городского округа через развитие жилищно-коммунальной и транспортной инфраструктуры и обеспечения нормативного состояния объектов жилищного фонда | | | | | | | | | | | |
| Задачи  программы | 1. Обеспечение комфортности проживания граждан в жилищном фонде Нытвенского городского округа Пермского края.  2. Сокращение жилищного фонда, подлежащего сносу.  3. Развитие объектов инженерной инфраструктуры.  4. Создание, приведение в нормативное состояние социально значимых объектов капитального строительства.  5. Повышение доступности и качества транспортного обслуживания населения.  6. Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы. | | | | | | | | | | | |
| Ожидаемые  результаты  реализации  программы | 1. Обеспечение стабильности и качества услуг теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения,  2. Строительство сетей газоснабжения, теплоснабжения и водоснабжения для обеспечения населения централизованными коммунальными услугами.  3. Увеличение пригодного для проживания муниципального жилья  4. Исполнение судебных решений  5. Уменьшение количества домов, признанных аварийными.  6. Повышение качества предоставления услуг пассажироперевозок | | | | | | | | | | | |
| Этапы и сроки  реализации  программы | Муниципальная программа рассчитана на период с 2021 по 2023 год. Муниципальная программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются в течение всего периода реализации программы. | | | | | | | | | | | |
| Целевые  показатели  программы | N  п/п | Наименование  показателя | Ед.  изм. | На начало реализации программы (2019) | | 2020 год (факт) | | Плановое значение целевого показателя | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | | 2023 год |
| 1 | Количество семей, улучшивших жилищные условия | Ед. | 1 | |  | | 3 | 3 | 3 | | 3 |
| 2 | Доля муниципального жилья, пригодного для проживания | % | 53 | |  | | 54 | 55 | 56 | | 57 |
| 3 | Доля исполненных судебных решений о предоставлении благоустроенного жилья от количества судебных решений, требующих исполнения на начало отчетного года | % | 0 | |  | | 100 | 100 | 100 | | 100 |
| 4 | Уменьшение количества аварийных домов (строений) | Ед. | 38 | |  | | 44 | 42 | 31 | | 22 |
| 5 | Доля ветхих тепловых сетей | % | 90 | |  | | 88 | 85 | 84 | | 83 |
| 6 | Доля ветхих сетей водоснабжения | % | 90 | |  | | 88 | 87 | 86 | | 85 |
| 7 | Доля домов, обеспеченных газоснабжением | % | 32 | |  | | 63,3 | 34 | 37 | | 40 |
| 8 | Количество приобретаемой спецтехники для оснащения МУПов | Ед. | 1 | |  | | 3 | 3 | 2 | | 0 |
| 9 | Доля населенных пунктов, имеющих транспортное сообщение с г. Нытва от общего количества населенных пунктов в округе | % | 26 | |  | | 26 | 27 | 28 | | 29 |
|  | 10 | Уровень исполнения целевых показателей программы | % | Не  менее  95 | |  | | Не менее  95 | Не менее 95 | Не менее 95 | | Не менее 95 |
| Объемы и источники финансирования программы | Источники финансирования | | Расходы (тыс. руб.) | | | | | | | | | |
| 2020 год (факт) | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | |
| Всего, в том числе: | |  | | 151360,1 | | 63074,5 | | 143304,5 | | 149153,8 | |
| местный бюджет | |  | | 45160,7 | | 30173,1 | | 24787,6 | | 23488,6 | |
| краевой бюджет | |  | | 78817,8 | | 19290,4 | | 20365,8 | | 22704,7 | |
| федеральный бюджет | |  | | 22929,1 | | 13111,0 | | 98151,1 | | 102960,5 | |
| внебюджетные источники | |  | | 402,4 | | 500,0 | | 0,0 | | 0,0 | |

Подпрограмма 1 «Обеспечение качественным жильем»

Целевые показатели подпрограммы, объемы и источники финансирования подпрограммы отражены в Приложении 1 к Программе

Подпрограмма 2«Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры»

Целевые показатели подпрограммы, объемы и источники финансирования подпрограммы отражены в Приложении 2 к Программе

Подпрограмма 3«Развитие транспортной инфраструктуры»

Целевые показатели подпрограммы, объемы и источники финансирования подпрограммы отражены в Приложении 3 к Программе

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Целевые показатели подпрограммы, объемы и источники финансирования подпрограммы отражены в Приложении 5 к Программе

**1. Общая характеристика текущего состояния жилищно-коммунального хозяйства и транспорта  
 Нытвенского городского округа**

Важными направлениями деятельности органов местного самоуправления Нытвенского городского округа в сфере социально-экономического развития являются повышение степени благоустройства жилищного сектора, сельских   
и городских территорий, развитие транспортной и коммунальной инфраструктуры, позволяющее улучшить качество жизни населения.

Основная цель проводимых в России реформ жилищно-коммунального хозяйства - создание комфортных и безопасных условий для проживания людей с соблюдением необходимых санитарных норм и правил, что напрямую зависит от технического состояния жилых домов и их конструктивных элементов, состояния инженерных сетей.

Приоритетными направлениями социально-экономического развития Нытвенского городского округа являются создание достойных и комфортных условий для жизнедеятельности населения, предоставление бесперебойных   
и качественных жилищно-коммунальных услуг потребителям, эффективная работа объектов обеспечения энергетическими ресурсами.

Планируемые к реализации в 2020 – 2023 годах мероприятия направлены на продолжение работы по обеспечению населения Нытвенского городского округа качественными жилищно-коммунальными услугами, поэтапной замены   
и ремонта, выработавшего свой ресурс оборудования, сетей, объектов инфраструктуры, с применением современных высокотехнологичных   
и энергоэффективных материалов и технических устройств.

В настоящее время актуальным вопросом обеспечения надежного функционирования систем жизнеобеспечения населения является необходимость проведения капитального ремонта магистральных и внутриквартальных сетей водоснабжения, а также реконструкция системы водоотведения (включая внутридомовые системы канализации).

Физический износ сетей коммунальной инфраструктуры на территории округа остается достаточно высоким, поэтому надежность систем жизнеобеспечения находится на низком уровне, отмечается ежегодный рост количества аварий и повреждений в инженерно-коммунальном комплексе. Так, доля ветхих сетей теплоснабжения составляет 88%, а водоснабжения – 88%.   
В связи с этим проведение ремонтных работ для недопущения снижения качества предоставляемой коммунальной услуги, как в системах теплоснабжения, так и водоснабжения, за частую, являются проблемами, требующими незамедлительного решения.

На сегодняшний день, еще одной проблемой остается низкий уровень обеспеченности населения, проживающего в частном секторе на территории города, а также сельской местности системами централизованного теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения. В 2020 году была проведена инвентаризация инженерных сетей, на основании чего целевые показатели по инженерным сетям приведены в соответствие с результатами данного мероприятия. Более 40% частных домовладений пользуются печным или электрическим отоплением. Органы власти уделяют данной проблеме достаточно высокое внимание, на протяжении всего срока реализации муниципальной программы развитие газификации остается приоритетным направлением, но решить проблему без привлечения средств бюджетов всех уровней не предоставляется возможным.

Разработка настоящей Программы также вызвана необходимостью соответствия объектов жилищно-коммунального хозяйства Нытвенского городского округа таким целевым ориентирам, как отсутствием ветхого   
и аварийного жилищного фонда, снижением среднего уровня износа жилого фонда и коммунальной инфраструктуры до нормативного уровня.

Основой преобразований в жилищно-коммунальном хозяйстве является реорганизация системы управления отраслью, основывающейся на принципах сокращения степени участия органов местного самоуправления в управлении жилищным фондом и активном привлечении собственников помещений   
в многоквартирных домах (далее - собственники помещений) к управлению своей собственностью в жилищной сфере.

В целях реализации положений Жилищного кодекса Российской Федерации об управлении многоквартирными домами, расположенными   
на территории Нытвенского городского округа, направленных на обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания для граждан, надлежащего содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (далее - общее имущество),решения вопросов пользования общим имуществом, предоставления коммунальных услуг гражданам, проживающим   
в многоквартирных домах, на территории Нытвенского городского округа должны быть созданы условия для управления многоквартирными домами.

Жилищная проблема на территории Нытвенского городского округа является одной из наиболее острых социальных проблем, решение которой позволит создать благоприятные условия для социально-экономической стабильности населения.

На 01.10.2020 года в администрации Нытвенского городского округа 399 семей состоят на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях,   
в соответствии с Законом Пермской области от 30.11.2005 № 2694-601   
«О порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан   
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», из них 82 семьи стоят с правом на внеочередное получения жилья. В связи с тем, что муниципальный жилищный фонд не пополняется, численность данной очереди увеличивается с каждым годом. Работа   
по предоставлению жилья ведется только в рамках высвободившихся жилых помещений. Но не весь высвободившийся жилищный фонд пригоден   
для предоставления нуждающимся, в связи с тем, что жилые помещения физически и морально устаревают и требуют капитального ремонта,   
но выделенных бюджетных ассигнований для проведения этих работ   
не достаточно.

На сегодняшний день еще одна из актуальных проблем - это аварийные дома, жильцы из которых переселены в пригодные жилые помещения, а сами здания не снесены. На 01.10.2020 года на территории Нытвенского городского округа 36 домов, жильцов которых планируется расселить.

Таким образом, наличие широкого спектра проблемных вопросов, связанных с развитием жилищно-коммунального хозяйства Нытвенского городского округа явилось основанием для разработки и последующей реализации Программы.

Другим важным направлением деятельности органов местного самоуправления является организация транспортного обслуживания населения.

Основными принципами организации транспортного обслуживания населения, проживающего в Нытвенском городском округе, являются обеспечение приоритета общественного транспорта как альтернативы использования личного автомобиля, реализация комплексного подхода   
к организации движения транспорта, повышение комфортности и безопасности пассажирских перевозок. Наиболее эффективным средством для повышения качества пассажирских перевозок является применение конкурсной системы привлечения автотранспортных предприятий. Это позволяет достичь более высоких показателей уровня удовлетворенности населения транспортными услугами.

Основной целью реализации программы является обеспечение населения Нытвенского городского округа комфортными условиями проживания через развитие жилищно-коммунальной и транспортной инфраструктуры.

Достижение цели Программы будет осуществляться путем решения основных задач:

1. Газификация населенных пунктов Нытвенского городского округа;

2. Обеспечение тепло-, водоснабжением и водоотведением потребителей Нытвенского городского округа;

3. Строительство (реконструкция), ремонт объектов коммунальной   
и инженерной инфраструктуры.

4. Обеспечение нормативного состояния объектов инженерной инфраструктуры.

5. Обеспечение содержания и текущего ремонта объектов жилищного фонда

6. Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий

7. Предотвращение роста количества домов, признанных аварийными

8. Организация транспортного обслуживания населения округа, создание условий для максимального удовлетворения потребностей населения   
в перевозках автобусным и троллейбусным транспортом

9. Обеспечение деятельности Управления.

Показателями эффективности, позволяющими оценить ход реализации программы, являются:

- Количество семей, снятых с учета по причине, заключения договора социального найма;

- Доля муниципального жилья, пригодного для проживания;

- Доля исполненных судебных решений по вопросу обеспечения жильем;

- Уменьшение количества аварийных домов (строений);

- Доля ветхих тепловых сетей;

- Доля ветхих сетей водоснабжения;

- Доля домов, обеспеченных газоснабжением;

- Количество приобретенной спецтехники;

- Доля населенных пунктов, имеющих регулярное автобусное сообщение   
с центром г. Нытва.

Реализация мероприятий Программы направлена на достижение следующих результатов:

1. Обеспечение стабильности и качества услуг теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения,

2. Снижение неэффективных затрат на производство теплоэнергии, снижение издержек производства.

3. Строительство сетей газоснабжения, теплоснабжения и водоснабжения для обеспечения населения централизованными коммунальными услугами.

4. Увеличения пригодного для проживания муниципального жилья

5. Исполнение судебных решений

6. Уменьшение количества домов, признанных аварийными.

7. Повышение качества предоставления услуг пассажироперевозок

**2. Система программных мероприятий программы**

Система программных мероприятий подпрограммы муниципальной программы, сгруппированы по 4 подпрограммам и отражены в приложении № 5 к Программе.

**3. Основные меры правового регулирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства и транспорта  
 Нытвенского городского округа, направленные на достижение целей и конечных результатов муниципальной программы**

Муниципальное регулирование в области осуществления муниципальной политики и развития территории Нытвенского городского округа обеспечивается нормативными правовыми актами Российской Федерации, Пермского края   
и Нытвенского городского округа:

Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)

Указом Президента Российской Федерации от 19.12.2012   
№ 1666 «Об утверждении стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»;

Бюджетным кодексом Российской Федерации;

Жилищным кодексом Российской Федерации;

Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении   
и водоотведении»;

Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом   
и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации   
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Постановлением Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011   
№ 354 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам»;

Законом Пермской области от 30.11.2005 № 2692-600 «О порядке определения размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи,   
и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи   
и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими   
и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда»;

Законом Пермской области от 30.11.2005 № 2694-601 «О порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся   
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»;

Постановлением Правительства Пермского края от 10.04.2015 N 206-п   
«О предоставлении субсидий на реализацию муниципальных программ, инвестиционных проектов муниципальных образований Пермского края   
и приоритетных региональных проектов»;

Постановлением Правительства Пермского края от 29.04.2019  
№ 318-п «Об утверждении порядка Порядку предоставления субсидий   
из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на софинансирование мероприятий по качественному функционированию систем теплоснабжения на территориях муниципальных образований Пермского края»;

Уставом муниципального образования «Нытвенский городской округ»;

Постановлением администрации Нытвенского городского округа   
от 06.11.2020 г. № 44 «Об утверждении Порядка разработки, реализации   
и оценки эффективности муниципальных программ Нытвенского городского округа».

Для реализации муниципальной Программы необходимо принятие нормативных правовых актов на уровне округа (Постановления, распоряжения администрации городского округа), утверждающие механизм и порядок реализации мероприятий, направленных на достижение цели и конечных результатов.

**4. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета фактических значений целевых показателей муниципальной программы**

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета фактических значений целевых показателей муниципальной программы представлены   
в приложении 6 к Программе.

1. **Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы.**

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств краевого, федерального и местных бюджетов, а также за счет внебюджетных источников.

**6. Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы**

Основными рисками реализации мероприятий Программы являются:

изменение экономической ситуации в мировой финансовой системе, связанное с неустойчивостью макроэкономических параметров (уровень инфляции, темпы экономического роста страны, уровень платежеспособности предприятий, населения, уровень политической стабильности и др.);

организационные риски, связанные с возможной неэффективной организацией выполнения мероприятий Программы;

сокращение финансирования мероприятий Программы за счет средств краевого и местных бюджетов.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации Программы предусматривается:

детальное планирование хода реализации Программы;

оперативный мониторинг выполнения мероприятий Программы;

формирование эффективной системы управления Программой на основе четкого распределения функций и полномочий ее ответственного исполнителя, соисполнителей и участников.

Минимизация рисков, обусловленных действиями внешних факторов, обеспечивается соответствующими инициативами со стороны Правительства Пермского края в адрес исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления Нытвенского городского округа, других соисполнителей и участников Программы.

**7. Методика оценки эффективности реализации  
муниципальной программы**

Методика оценки эффективности Программы установлена разделом VII Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Нытвенского городского округа, утвержденного постановление администрации района от 06.11.2020 г. № 44 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Нытвенского городского округа».

Приложение 1

к муниципальной программе

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства  
 и транспорта Нытвенского городского округа

**Подпрограмма 1 «Обеспечение качественным жильем»**

**Паспорт подпрограммы муниципальной программы   
Нытвенского городского округа**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель  подпрограммы | Управление ЖКХ, благоустройства и транспорта администрации Нытвенского городского округа | | | | | | | | | | | | |
| Участники подпрограммы |  | | | | | | | | | | | | |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Отсутствуют | | | | | | | | | | | | |
| Цели подпрограммы | Выполнение обязательств по обеспечению жильем определенных категорий граждан, а также обеспечение сохранности жилищного фонда и повышение качества предоставления жилищных услуг | | | | | | | | | | | | |
| Задачи подпрограммы | 1. Обеспечение комфортности проживания граждан в жилищном фонде Нытвенского городского округа Пермского края.  2. Сокращение жилищного фонда, подлежащего сносу. | | | | | | | | | | | | |
| Ожидаемые результаты  реализации подпрограммы | 1. Увеличение пригодного для проживания муниципального жилья  2. Исполнение судебных решений  3. Уменьшение количества домов, признанных аварийными. | | | | | | | | | | | | |
| Этапы и сроки реализации  подпрограммы | Муниципальная программа рассчитана на период с 2020 по 2023 год. Муниципальная программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются в течение всего периода реализации программы. | | | | | | | | | | | | |
| Целевые показатели подпрограммы | N  п/п | Наименование  показателя | Ед.  изм. | | На начало реализации программы (2019) | | 2020 год (факт) | Плановое значение целевого показателя | | | | | |
| 2020 год | | 2021 год | 2022 год | | 2023 год |
| 1 | Количество семей, улучшивших жилищные условия | ед. | | 1 | |  | 3 | | 3 | 3 | | 3 |
| 2 | Доля муниципального жилья, пригодного для проживания | % | | 53 | |  | 54 | | 55 | 56 | | 57 |
| 3 | Доля исполненных судебных решений о предоставлении благоустроенного жилья от количества судебных решений, требующих исполнения на начало отчетного года | % | | 100 | |  | 100 | | 100 | 100 | | 100 |
| 4 | Уменьшение количества аварийных домов (строений) | ед. | | 38 | |  | 44 | | 42 | 31 | | 22 |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Источники финансирования | | Расходы (тыс. руб.) | | | | | | | | | | |
| 2020 год (факт) | 2020 год | | 2021 год | | | 2022 год | | | 2023 год | |
| Всего, в том числе: | |  | 45786,6 | | 23954,7 | | | 109300,9 | | | 114239,0 | |
| местный бюджет | |  | 14287,8 | | 5525,2 | | | 4484,0 | | | 4359,5 | |
| краевой бюджет | |  | 8771,0 | | 5318,5 | | | 6665,8 | | | 6919,0 | |
| федеральный бюджет | |  | 22727,8 | | 13111,0 | | | 98151,1 | | | 102960,5 | |
| внебюджетные источники | |  | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства  
 и транспорта Нытвенского городского округа

**Подпрограмма 2 «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры»**

**Паспорт подпрограммы муниципальной программы   
Нытвенского городского округа**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель  подпрограммы | Управление ЖКХ, благоустройства и транспорта | | | | | | | | | | | | |
| Участники подпрограммы | Администрация Нытвенского городского округа («Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района») | | | | | | | | | | | | |
| Программно- целевые  инструменты подпрограммы | Отсутствуют | | | | | | | | | | | | |
| Цели подпрограммы | 1. Увеличение надежности и эффективности работы систем коммунальной инфраструктуры; | | | | | | | | | | | | |
| Задачи подпрограммы | 1. Развитие объектов инженерной инфраструктуры.  2. Создание, приведение в нормативное состояние социально значимых объектов капитального строительства. | | | | | | | | | | | | |
| Ожидаемые результаты  реализации подпрограммы | 1. Обеспечение стабильности и качества услуг теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения,  2. Строительство сетей газоснабжения, теплоснабжения и водоснабжения для обеспечения населения централизованными коммунальными услугами. | | | | | | | | | | | | |
| Этапы и сроки реализации  программы | Муниципальная программа рассчитана на период с 2020 по 2023 год. Муниципальная программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются в течение всего периода реализации программы. | | | | | | | | | | | | |
| Целевые показатели программы | N  п/п | Наименование  показателя | Ед.  изм. | На начало реализации программы (2019) | | 2020 год (факт) | | Плановое значение целевого показателя | | | | | |
| 2020 год | | 2021 год | 2022 год | | 2023 год |
| 1 | Доля ветхих тепловых сетей | % | 90 | |  | | 88 | | 85 | 84 | | 83 |
| 2 | Доля ветхих сетей водоснабжения | % | 90 | |  | | 88 | | 87 | 86 | | 85 |
| 3 | Доля домов, обеспеченных газоснабжением | % | 32 | |  | | 63,3 | | 34 | 37 | | 40 |
| 4 | Количество приобретаемой техники для МУПов | Ед. | 1 | |  | | 3 | | 3 | 2 | | 0 |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Источники финансирования | | Расходы (тыс. руб.) | | | | | | | | | | |
| 2020 год (факт) | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | | 2023 год | |
| Всего, в том числе: | |  | | 84765,1 | | 29956,5 | | 25245,9 | | | 26429,4 | |
| местный бюджет | |  | | 18072,1 | | 15523,1 | | 11584,4 | | | 10682,2 | |
| краевой бюджет | |  | | 62240,5 | | 13933,5 | | 13661,5 | | | 15747,2 | |
| федеральный бюджет | |  | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | |
| внебюджетные источники | |  | | 4452,5 | | 500,0 | | 0,0 | | | 0,0 | |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства  
 и транспорта Нытвенского городского округа

**Подпрограмма 3 «Развитие транспортной инфраструктуры»**

**Паспорт подпрограммы муниципальной программы   
Нытвенского городского округа**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель  подпрограммы | Управление ЖКХ, благоустройства и транспорта | | | | | | | | | | | | |
| Участники подпрограммы | Управление земельно–имущественных отношений и градостроительства администрации Нытвенского городского округа | | | | | | | | | | | | |
| Программно- целевые  инструменты подпрограммы | Отсутствуют | | | | | | | | | | | | |
| Цели подпрограммы | Обеспечение населения Нытвенского городского округа комфортными условиями проживания через развитие транспортной инфраструктуры | | | | | | | | | | | | |
| Задачи подпрограммы | 1. Повышение доступности и качества транспортного обслуживания населения. | | | | | | | | | | | | |
| Ожидаемые результаты  реализации подпрограммы | 1. Повышение качества предоставления услуг пассажироперевозок | | | | | | | | | | | | |
| Этапы и сроки реализации  программы | Муниципальная программа рассчитана на период с 2020 по 2023 год. Муниципальная программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются в течение всего периода реализации программы. | | | | | | | | | | | | |
| Целевые показатели программы | N  п/п | Наименование  показателя | Ед.  изм. | На начало реализации программы (2019) | | 2020 год (факт) | | Плановое значение целевого показателя | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | | 2022 год | | 2022 год |
| 1 | Доля населенных пунктов, имеющих регулярное автобусное сообщение с центром г. Нытва. | % | 26 | |  | | 26 | 27 | | 28 | | 29 |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Источники финансирования | | Расходы (тыс. руб.) | | | | | | | | | | |
| 2020 год (факт) | | 2020 год | | 2021 год | | | 2022 год | | 2023 год | |
| Всего, в том числе: | |  | | 12730,8 | | 313,7 | | | 13,7 | | 13,7 | |
| местный бюджет | |  | | 4748,3 | | 300,0 | | | 0,0 | | 0,0 | |
| краевой бюджет | |  | | 7781,2 | | 13,7 | | | 13,7 | | 13,7 | |
| федеральный бюджет | |  | | 201,3 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | |
| внебюджетные источники | |  | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | |

Приложение 4

к муниципальной программе

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства  
 и транспорта Нытвенского городского округа

**Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»**

**Паспорт подпрограммы муниципальной программы   
Нытвенского городского округа**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель  подпрограммы | Управление ЖКХ, благоустройства и транспорта администрации Нытвенского городского округа | | | | | | | | | | | | |
| Участники подпрограммы |  | | | | | | | | | | | | |
| Программно- целевые  инструменты подпрограммы | Отсутствуют | | | | | | | | | | | | |
| Цели подпрограммы | Создание условий для реализации программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Нытвенского городского округа» | | | | | | | | | | | | |
| Задачи подпрограммы | 1. Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы. | | | | | | | | | | | | |
| Ожидаемые результаты  реализации подпрограммы | Уровень исполнения целевых показателей программы, не менее 95% | | | | | | | | | | | | |
| Этапы и сроки реализации  программы | Муниципальная программа рассчитана на период с 2020 по 2023 год. Муниципальная программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются в течение всего периода реализации программы. | | | | | | | | | | | | |
| Целевые показатели программы | N  п/п | Наименование  показателя | Ед.  изм. | На начало реализации программы (2019) | | 2020 год (факт) | | Плановое значение целевого показателя | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год |
| 1 | Уровень исполнения целевых показателей программы | % | Не менее 95 | | Не менее 95 | |  | Не менее 95 | | Не менее 95 | | Не менее 95 |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Источники финансирования | | Расходы (тыс. руб.) | | | | | | | | | | |
| 2020 год (факт) | | 2020 год | | 2021 год | | | 2022 год | | 2023 год | |
| Всего, в том числе: | |  | | 8077,6 | | 8849,6 | | | 8744,0 | | 8471,7 | |
| местный бюджет | |  | | 8052,5 | | 8824,8 | | | 8719,2 | | 8446,9 | |
| краевой бюджет | |  | | 25,1 | | 24,8 | | | 24,8 | | 24,8 | |
| федеральный бюджет | |  | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | |
| внебюджетные источники | |  | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | |

Приложение 5

к муниципальной программе

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства  
 и транспорта Нытвенского городского округа

**Система программных мероприятий подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование задачи/мероприятия | ГРБС (Ответственный исполнитель) | Наименование показателя | Единица  измерения | Показатели результативности выполнения программы | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **Подпрограмма 1** | | | | | | | | |
|  | Цель Подпрограммы 1.Выполнение обязательств по обеспечению жильем определенных категорий граждан, а также обеспечение сохранности жилищного фонда и повышение качества предоставления жилищных услуг | | | | | | | | |
|  | Задача 1. Обеспечение комфортности проживания граждан в жилищном фонде Пермского края. | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1.1. "Поддержка жилищного хозяйства" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.1. «Содержание и текущий ремонт муниципального жилья» | Управление ЖКХ | Количество семей, улучшивших жилищные условия | ед. | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Мероприятие 1.1.2. Взносы на капитальный ремонт муниципального жилья | Управление ЖКХ | Доля муниципального жилья, пригодного для проживания | % | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
|  | Мероприятие 1.1.3. Обследование многоквартирных домов специализированной организацией и выдача заключений | Управление ЖКХ | Доля муниципального жилья, пригодного для проживания | % | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
|  | Мероприятие 1.1.4. «Получение справок их ГУП "ЦТИ Пермского края» | Управление ЖКХ | Доля муниципального жилья, пригодного для проживания | % | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
|  | Мероприятие 1.1.8. "Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований" | Управление ЖКХ | Доля исполненных судебных решений о предоставлении благоустроенного жилья от количества судебных решений, требующих исполнения на начало отчетного года | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Приобретение жилого помещения для предоставления по договору социального найма не менее 24,2кв. метров | Управление ЖКХ | Доля исполненных судебных решений о предоставлении благоустроенного жилья от количества судебных решений, требующих исполнения на начало отчетного года | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Приобретение жилого помещения для предоставления по договору социального найма не менее 54,0 кв. метров | Управление ЖКХ | Доля исполненных судебных решений о предоставлении благоустроенного жилья от количества судебных решений, требующих исполнения на начало отчетного года | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Приобретение жилого помещения для предоставления по договору социального найма не менее 20,0 кв. метров | Управление ЖКХ | Доля исполненных судебных решений о предоставлении благоустроенного жилья от количества судебных решений, требующих исполнения на начало отчетного года | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Приобретение жилого помещения для предоставления по договору социального найма не менее 24,0 кв. метров | Управление ЖКХ | Доля исполненных судебных решений о предоставлении благоустроенного жилья от количества судебных решений, требующих исполнения на начало отчетного года | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Приобретение жилого помещения для предоставления по договору социального найма не менее 24,0 кв. метров | Управление ЖКХ | Доля исполненных судебных решений о предоставлении благоустроенного жилья от количества судебных решений, требующих исполнения на начало отчетного года | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Приобретение жилого помещения для предоставления по договору социального найма не менее 24,0 кв. метров | Управление ЖКХ | Доля исполненных судебных решений о предоставлении благоустроенного жилья от количества судебных решений, требующих исполнения на начало отчетного года | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Задача 2. Сокращение жилищного фонда, подлежащего сносу | | | | | | | | |
|  | Мероприятие 1.1.5. "Отчет об оценке объекта в рамках исполнения условий адресной программы переселение из аварийного жилья" | Управление ЖКХ | Уменьшение количества аварийных домов (строений) | ед. | 38 | 44 | 42 | 31 | 22 |
|  | Мероприятие 1.1.6. "Снос аварийных домов в рамках исполнения условий адресной программы переселение из аварийного жилья" | Управление ЖКХ | Уменьшение количества аварийных домов (строений) | ед. | 38 | 44 | 42 | 31 | 22 |
|  | Основное мероприятие 1.2. "Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда**"** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.2.2. Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда | Управление ЖКХ | Уменьшение количества аварийных домов (строений) | ед. | 38 | 44 | 42 | 31 | 22 |
|  | **Подпрограмма 2 «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры»** | | | | | | | | |
|  | Цель Подпрограммы 2. Увеличение надежности и эффективности работы систем коммунальной инфраструктуры. | | | | | | | | |
|  | Задача 1. Развитие водоснабжения на территории Нытвенского городского округа | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 2.1. "Развитие и содержание систем водоснабжения и водоотведения" | Управление ЖКХ | Доля ветхих сетей водоснабжения | % | 90 | 88 | 87 | 86 | 85 |
|  | Мероприятие 2.1.1. "Содержание и ремонт водопроводных и канализационных сетей" | Управление ЖКХ | Доля ветхих сетей водоснабжения | % | 90 | 88 | 87 | 86 | 85 |
|  | Мероприятие 2.1.2. «Исследование питьевой воды» | Управление ЖКХ | Доля ветхих сетей водоснабжения | % | 90 | 88 | 87 | 86 | 85 |
|  | Мероприятие 2.1.3. "Разработка ЗСО" | Управление ЖКХ | Доля ветхих сетей водоснабжения | % | 90 | 88 | 87 | 86 | 85 |
|  | Мероприятие 2.1.4. "Приобретение для муниципальных нужд объектов недвижимости с условием о залоге" | Управление ЖКХ | Доля ветхих сетей водоснабжения | % | 90 | 88 | 87 | 86 | 85 |
|  | Мероприятие 2.1.5. "Реализация муниципальных программ развития преобразованных муниципальных образований" | Управление ЖКХ | Доля ветхих сетей водоснабжения | % | 90 | 88 | 87 | 86 | 85 |
|  | «Приобретение водозаборной скважины с. Григорьевское» | Управление ЖКХ | Доля ветхих сетей водоснабжения | % | 90 | 88 | 87 | 86 | 85 |
|  | Мероприятие 2.1.6. "Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований" | Управление ЖКХ | Доля ветхих сетей водоснабжения | % | 90 | 88 | 87 | 86 | 85 |
| Задача 2. Развитие теплоснабжения на территории Нытвенского городского округа | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 2.2. "Развитие и содержание систем теплоснабжения" |  |  | % |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.2.1. "Содержание тепловых сетей" | Управление ЖКХ | Доля ветхих тепловых сетей |  | 90 | 88 | 85 | 84 | 83 |
|  | Мероприятие 2.2.2. "Реализация муниципальных программ развития преобразованных муниципальных образований" | Управление ЖКХ | Доля ветхих тепловых сетей | % | 90 | 88 | 85 | 84 | 83 |
|  | Текущий ремонт изоляции наружных теплосетей п. Уральский | Управление ЖКХ | Доля ветхих тепловых сетей | % | 90 | 88 | 85 | 84 | 83 |
|  | Мероприятие 2.2.3. "Улучшение качества систем теплоснабжения на территории муниципальных образований Пермского края" | МКУ «УКС» | Доля ветхих тепловых сетей | % | 90 | 88 | 85 | 84 | 83 |
|  | Строительство газовой котельной пос. Новоильинский Нытвенский район Пермский край | МКУ «УКС» | Доля ветхих тепловых сетей | % | 90 | 88 | 85 | 84 | 83 |
|  | Строительство модульной газовой котельной | МКУ «УКС» | Доля ветхих тепловых сетей | % | 90 | 88 | 85 | 84 | 83 |
|  | Мероприятие 2.2.4. "Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований" | Управление ЖКХ | Доля ветхих тепловых сетей | % | 90 | 88 | 85 | 84 | 83 |
|  | Ремонт участка теплотрассы: п. Новоильинский от ул. Советская 6а до ул. Советская 14 | Управление ЖКХ | Доля ветхих тепловых сетей | % | 90 | 88 | 85 | 84 | 83 |
| Задача 3. Развитие газоснабжения в городской и сельской местности | | | | | | | | |  |
|  | Основное мероприятие 2.3. "Развитие и содержание газопроводов" |  |  |  | 32 | 63,3 | 34 | 37 | 40 |
|  | Мероприятие 2.3.1. "Содержание и ремонт газовых сетей" | Управление ЖКХ | Доля домов, обеспеченных газоснабжением | % | 32 | 63,3 | 34 | 37 | 40 |
|  | Основное мероприятие 2.4. "Приобретение коммунальной техники" | Управление ЖКХ | Количество приобретаемой техники для МУПов | Ед. | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 |
|  | Мероприятие 2.4.1. "Реализация муниципальных программ развития преобразованных муниципальных образований" | Управление ЖКХ | Количество приобретаемой техники для МУПов | Ед. | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 |
|  | Приобретение колесных тракторов с навесным оборудованием – 2 ед. | Управление ЖКХ | Количество приобретаемой техники для МУПов | Ед. | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 |
|  | Приобретение машины коммунально-строительной многоцелевой с дополнительным оборудованием | Управление ЖКХ | Количество приобретаемой техники для МУПов | Ед. | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 |
|  | **Подпрограмма 3 «Развитие транспортной инфраструктуры»** | | | | | | | | |
| Цель Подпрограммы 3.Обеспечение населения Нытвенского городского округа комфортными условиями проживания через развитие транспортной инфраструктуры | | | | | | | | | |
| Задача 1.Организация транспортного обслуживания населения округа, создание условий для максимального удовлетворения потребностей населения в перевозках автобусным транспортом | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 3.1. "Обновление автопарка" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3.1.1. "Заключение контракта на оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по регулируемому тарифу Нытвенского городского округа" | Управление ЖКХ | Доля населенных пунктов, имеющих транспортное сообщение с г. Нытва от общего количества населенных пунктов в округе | % | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|  | Основное мероприятие 3.2 «Организация транспортного обслуживания населения» | Управление ЖКХ | Доля населенных пунктов, имеющих транспортное сообщение с г. Нытва от общего количества населенных пунктов в округе | % | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|  | Мероприятие 3.2.1. "Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок" | Управление ЖКХ | Доля населенных пунктов, имеющих транспортное сообщение с г. Нытва от общего количества населенных пунктов в округе | % | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| **Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»** | | | | | | | | |  |
| Цель Подпрограммы 4.Создание условий для реализации программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Нытвенского городского округа» | | | | | | | | |  |
| Задача 1.Обеспечение деятельности казенных учреждений. | | | | | | | | |  |
|  | Основное мероприятие 4.1. "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 4.1.1. "Содержание органов местного самоуправления" | Управление ЖКХ | Уровень исполнения целевых показателей программы | % | Не менее 95 | Не менее 95 | Не менее 95 | Не менее 95 | Не менее 95 |
|  | Мероприятие 4.1.2. "Содержание органов местного самоуправления" | Управление ЖКХ | Уровень исполнения целевых показателей программы | % | Не менее 95 | Не менее 95 | Не менее 95 | Не менее 95 | Не менее 95 |
|  | Мероприятие 4.1.3. "Составление протоколов об административных правонарушениях" | Управление ЖКХ | Уровень исполнения целевых показателей программы | % | Не менее 95 | Не менее 95 | Не менее 95 | Не менее 95 | Не менее 95 |

Приложение 6

к муниципальной программе

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства  
 и транспорта Нытвенского городского округа

**Сведения о порядке сбора информации и методике расчета фактических значений целевых показателей**

**муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Периодичность и сроки формирования фактического значения целевого показателя | Формула расчета фактического значения целевого показателя | Источник информации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество семей, снятых с учета по причине, заключения договора социального найма | ед. | 1 раз в год | Арифметический подсчет | Годовой отчет Отдел жилищного фонда и благоустройства Управления ЖКХ, благоустройства и транспорта |
| 2 | Доля муниципального жилья, пригодного для проживания | % | 1 раз в год | Дмжп= МЖп/МЖ\*100,  где МЖп – муниципальное жилье,  пригодное для проживания, кв.м.  МЖ - муниципальный жилищный фонд, кв.м. | Годовой отчет Отдел жилищного фонда и благоустройства Управления ЖКХ, благоустройства и транспорта |
| 3 | Доля исполненных судебных решений по вопросу обеспечения жильем | % | 1 раз в год | Диср = СРиж/СРж\*100,  где СРиж– исполненные судебные решения по вопросу обеспечения жильем, ед.  СРж – судебные решения по вопросу обеспечения жильем, всего, ед. | Правовое управления администрации Нытвенского городского округа |
| 4 | Уменьшение количества аварийных домов (строений) | Ед. | 1 раз в год | Арифметический подсчет | Годовой отчет Отдел жилищного фонда и благоустройства Управления ЖКХ, благоустройства и транспорта |
| 5 | Доля ветхих тепловых сетей | % | 1 раз в год | Двт = ВТ/Т\*100,  где ВТ – ветхие тепловые сети, км  Т – тепловые сети, км | Годовой отчет Отдел коммунальной инфраструктуры Управления ЖКХ, благоустройства и транспорта |
| 6 | Доля ветхих сетей водоснабжения | % | 1 раз в год | Двв = ВВ/В\*100,  где ВВ – ветхие сети водоснабжения, км  В –сети водоснабжения, км | Годовой отчет Отдел коммунальной инфраструктуры Управления ЖКХ, благоустройства и транспорта |
| 7 | Доля домов, обеспеченных газоснабжением | % | 1 раз в год | Ддг = Дг/Д\*100,  где Дг – дома, обеспеченные газоснабжением, ед.,  Д – всего домовладений, ед. | Годовой отчет МКУ «УКС» |
| 8 | Количество приобретенной спецтехники | % | 1 раз в год | Дос = СТ/СТн\*100,  где СТ – кол-во спецтехники, ед.,  СТн – необходимое кол-во спецтехники, ед. | Годовой отчет Отдел коммунальной инфраструктуры Управления ЖКХ, благоустройства и транспорта |
| 9 | Доля населенных пунктов, имеющих регулярное автобусное сообщение с центром г. Нытва. | % | 1 раз в год | Днпа = НПа/НП\*100,  где НПа – населенные пункты, имеющие регулярное автобусное сообщение с центром г. Нытва, ед.,  НП – всего населенных пунктов, ед. | Годовой отчет Отдел транспортной инфраструктуры Управления ЖКХ, благоустройства и транспорта |
| 10 | Уровень исполнения целевых показателей программы | % | 1 раз в год | ∑[Факт. Пок-ль/План. Пок-ль]/кол-во пок-ей | Годовой отчет Управление ЖКХ |

Приложение 7

к муниципальной программе

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства  
 и транспорта Нытвенского городского округа

**Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы  
Нытвенского городского округа за счет средств местного, краевого, федерального бюджета и внебюджетных источников на 2021 финансовый год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, участники (ГРБС) | Расходы, тыс. руб. | | | | |
| Бюджет Нытвенского городского округа | Местный бюджет | Краевой бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 7 |  | 8 | 9 |  |
| **Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Нытвенского городского округа"** | **Всего, в т.ч.** | **63 074,5** | **30 173,1** | **19 290,4** | **13 111,0** | **500,0** |
| **Управление ЖКХ** | **60 253,4** | **27 352,0** | **19 290,4** | **13 111,0** | **500,0** |
| **Администрация НГО** | **319,6** | **319,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **МКУ «УКС»** | **2 501,5** | **2 501,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Подпрограмма 1 "Обеспечение качественным жильем"** | **Управление ЖКХ** | **23 954,7** | **5 525,2** | **5 318,5** | **13 111,0** | **0,0** |
| **Основное мероприятие 1.1. "Поддержка жилищного хозяйства"** | **Управление ЖКХ** | **9 857,9** | **5 525,2** | **4 332,7** | **0,0** | **0,0** |
| Мероприятие 1.1.1. «Содержание и текущий ремонт муниципального жилья» | Управление ЖКХ | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.2. "Взносы на капитальный ремонт муниципального жилья" | Управление ЖКХ | 2 183,0 | 2 183,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.3. «Обследование многоквартирных домов специализированной организацией и выдача заключений» | Управление ЖКХ | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.4. "Получение справок их ГУП "ЦТИ Пермского края" | Управление ЖКХ | 180,0 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.5. "Отчет об оценке объекта в рамках исполнения условий адресной программы переселение из аварийного жилья" | Управление ЖКХ | 140,0 | 140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.6. "Снос аварийных домов в рамках исполнения условий адресной программы переселение из аварийного жилья" | Управление ЖКХ | 800,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.7. "Прочие расходы в области жилищного хозяйства" | Управление ЖКХ | 78,0 | 78,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.8. "Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований" | Управление ЖКХ | 5 776,9 | 1 444,2 | 4 332,7 | 0,0 | 0,0 |
| "Приобретение жилых помещений для предоставления их по договору социального найма" | Управление ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Приобретение жилого помещения для предоставления по договору социального найма не менее 24,2 кв. метров | Управление ЖКХ | 821,4 | 205,3 | 616,0 | 0,0 | 0,0 |
| Приобретение жилого помещения для предоставления по договору социального найма не менее 54,0 кв. метров | Управление ЖКХ | 1 832,9 | 458,2 | 1 374,7 | 0,0 | 0,0 |
| Приобретение жилого помещения для предоставления по договору социального найма не менее 20,0 кв. метров | Управление ЖКХ | 678,8 | 169,7 | 509,1 | 0,0 | 0,0 |
| Приобретение жилого помещения для предоставления по договору социального найма не менее 24,0 кв. метров | Управление ЖКХ | 814,6 | 203,7 | 611,0 | 0,0 | 0,0 |
| Приобретение жилого помещения для предоставления по договору социального найма не менее 24,0 кв. метров | Управление ЖКХ | 814,6 | 203,7 | 611,0 | 0,0 | 0,0 |
| Приобретение жилого помещения для предоставления по договору социального найма не менее 24,0 кв. метров | Управление ЖКХ | 814,6 | 203,7 | 611,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 1.2. "Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"** | **Управление ЖКХ** | **14 096,8** | **0,0** | **985,8** | **13 111,0** | **0,0** |
| Мероприятие 1.2.1. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда | Управление ЖКХ | 13 111,0 | 0,0 | 0,0 | 13 111,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.2. Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда | Управление ЖКХ | 985,8 | 0,0 | 985,8 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 2 "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры"** | **Всего, в т.ч.** | **29 956,5** | **15 523,1** | **13 933,5** | **0,0** | **500,0** |
| **Управление ЖКХ** | **27 135,4** | **12 702,0** | **13 933,5** | **0,0** | **500,0** |
| **Администрация НГО** | **319,6** | **319,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **МКУ «УКС»** | **2 501,5** | **2 501,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Основное мероприятие 2.1. "Развитие и содержание систем водоснабжения и водоотведения"** | **Всего, в т.ч.** | **12 617,6** | **4 880,4** | **7 237,3** | **0,0** | **500,0** |
| **Управление ЖКХ** | **12 323,0** | **4 560,8** | **7 237,3** | **0,0** | **500,0** |
| **Администрация НГО** | **294,6** | **319,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **МКУ «УКС»** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Мероприятие 2.1.1. "Содержание и ремонт водопроводных и канализационных сетей" | Управление ЖКХ | 800,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1.2. «Исследование питьевой воды» | Управление ЖКХ | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1.3. "Разработка ЗСО" | Управление ЖКХ | 540,0 | 540,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1.4. "Приобретение для муниципальных нужд объектов недвижимости с условием о залоге" | Администрация НГО | 294,6 | 294,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1.5. "Реализация муниципальных программ развития преобразованных муниципальных образований" | Управление ЖКХ | 3 200,0 | 1 100,0 | 1 600,0 | 0,0 | 500,0 |
| «Приобретение водозаборной скважины с. Григорьевское» | Управление ЖКХ | 2 200,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| «Текущий ремонт наружного водопровода ХВС протяженностью 580 п.м., с установкой пожарных гидрантов в с. Шерья» | Управление ЖКХ | 1 000,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 500,0 |
| Мероприятие 2.1.6. "Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований" | Управление ЖКХ | 6 883,0 | 1 720,8 | 5 162,2 | 0,0 | 0,0 |
| Текущий ремонт водопровода у. Юбилейная, ул. Строительная д. 4, 6, 8, 10 ст. Чайковская | Управление ЖКХ | 1 000,0 | 250,0 | 750,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ремонт водонапорной башни на ул. Пионерской, 49 и ремонт водопроводных сетей по улицам Пионерской до ул. Гоголя, 10 п. Новоильнский | Управление ЖКХ | 1 320,0 | 330,0 | 990,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ремонт водонапорной башни по ул. Заречной, 11"а", ремонт водопроводных сетей по улицам Заречная, ул. Ленина, ул. Советская п. Новоильинский | Управление ЖКХ | 1 673,4 | 418,4 | 1 255,1 | 0,0 | 0,0 |
| Ремонт водопровода ул. Д. Бедного 10 - ул. Серого г. Нытва | Управление ЖКХ | 1 002,9 | 250,7 | 752,2 | 0,0 | 0,0 |
| Текущий ремонт инженерных сетей водоснабжения ул. Лесная, 24 - ул. Железнодорожная, ул. Московская, 26 п. Уральский | Управление ЖКХ | 1 886,6 | 471,6 | 1 414,9 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1.7. "Проведение технического аудита состояния очистных сооружений и сетей водоотведения" | Управление ЖКХ | 500,0 | 25,0 | 475,0 | 0,0 | 0,0 |
| Очистные сооружения г. Нытва | Управление ЖКХ | 500,0 | 25,0 | 475,0 | 0,0 | 0,0 |
| Очистные сооружения ст. Чайковская | Управление ЖКХ | 0,0 |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.8. "Разработка и подготовка проектно-сметной документации по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений" | МКУ «УКС» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Очистные сооружения г. Нытва | МКУ «УКС» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Очистные сооружения ст. Чайковская | МКУ «УКС» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 2.2. "Развитие и содержание систем теплоснабжения"** | **Всего, в т.ч.** | **6 767,7** | **4 457,1** | **2 310,6** | **0,0** | **0,0** |
| **Управление ЖКХ** | **4 266,2** | **1 955,6** | **2 310,6** | **0,0** | **0,0** |
| **Администрация НГО** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **МКУ «УКС»** | **2 501,5** | **2 501,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Мероприятие 2.2.1. "Содержание тепловых сетей" | Управление ЖКХ | 145,0 | 145,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.2.2. "Реализация муниципальных программ развития преобразованных муниципальных образований" | Управление ЖКХ | 3 121,2 | 1 560,6 | 1 560,6 | 0,0 | 0,0 |
| Текущий ремонт изоляции наружных теплосетей п. Уральский | Управление ЖКХ | 2 021,2 | 1 010,6 | 1 010,6 | 0,0 | 0,0 |
| Приобретение газовой котельной с. Григорьевское | Управление ЖКХ | 1 100,0 | 550,0 | 550,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.2.3. "Улучшение качества систем теплоснабжения на территории муниципальных образований Пермского края" | МКУ «УКС» | 2 501,5 | 2 501,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство газовой котельной пос. Новоильинский Нытвенский район Пермский край | МКУ «УКС» | 1 761,6 | 1 761,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство модульной газовой котельной | МКУ «УКС» | 739,9 | 739,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.2.4. "Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований" | Управление ЖКХ | 1 000,0 | 250,0 | 750,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ремонт участка теплотрассы: п. Новоильинский от ул. Советская 6а до ул. Советская 14 | Управление ЖКХ | 1 000,0 | 250,0 | 750,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 2.3. "Развитие и содержание газопроводов"** | **Всего, в т.ч.** | **1 800,0** | **1 800,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Управление ЖКХ** | **1 800,0** | **1 800,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **МКУ «УКС»** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Мероприятие 2.3.1. "Содержание газовых сетей" | Управление ЖКХ | 1 800,0 | 1 800,0 |  |  |  |
| Мероприятие 2.3.2. "Реализация муниципальных программ приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований" | МКУ «УКС» | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Строительство распределительных сетей газопроводов для газоснабжения жилых домов г. Нытва (V пусковой) | МКУ «УКС» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 2.4. "Приобретение коммунальной техники"** | **Управление ЖКХ** | **8 771,2** | **4 385,6** | **4 385,6** | **0,0** | **0,0** |
| Мероприятие 2.4.1. "Реализация муниципальных программ развития преобразованных муниципальных образований" | Управление ЖКХ | 8 771,2 | 4 385,6 | 4 385,6 | 0,0 | 0,0 |
| Приобретение колесных тракторов с навесным оборудованием - ед. | Управление ЖКХ | 4 950,0 | 2 475,0 | 2 475,0 | 0,0 | 0,0 |
| Приобретение машины коммунально-строительной многоцелевой с дополнительным оборудованием | Управление ЖКХ | 3 821,2 | 1 910,6 | 1 910,6 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 3 "Развитие транспортной инфраструктуры"** | **Всего, в т.ч.** | **313,7** | **300,0** | **13,7** | **0,0** | **0,0** |
| **Управление ЖКХ** | **313,7** | **300,0** | **13,7** | **0,0** | **0,0** |
| **Администрация НГО** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **МКУ «УКС»** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Основное мероприятие 3.1. "Обновление автопарка"** | **Управление ЖКХ** | **300,0** | **300,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Мероприятие 3.1.1. "Заключение контракта на оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по регулируемому тарифу Нытвенского городского округа" | Управление ЖКХ | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 3.2 «Организация транспортного обслуживания населения»** | **Управление ЖКХ** | **13,7** | **0,0** | **13,7** | **0,0** | **0,0** |
| Мероприятие 3.2.1. "Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок" | Управление ЖКХ | 13,7 | 0,0 | 13,7 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы"** | **Управление ЖКХ** | **8 849,6** | **8 824,8** | **24,8** | **0,0** | **0,0** |
| **Основное мероприятие 4.1. "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления"** | **Управление ЖКХ** | **8 849,6** | **8 824,8** | **24,8** | **0,0** | **0,0** |
| Мероприятие 4.1.1. "Содержание органов местного самоуправления" | Управление ЖКХ | 8 633,7 | 8 633,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.1.2. "Содержание органов местного самоуправления" | Управление ЖКХ | 191,1 | 191,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.1.3. "Составление протоколов об административных правонарушениях" | Управление ЖКХ | 24,8 | 0,0 | 24,8 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 8

к муниципальной программе

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства  
 и транспорта Нытвенского городского округа

**Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы  
Нытвенского городского округа за счет средств местного, краевого, федерального бюджета и внебюджетных источников на 2022 финансовый год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, участники (ГРБС) | Расходы, тыс. руб. | | | | |
| Бюджет Нытвенского городского округа | Местный бюджет | Краевой бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Нытвенского городского округа"** | **Всего, в т.ч.** | **143304,5** | **24787,6** | **20365,8** | **98151,1** | **0,0** |
| **Управление ЖКХ** | **141953,8** | **23436,9** | **20365,8** | **98151,1** | **0,0** |
| **МКУ «УКС»** | **1350,7** | **1350,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Подпрограмма 1 "Обеспечение качественным жильем"** | **Управление ЖКХ** | **109300,9** | **4484,0** | **6665,8** | **98151,1** | **0,0** |
| **Основное мероприятие 1.1. "Поддержка жилищного хозяйства"** | **Управление ЖКХ** | **5984,0** | **4484,0** | **1500,0** | **0,0** | **0,0** |
| Мероприятие 1.1.1. «Содержание и текущий ремонт муниципального жилья» | Управление ЖКХ | 480,0 | 480,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.2. "Взносы на капитальный ремонт муниципального жилья" | Управление ЖКХ | 2175,4 | 2175,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.3. «Обследование многоквартирных домов специализированной организацией и выдача заключений» | Управление ЖКХ | 192,0 | 192,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.4. "Получение справок их ГУП "ЦТИ Пермского края" | Управление ЖКХ | 172,8 | 172,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.5. "Отчет об оценке объекта в рамках исполнения условий адресной программы переселение из аварийного жилья" | Управление ЖКХ | 120,9 | 120,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.6. "Снос аварийных домов в рамках исполнения условий адресной программы переселение из аварийного жилья" | Управление ЖКХ | 768,0 | 768,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.7. "Прочие расходы в области жилищного хозяйства" | Управление ЖКХ | 74,9 | 74,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.8. "Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований" | Управление ЖКХ | 2000,0 | 500,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 |
| "Приобретение жилых помещений для предоставления их по договору социального найма" | Управление ЖКХ | 2000,0 | 500,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 1.2. "Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"** | **Управление ЖКХ** | **103316,9** | **0,0** | **5165,8** | **98151,1** | **0,0** |
| Мероприятие 1.2.1. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда | Управление ЖКХ | 98151,1 | 0,0 | 0,0 | 98151,1 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.2. Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда | Управление ЖКХ | 5165,8 | 0,0 | 5165,8 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 2 "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры"** | **Всего, в т.ч.** | **25245,9** | **11584,4** | **13661,5** | **0,0** | **0,0** |
| **Управление ЖКХ** | **23895,2** | **10233,7** | **13661,5** | **0,0** | **0,0** |
| **МКУ «УКС»** | **1350,7** | **1350,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Основное мероприятие 2.1. "Развитие и содержание систем водоснабжения и водоотведения"** | **Управление ЖКХ** | **10588,0** | **1926,5** | **8661,5** | **0,0** | **0,0** |
| Мероприятие 2.1.1. "Содержание и ремонт водопроводных и канализационных сетей" | Управление ЖКХ | 768,0 | 768,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1.2. "Реализация муниципальных программ развития преобразованных муниципальных образований" | Управление ЖКХ | 1483,4 | 741,7 | 741,7 | 0,0 | 0,0 |
| «Ремонт водопровода п. Новоильинский ул. Советская, от д. 4а до д. 12 (700 метров)» | Управление ЖКХ | 1483,4 | 741,7 | 741,7 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1.3. "Проведение технического аудита состояния очистных сооружений и сетей водоотведения" | Управление ЖКХ | 3 436,6 | 171,8 | 3 264,8 | 0,0 | 0,0 |
| Очистные сооружения г. Нытва | Управление ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Очистные сооружения ст. Чайковская | Управление ЖКХ | 3 436,6 | 171,8 | 3 264,8 |  |  |
| Мероприятие 2.1.4. "Разработка и подготовка проектно-сметной документации по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений" | Управление ЖКХ | 4 900,0 | 245,0 | 4 655,0 | 0,0 | 0,0 |
| Очистные сооружения г. Нытва | Управление ЖКХ | 4 150,0 | 207,5 | 3 942,5 | 0,0 | 0,0 |
| Очистные сооружения ст. Чайковская | Управление ЖКХ | 750,0 | 37,5 | 712,5 |  |  |
| **Основное мероприятие 2.2. "Развитие и содержание систем теплоснабжения"** | **Всего, в т.ч.** | **1489,9** | **1489,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Управление ЖКХ** | **139,2** | **139,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **МКУ «УКС»** | **1350,7** | **1350,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Мероприятие 2.2.1. "Содержание тепловых сетей" | Управление ЖКХ | 139,2 | 139,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.2.2. "Улучшение качества систем теплоснабжения на территории муниципальных образований Пермского края" | МКУ «УКС» | 1350,7 | 1350,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство блочно-модульной котельной мощностью 3,9 МВт в районе здания ЦТП по адресу: г. Нытва, ул. К.Либкнехта, 118/5 с реконструкцией тепловой магистрали №3 левобережной части | МКУ «УКС» | 1350,7 | 1350,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 2.3. "Развитие и содержание газопроводов"** | **Управление ЖКХ** | **1728,0** | **1728,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Мероприятие 2.3.1. "Содержание газовых сетей" | Управление ЖКХ | 1728,0 | 1728,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 2.4. "Приобретение коммунальной техники"** | **Управление ЖКХ** | **10000,0** | **5000,0** | **5000,0** | **0,0** | **0,0** |
| Мероприятие 2.4.1. "Реализация муниципальных программ развития преобразованных муниципальных образований" | Управление ЖКХ | 10000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Приобретение техники для коммунальных нужд | Управление ЖКХ | 10000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 2.5."Разработка схем и программ"** | **Управление ЖКХ** | **1440,0** | **1440,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Мероприятие 2.5.1 «Разработка схемы теплоснабжения Нытвенского городского округа» | Управление ЖКХ | 1440,0 | 1440,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 3 "Развитие транспортной инфраструктуры"** | **Управление ЖКХ** | **13,7** | **0,0** | **13,7** | **0,0** | **0,0** |
| Основное мероприятие 3.1 «Организация транспортного обслуживания населения» | Управление ЖКХ | 13,7 | 0,0 | 13,7 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.1.1. "Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок" | Управление ЖКХ | 13,7 | 0,0 | 13,7 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы"** | **Управление ЖКХ** | **8744,0** | **8719,2** | **24,8** | **0,0** | **0,0** |
| **Основное мероприятие 4.1. "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления"** | **Управление ЖКХ** | **8744,0** | **8719,2** | **24,8** | **0,0** | **0,0** |
| Мероприятие 4.1.1. "Содержание органов местного самоуправления" | Управление ЖКХ | 8534,8 | 8534,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.1.2. "Содержание органов местного самоуправления" | Управление ЖКХ | 184,4 | 184,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.1.3. "Составление протоколов об административных правонарушениях" | Управление ЖКХ | 24,8 | 0,0 | 24,8 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 9

к муниципальной программе

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства  
 и транспорта Нытвенского городского округа

**Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы  
Нытвенского городского округа за счет средств местного, краевого, федерального бюджета и внебюджетных источников на 2023 финансовый год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, участники (ГРБС) | Расходы, тыс. руб. | | | | |
| Бюджет Нытвенского городского округа | Местный бюджет | Краевой бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Нытвенского городского округа"** | **Всего, в т.ч.** | **149153,8** | **23488,6** | **22704,7** | **102960,5** | **0,0** |
| **Управление ЖКХ** | **147300,6** | **21635,4** | **22704,7** | **102960,5** | **0,0** |
| **МКУ «УКС»** | **1853,2** | **1853,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Подпрограмма 1 "Обеспечение качественным жильем"** | **Управление ЖКХ** | **114239,0** | **4359,5** | **6919,0** | **102960,5** | **0,0** |
| **Основное мероприятие 1.1. "Поддержка жилищного хозяйства"** | **Управление ЖКХ** | **5859,5** | **4359,5** | **1500,0** | **0,0** | **0,0** |
| Мероприятие 1.1.1. «Содержание и текущий ремонт муниципального жилья» | Управление ЖКХ | 465,0 | 465,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.2. "Взносы на капитальный ремонт муниципального жилья" | Управление ЖКХ | 2107,4 | 2107,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.3. «Обследование многоквартирных домов специализированной организацией и выдача заключений» | Управление ЖКХ | 186,0 | 186,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.4. "Получение справок их ГУП "ЦТИ Пермского края" | Управление ЖКХ | 167,4 | 167,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.5. "Отчет об оценке объекта в рамках исполнения условий адресной программы переселение из аварийного жилья" | Управление ЖКХ | 117,2 | 117,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.6. "Снос аварийных домов в рамках исполнения условий адресной программы переселение из аварийного жилья" | Управление ЖКХ | 744,0 | 744,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.7. "Прочие расходы в области жилищного хозяйства" | Управление ЖКХ | 72,5 | 72,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.8. "Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований" | Управление ЖКХ | 2000,0 | 500,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 |
| "Приобретение жилых помещений для предоставления их по договору социального найма" | Управление ЖКХ | 2000,0 | 500,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 1.2. "Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"** | **Управление ЖКХ** | **108379,5** | **0,0** | **5419,0** | **102960,5** | **0,0** |
| Мероприятие 1.2.1. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда | Управление ЖКХ | 102960,5 | 0,0 | 0,0 | 102960,5 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.2. Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда | Управление ЖКХ | 5419,0 | 0,0 | 5419,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 2 "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры"** | **Всего, в т.ч.** | **26429,4** | **10682,2** | **15747,2** | **0,0** | **0,0** |
| **Управление ЖКХ** | **24576,2** | **8829,0** | **15747,2** | **0,0** | **0,0** |
| **МКУ «УКС»** | **1853,2** | **1853,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Основное мероприятие 2.1. "Развитие и содержание систем водоснабжения и водоотведения"** | **Управление ЖКХ** | **20907,4** | **5160,2** | **15747,2** | **0,0** | **0,0** |
| Мероприятие 2.1.1. "Содержание и ремонт водопроводных и канализационных сетей" | Управление ЖКХ | 2657,8 | 2657,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1.2. "Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований" | Управление ЖКХ | 7949,6 | 1987,4 | 5962,2 | 0,0 | 0,0 |
| Ремонт водопроводных башен п. Новоильинский по ул. Заречная и по ул. Пионерская | Управление ЖКХ | 7949,6 | 1987,4 | 5962,2 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1.3. "Разработка и подготовка проектно-сметной документации по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений" | Управление ЖКХ | 10 300,0 | 515,0 | 9 785,0 | 0,0 | 0,0 |
| Очистные сооружения г. Нытва | Управление ЖКХ | 10 300,0 | 515,0 | 9 785,0 | 0,0 | 0,0 |
| Очистные сооружения ст. Чайковская | Управление ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| **Основное мероприятие 2.2. "Развитие и содержание систем теплоснабжения"** | **Управление ЖКХ** | **134,8** | **134,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Мероприятие 2.2.1. "Содержание тепловых сетей" | Управление ЖКХ | 134,8 | 134,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 2.3. "Развитие и содержание газопроводов"** | **Всего, в т.ч.** | **3527,2** | **3527,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Управление ЖКХ** | **1674,0** | **1674,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **МКУ «УКС»** | **1853,2** | **1853,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Мероприятие 2.3.1. "Содержание газовых сетей" | Управление ЖКХ | 1674,0 | 1674,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.3.2. "Разработка ПСД для строительства газопроводов" | МКУ «УКС» | 1853,2 | 1853,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 2.6."Разработка схем и программ"** | **Управление ЖКХ** | **1860,0** | **1860,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Мероприятие 2.6.1«Разработка схемы водоснабжения Нытвенского городского округа» | Управление ЖКХ | 930,0 | 930,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.6.2 «Разработка схемы газоснабжения Нытвенского городского округа» | Управление ЖКХ | 930,0 | 930,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 3 "Развитие транспортной инфраструктуры"** | **Управление ЖКХ** | **13,7** | **0,0** | **13,7** | **0,0** | **0,0** |
| Основное мероприятие 3.2 «Организация транспортного обслуживания населения» | Управление ЖКХ | 13,7 | 0,0 | 13,7 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.2.1. "Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок" | Управление ЖКХ | 13,7 | 0,0 | 13,7 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы"** | **Управление ЖКХ** | **8471,7** | **8446,9** | **24,8** | **0,0** | **0,0** |
| **Основное мероприятие 4.1. "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления"** | **Управление ЖКХ** | **8471,7** | **8446,9** | **24,8** | **0,0** | **0,0** |
| Мероприятие 4.1.1. "Содержание органов местного самоуправления" | Управление ЖКХ | 8268,1 | 8268,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.1.2. "Содержание органов местного самоуправления" | Управление ЖКХ | 178,8 | 178,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.1.3. "Составление протоколов об административных правонарушениях" | Управление ЖКХ | 24,8 | 0,0 | 24,8 | 0,0 | 0,0 |