УТВЕРЖДЕНА

Постановлением

администрации района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_\_

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

" Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры Нытвенского муниципального района"

ПАСПОРТ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный  исполнитель  Программы | | | | МКУ «Управление капитального строительства» при администрации Нытвенского муниципального района | | | | | | | | | | | |
| Соисполнители  Программы | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Участники  Программы | | | | МКУ «Управление капитального строительства» при администрации Нытвенского муниципального района, органы местного самоуправления городских и сельских поселений | | | | | | | | | | | |
| Подпрограммы  Программы | | | | Подпрограмма 1. «Приведение в нормативное состояние объектов инженерной инфраструктуры и социальной сферы»  Подпрограмма 2. «Дорожная инфраструктура»  Подпрограмма 3 «Развитие инженерной инфраструктуры в сельских территориях»  Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации Программы Нытвенского муниципального района» | | | | | | | | | | | |
| Программно-  целевые  инструменты  Программы | | | | Отсутствуют | | | | | | | | | | | |
| Цель  Программы | | | | Существенное улучшение качества жизни на территории Нытвенского муниципального района, путем развития транспортной, инженерной и общественной инфраструктуры. | | | | | | | | | | | |
| Задачи  Программы | | | | 1. Повышение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог района.  2. Поддержание инженерной инфраструктуры в состоянии обеспечивающей ее бесперебойную работу  3. Повышение уровня газификации района  4. Выполнение в полном объеме функциональных обязанностей МКУ УКС  5. Проведение ремонтов объектов социальной сферы | | | | | | | | | | | |
| Ожидаемые  результаты  реализации  Программы | | | | 1. Процент освоения субсидий, предоставленных органам местного самоуправления на реализацию инвестиционных и приоритетных региональных проектов (перечислено в муниципальные бюджеты от годовых ассигнований) до 95%  2. Строительство распределительных газопроводов 19244 м  3. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, 73,8 %;  4. Строительство и реконструкция водопроводных сетей 14450 м. | | | | | | | | | | | |
| Этапы и сроки  реализации  Программы | | | | Программа рассчитана на период с 2014 по 2016 годы.  Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации Программы. | | | | | | | | | | | |
| Целевые показатели программы | N  п/п | Наименование показателя | | | | Еди-  ница  изме-  рения | | Значения показателей | | | | | | | | |
| 2013  (прог-  ноз) | 2014 | | | 2015 | | 2016 | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | 5 | 6 | | | 7 | | 8 | | |
| 1 | Муниципальная программа «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры Нытвенского муниципального района» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Процент освоения субсидий,  предоставленных органам местного  самоуправления на реализацию  инвестиционных и приоритетных  региональных проектов (перечислено в  муниципальные бюджеты от годовых  ассигнований) | | | | % | |  | 95 | | | 95 | | 95 | | |
| 1.2 | Протяженность построенных газопроводов | | | | м | | 2194 | 7525 | | | 4474 | | 7245 | | |
| 1.3 | Доля протяженности  автомобильных дорог общего пользования  местного значения, не отвечающих нормативным  требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, | | | | % | | 79,9 | 78,0 | | | 76,1 | | 73,8 | | |
| 1.4 | Строительство и реконструкция водопроводных сетей | | | | м | | 0 | 4000 | | | 3050 | | 7400 | | |
| 2. | Подпрограмма № 1 «Приведение в нормативное состояние объектов инженерной инфраструктуры и социальной сферы» | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Перевод на индивидуальное газовое отопление объектов социальной сферы | | | | шт | | 0 | 1 | | |  | | 1 | | |
| 2.2 | Протяженность построенных газопроводов | | | | м | | 0 | 3635 | | | 3174 | | 3445 | | |
| 2.3 | Ремонт водопроводных сетей по ул.Гоголя п.Новоильинский | | | | м | | 0 | 0 | | | 0 | | 250 | | |
| 2.4 | Ремонт канализационных сетей по ул.Ленина п.Новоильинский | | | | м | | 0 | 0 | | | 0 | | 300 | | |
| 3. | Подпрограмма 2 «Дорожная инфраструктура» | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | | км | | 2,6 | | 4,6 | | 4,6 | | 5,5 | | |
| 3.2 | Доля протяженности  автомобильных дорог общего пользования  местного значения, не отвечающих нормативным  требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, | | | | % | | 79,9 | | 78,0 | | 76,1 | | 73,8 | | |
| 4. | Подпрограмма 3 "Развитие инженерной инфраструктуры в сельских территориях" | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Протяженность построенных газопроводов | | | | м | | 2194 | 3890 | | | 1300 | | 3800 | | |
| 4.2 | Строительство и реконструкция водопроводных сетей | | | | м | | 0 | 4000 | | | 3050 | | 7400 | | |
| 4.3 | Строительство модульной газовой котельной на ст.Чайковская | | | | шт | | 0 | 0 | | | 0 | | 1 | | |
| 5. | Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации Программы Нытвенского муниципального района» | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Повышение квалификации сотрудников в рамках реализации программы | | | | % | | 2 | 4 | | | 4 | | 4 | | |
| 5.2 | Снижение текучести кадров | | | | чел. | | 13,7 | 10 | | | 10 | | 10 | | |
| Объемы и  источники  финансирования  Программы | | | Источники финансирования | | Расходы (тыс. руб.) | | | | | | | | | |
| 2014 | | 2015 | | | | 2016 | | Итого | |
| Всего  в том числе: | | 31358,9 | | 25488,6 | | | | 31750,2 | | 88597,7 | |
| краевой бюджет | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | |
| федеральный бюджет | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | |
| районный бюджет | | 31358,9 | | 25488,6 | | | | 31750,2 | | 88597,7 | |
| бюджеты поселений | |  | |  | | | |  | |  | |
| внебюджетные источники | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | |

I. Характеристика текущего состояния сферы реализации

муниципальной программы, формулировка основных проблем

в указанной сфере и прогноз ее развития

На территории Нытвенского муниципального района расположено восемь поселений, из них три городских поселения: Нытвенское, Уральское, Новоильинское и пять сельских поселений: Шерьинское, Чекменевское, Григорьевское, Чайковское , Постаноговское. При этом в ряде сельских поселений отсутствует социально-экономическая основа для развития, очевидны процессы сворачивания бизнеса и оттока трудоспособного населения в пользу районного и краевого центров и других крупных населенных пунктов.

Таким образом, наблюдается процесс постепенной концентрации населения   
в более компактных, инфраструктурно насыщенных, активно развивающихся населенных пунктах.

Развитие экономики муниципальных образований зависит от их ресурсного потенциала и эффективности его использования. Обладая значительным природным, экономическим, историко-культурным потенциалом, большинство муниципалитетов не используют их в виду отсутствия информации о реальных возможностях, технологий управления и методического обеспечения.

Нытвенский район характеризуется «мелкоселенностью», то есть большим количеством разбросанных, мелких деревень и поселков, удаленных от основных транспортных магистралей. Проблема «мелкоселенности» определяется отсутствием социально-экономических перспектив таких населенных пунктов и невозможностью за счет ресурсов местных бюджетов создать необходимые условия для комфортного проживания населения и оказания качественных государственных и муниципальных услуг.

Уровень газификации территории составлял в 2012 году 46,6%, среднее значение по Пермскому краю составляло в 2011 году 68,3 %. Таким образом, текущее отставание от среднего по краю значения составляет 21%.

На территории района практически не осуществляется строительство многоквартирных жилых домов, в основном наблюдается положительная тенденция по строительству индивидуального жилищного строительства. На основании данных статистики ввод ИЖС составил с 2010 по 2012 гг. 20 824 кв. метров, построено домов (ИЖС) 196 домов. Средняя площадь дома составила 106 кв. метров.

Инженерная инфраструктура района не удовлетворяет нормативным требованиям. Степень износа тепловых сетей в 2009г. составляла 74,29%, в 2012 году 80,86%, а к 2018 году прогнозируется, что износ достигнет 90,86%. Указанные факты свидетельствуют о высоких рисках аварий на тепловых сетях. В особенности, вероятность реализации рисков высока в Нытвенском, Уральском, Чайковском, Григорьевском и Шерьинском поселениях. По водопроводным сетям степень износа в 2009г. составляла 68,4%, в 2013 году 72 %, а к 2018 году прогнозируется, что износ достигнет 76,4%. , что так же свидетельствуют о высоких рисках аварий на водопроводных сетях. В особенности, вероятность реализации рисков высока в Нытвенском, Новоильинском, Григорьевском и Шерьинском поселениях. По канализационным сетям ситуация не намного лучше и степень износа их в 2009г. составляла 68,6%, в 2013 году 74,4 %, а к 2018 году прогнозируется, что износ достигнет 75,7%. Указанные факты свидетельствуют о средних рисках аварий на канализационных сетях в целом по району, и высоких рисках аварий в Григорьевском и Шерьинском поселениях.

В период с 2008 по 2013 гг. существенной поддержкой для муниципального района были средства фонда софинансирования расходов (далее по тексту ФСР), динамика освоения ФСР приведена в таблице № 1.

Таблица № 1

Динамика освоения средств регионального фонда

софинансирования расходов за период 2010-2012 гг.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателя | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Процент освоения субсидий, предоставленных  органам местного самоуправления на реализацию  инвестиционных и приоритетных региональных  проектов (перечислено в муниципальные бюджеты  от годовых ассигнований), % | 44 | 34 | 51 |
| 2 | Процент освоения субсидий, предоставленных  органам местного самоуправления на реализацию  инвестиционных и приоритетных региональных  проектов (перечислено в муниципальные бюджеты  от объемов субсидий, утвержденных  постановлениями Правительства Пермского края), % | 74 | 71 | 72 |

В период с 2009 по 2013 год существенной поддержкой на реализацию инвестиционных проектов сельских поселений были средства федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2013 года". Всего в район было привлечено 8350,514 тыс.руб.. из них в 2009г. 3609,6 тыс.руб.. в 2010г. 3065,63тыс.руб. и в 2011г. 1675,284 тыс.руб.

II. Приоритеты и цели муниципальной политики

в соответствующей сфере социально-экономического развития,

описание основных целей и задач муниципальной программы,

прогноз развития соответствующей сферы

социально-экономического развития и планируемые показатели

по итогам реализации муниципальной программы

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы определены следующими стратегическими документами:

Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках  
 к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7- ФКЗ);

Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 года № 1666 «Об утверждении стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»;

Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2013 года № 435-р «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Региональная политика и федеративные отношения»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 № 598 «О Федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года »;

Постановлением Правительства Пермского края от 01.10.2013 № 1305-п «Об утверждении государственной программы Пермского края «Региональная политика и развитие территорий »;

Постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1320-п «Об утверждении государственной программы «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае»;

Постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1323-п «Об утверждении государственной программы Пермского края «Развитие транспортной системы»;

Законом Пермского края от 2 апреля 2010 г. № 598-ПК «О стратегическом планировании социально-экономического развития Пермского края»;

Постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 1 декабря 2011 г. № 3046 «О Стратегии социально-экономического развития Пермского края до 2026 года»;

Комплексная программа социально-экономического развития муниципального образования «Нытвенский муниципальный район» на 2014-2018 годы;

Решением Земского Собранием Нытвенского муниципального района от 26 ноября 2012 № 434 «Об утверждении порядка распределения и использования субсидий, предоставляемых бюджету Нытвенского муниципального района из регионального фонда софинансирования расходов на реализацию приоритетных муниципальных проектов (программ) и инвестиционных проектов (целевых программ) Нытвенского муниципального района;

Основной целью Программы является существенное улучшение качества жизни на территории Нытвенского муниципального района, путем развития транспортной, инженерной и общественной инфраструктуры.

Достижение цели Программы будет осуществляться путем решения основных задач:

* Повышение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог района;
* Поддержание инженерной инфраструктуры в состоянии обеспечивающей ее бесперебойную работу;
* Повышение уровня газификации района;
* Выполнение в полном объеме функциональных обязанностей МКУ УКС;
* Проведение ремонтов объектов социальной сферы.

Показателями эффективности, позволяющими оценить ход реализации программы, являются:

- процент освоения субсидий, предоставленных органам местного самоуправления на реализацию инвестиционных и приоритетных региональных проектов (перечислено в муниципальные бюджеты от годовых ассигнований),%;

* протяженность построенных газопроводов, м;
* доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %;
* строительство и реконструкции водопроводных сетей, м.

III. Прогноз конечных результатов муниципальной программы.

Реализация мероприятий Программы направлена на достижение следующих результатов:

* процент освоения субсидий, предоставленных органам местного самоуправления на реализацию инвестиционных и приоритетных региональных проектов (перечислено в муниципальные бюджеты от объемов субсидий, утвержденных постановлениями Правительства Пермского края), до 95 %;
* перевод на индивидуальное газовое отопление объектов социальной сферы, 2 шт.;
* строительство модульной газовой котельной на ст.Чайковская, 1шт.;
* протяженность построенных газопроводов, 10254 м.;
* ремонт водопроводных сетей, 250 м.;
* ремонт канализационных сетей, 300 м.;
* увеличение протяженности отремонтированных дорог 14,7 км.;
* доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения сократится до 73,8 %;
* подъем профессионального уровня сотрудников МКУ «УКС» до 4 человек в год;

- снижение текучести кадров до 10% в год;

IV. Сроки реализации муниципальной программы

в целом, этапы и сроки их реализации с указанием

промежуточных показателей

Программа рассчитана на период с 2014 по 2016 годы и не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации муниципальной программы.

V. Перечень основных мероприятий (ведомственных целевых

программ) и мероприятий муниципальной программы

с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов

Основные мероприятия Программы будут направлены создание условий для устойчивого социально-экономического развития Нытвенского муниципального района, а так же городских и сельских поселений района.

Основные мероприятия Программы сгруппированы по 4 подпрограммам и отражены в приложении № 1 к Программе.

Подробный [перечень](#Par518) мероприятий Программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов представлен в соответствующих разделах подпрограмм.

VI. Основные меры правового регулирования в соответствующей

сфере, направленные на достижение целей и конечных

результатов муниципальной программы, с обоснованием

основных положений и сроков принятия необходимых

нормативных правовых актов

Муниципальное регулирование в области осуществления муниципальной политики и развития территорий Нытвенского района обеспечивается нормативными правовыми актами Российской Федерации, Пермского края и Нытвенского муниципального района.

Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение целей и конечных результатов муниципальной программы, изложены в соответствующих разделах подпрограмм настоящей Программы.

В случае изменения действующего законодательства ответственный исполнитель Программы обеспечивает разработку нормативных правовых актов в соответствии со своими полномочиями.

VII. Перечень подпрограмм муниципальной программы.

Подпрограмма 1 «Приведение в нормативное состояние объектов инженерной инфраструктуры и социальной сферы»представлена в приложении № 3 к Программе;

[Подпрограмма 2](#Par1494) «Дорожная инфраструктура» представлена в приложении № 4 к Программе.;

Подпрограмма 3 "Развитие инженерной инфраструктуры в сельских территориях" представлена в приложении № 5 к Программе;

[Подпрограмма 4](#Par1898) «Обеспечение реализации Программы Нытвенского муниципального района» представлена в приложении № 6 к Программе.

VIII. Перечень целевых показателей муниципальной программы

с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации.

[Перечень](#Par1152) целевых показателей Программы с расшифровкой плановых значений по годам, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями Программы представлен в приложении 2 к Программе.

IX. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной

Программы.

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального, краевого и местных бюджетов, а также за счет внебюджетных источников.

Общая потребность финансового обеспечения муниципальной программы на 2014-2016 годы составляет 88598,7 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 31358,9 тыс. рублей;

2015 год – 25488,6 тыс. рублей;

2016 год – 31750,2 тыс. рублей.

Средства на реализацию муниципальной программы утверждаются Решением Земского Собрания Нытвенского муниципального района о бюджете Нытвенского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.

По результатам ежегодной оценки эффективности и результативности реализации муниципальной программы возможно перераспределение объемов средств, предусмотренных на их реализацию по направлениям, отдельным мероприятиям и годам.

Финансовое обеспечение реализации Программы за счет всех источников финансирования приведено в приложениях № 7,8 - к Программе.

X. Описание мер государственного регулирования и управления

рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей

муниципальной программы.

Основными рисками реализации мероприятий Программы являются:

изменение экономической ситуации в мировой финансовой системе, связанное с неустойчивостью макроэкономических параметров (уровень инфляции, темпы экономического роста страны, уровень платежеспособности предприятий, населения, уровень политической стабильности и др.);

организационные риски, связанные с возможной неэффективной организацией выполнения мероприятий Программы;

сокращение финансирования мероприятий Программы за счет средств федерального, краевого и местных бюджетов;

инертность и противодействие органов местного самоуправления при реализации отдельных мероприятий Программы.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации Программы предусматривается:

детальное планирование хода реализации Программы;

оперативный мониторинг выполнения мероприятий Программы;

формирование эффективной системы управления Программой на основе четкого распределения функций и полномочий ее ответственного исполнителя, соисполнителей и участников.

Минимизация рисков, обусловленных действиями внешних факторов, обеспечивается соответствующими инициативами со стороны Министерства территориального развития Пермского в адрес исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований Нытвенского района, других соисполнителей и участников Программы.

XI. Методика оценки эффективности муниципальной программы.

Настоящая Методика определяет порядок оценки результативности и эффективности реализации Программы.

Для расчета эффективности реализации Программы (эффективности расходования бюджетных средств) используются индикаторы и показатели отчета о реализации муниципальной программы.

Под результативностью понимается степень достижения запланированных показателей за счет реализации мероприятий муниципальной программы.

Результативность измеряется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей с плановыми значениями.

В качестве критериев оценки результативности реализации муниципальной программы и программных мероприятий используется индекс результативности .

Индекс результативности муниципальной программы оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчетный период T:



где

Рit - результативность достижения i-го показателя, характеризующего ход реализации государственной программы, в год t;

Пфit - фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию программы, в год t;

Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию программы, в год t;

i - номер показателя программы.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Приведение в нормативное

состояние объектов

общественной инфраструктуры

Нытвенского муниципального

района"

Перечень

мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  подпрограммы, основного  мероприятия,  мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители,  участники | Срок | | Ожидаемый  непосредственный  результат (краткое  описание) |
| на-  чала  реа-  ли-  за-  ции | окон-  чания  реа-  ли-  за-  ции |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Приведение в нормативное состояние объектов инженерной инфраструктуры и социальной сферы» | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.  Приведение в нормативное состояние объектов инженерной инфраструктуры. | | | | |
| 1.1.1 | Мероприятие 1. 1.  Перевод на индивидуальное отопление МУЗ «Амбулатория» ст.Чайковская | МКУ Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района | 2014 | 2015 | Изготовление ПСД, перевод на индивидуальное газовое отопление |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.2.  Установка газового котла наружного исполнения для теплоснабжения муниципального учреждения – детсад № 6 по адресу: ул.К.Симонова,16 г.Нытва Пермского края | МКУ Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района | 2014 | 2014 | Изготовление ПСД,установка газового котла наружного исполнения. |
| 1.1.3 | Мероприятие 1.3.  Газоснабжение жилых домов м-н «Ельники» п. Уральский. Нытвенского района Пермского края. | МКУ Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района | 2014 | 2016 | Строительство газопроводов высокого и низкого давления,прот.2200 м. |
| 1.1.4 | Мероприятие 1.4.  Газоснабжение жилых домов м-н «Черемушки» п. Уральский. Нытвенского района Пермского края. | МКУ Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района | 2014 | 2020 | Строительство газопроводов высокого и низкого давления. Всего будет построено 3634 м. газопровода. |
| 1.1.5 | Мероприятие 1.5.  Строительство распределительных сетей газопровода по ул. Ленина в п. Новоильинский. | Администрация Новоильинского ГП | 2014 | 2016 | Разработка ПСД и строительство газопроводных сетей высокого и низкого давления, вводы к жилым домам 4420 м. |
| 1.1.6 | Мероприятие 1.6.  Капитальный ремонт канализационных сетей по ул. Ленина в пос. Новоильинский. | Администрация Новоильинского ГП | 2016 | 2016 | Изготовление ПСД на капитальный ремонт канализационных сетей 300 м. с  замена запорной арматуры, а так же чугунных труб на полипропиленовые. |
| 1.1.7 | Мероприятие 1.7.  Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Гоголя в пос. Новоильинский. | Администрация Новоильинского ГП | 2016 | 2016 | Изготовление ПСД.  Замена запорной арматуры, металлических водопроводных труб на полипропиленовые. Всего предполагается заменить 250 м водопровода. |
| 1.2 | Основное мероприятие 2.  Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы. | | | | |
| 1.2.1 | Мероприятие 2.1.  ПРП Приведение в нормативное состояние объектов культуры и молодежной политики» Капитальный ремонт Дома досуга д. Заполье. | МКУ Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района | 2014 | 2014 | Предполагается проведение текущего ремонта актового зала, ремонт крыльца главного входа и смена окон. |  |  |
| 1.2.2 | Мероприятие 2.2.  ПРП Приведение в нормативное состояние объектов культуры и молодежной политики» Капитальный ремонт здания МУ «Дворец культуры поселка Уральский Нытвенского района Пермского края. | МКУ Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района | 2014 | 2016 | Проведение работ по капитальному ремонту кровли, фасада и окон. |
| 1.2.3 | Мероприятие 2.3.  Капитальный ремонт помещений для размещения Многофункционального центра государственных и муниципальных услуг | МКУ Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района | 2014 | 2014 | Возможность получения государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» |
| 2 | Подпрограмма 2 «Дорожная инфраструктура» | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие 1.  Поддержание муниципальных дорог в нормативном состоянии | | | | |
| 2.1.1 | Мероприятие 1.1.  Содержание  муниципальных дорог | МКУ Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района | 2014 | 2016 | Повышение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог района  Обеспечение безопасности дорожного движения. |
| 2.1.2 | Мероприятие 1.2.  Нанесение дорожной разметки автодорога «Сукманы-Уральский», прот. 7,057 км; «Нытва-Новоильинский», прот. 9,44 км и установка дорожных знаков | МКУ Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района | 2014 | 2016 | Обеспечит безопасное движение пешеходов и транспорта |
| 2.1.3 | Мероприятие 1.3.  Паспортизация автомобильных дорог | МКУ Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района | 2014 | 2016 | Наличие паспорта автомобильной дороги и организации дорожного движения |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.  Капитальный ремонт муниципальных автомобильных дорог и сооружений на них | | | | |
| 2.2.1 | Мероприятие 2.1.  Раработка ПСД «Капитальный ремонт автодороги «Сукманы-Уральский» 3,8 км. | МКУ Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района | 2014 | 2014 | Наличие ПСД на «Капитальный ремонт автодороги «Сукманы-Уральский» 3,8 км., возможность проведения капитального ремонта ч/з краевые программы |
| 2.2.2 | Мероприятие 2.2.  Капитальный ремонт автодороги «Волеги-Луговая»-Удалы». прот. 1,182 км., участок км01+050-км02+232 | МКУ Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района | 2014 | 2014 | Устранение предписание ОАО «РЖД» отремонтирован подъезд к железнодорожному переезду. Ремонт переезда обеспечит безопасное движение по единственной дороге к д.Удалы, д.Калуги, д. Колотыги |
| 2.2.3 | Мероприятие 2.3. «Капитальный ремонт автодороги «Сукманы-Уральский» 3,8 км. | МКУ Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района | 2015 | 2016 | Ремонт автодороги «Сукманы-Уральский» обеспечит безопасное движение транспорта |
| 2.2.4 | Мероприятие 2.4. Капитальный ремонт водопропускной трубы на автодороге  «Нытва-Н.Гаревая» | МКУ Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района | 2015 | 2015 | Ремонт водопропускной трубы повысит водопропускную способность трубы в период весеннего паводка, ремонт автодороги «Нытва-Н.Гаревая» обеспечит безопасное движение транспорта |
| 2.3 | Основное мероприятие 3.  Ремонт муниципальных автомобильных дорог и сооружений на них | | | | |
| 2.3.1 | Мероприятие 3.1.  Текущий и ямочный ремонт автодороги «Нытва-Новоильинский», прот.9,440 км, участки км0+370-км2+00; км2+800-км6+400 | МКУ Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района | 2014 | 2014 | Ремонт автодороги «Нытва-Новоильинский» обеспечит безопасное движение транспорта |
| 2.3.2 | Мероприятие 3.2.  Текущий и ямочный ремонт автодороги «Нытва-Новоильинский»-п.Солнечный»,  прот. 0,850км, участок км0+450-км0+550 | МКУ Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района | 2014 | 2014 | Ремонт автодороги «Нытва-Новоильинский»-п.Солнечный» обеспечит безопасное движение транспорта |
| 2.3.3 | Мероприятие 3.3.  Текущий и ямочный ремонт автодороги «Сукманы-Уральский», прот. 7,057 км, участок км0+00-км2+800 | МКУ Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района | 2014 | 2014 | Ремонт автодороги «Сукманы-Уральский» обеспечит безопасное движение транспорта |
| 2.3.4 | Мероприятие 3.4.  Ремонт моста на автодороге «Дубровино-Бабуши», прот.1,5 км | МКУ Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района | 2014 | 2014 | Ремонт моста на автодороге «Дубровино-Бабуши» обеспечит безопасное движение автотранспорта по мосту |
| 2.3.5 | Мероприятие 3.5.  Ремонт моста на автодороге «Дыбки-Оханск»-д.Полом», прот. 3,00 км. | МКУ Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района | 2014 | 2014 | Ремонт моста на автодороге «Дыбки-Оханск»-д.Полом» обеспечит безопасное движение автотранспорта по мосту |
| 2.3.6 | Мероприятие 3.6.  Ремонт автодороги «Дыбки-Оханск»-д.Полом», прот. 3,00 км.(Участок) | МКУ Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района | 2014 | 2014 | Ремонт моста на автодороге «Дыбки-Оханск»-д.Полом» обеспечит безопасное движение автотранспорта по мосту |
| 2.3.7 | Мероприятие 3.7. Ремонт автодороги  «Н.Гаревая-Конино», прот. 4,55 км, участки км0+100-м0+130, км0+600-км1+00 | МКУ Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района | 2015 | 2015 | Ремонт автодороги «Н.Гаревая-Конино» обеспечит безопасное движение транспорта |
| 2.3.8 | Мероприятие 3.8. Ремонт автодороги  «Н.Гаревая-Соснова», прот. 9,75 км, участки км0+000-км2+00 | МКУ Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района | 2015 | 2015 | Ремонт автодороги «Н.Гаревая-Соснова», обеспечит безопасное движение транспорта, доступность проезда до населенного пункта |
| 2.3.9 | Мероприятие 3.9. Ремонт автодороги  «Подъезд к Перми-Чекмени», прот. 1,580 км | МКУ Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района | 2016 | 2016 | Ремонт автодороги «Подъезд к Перми-Чекмени» обеспечит безопасное движение транспорта, доступность на федеральную трассу |
| 2.3.10 | Мероприятие 3.10. Ремонт автодороги  «Григорьевское-Покровское», прот. 5,345 км | МКУ Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района | 2016 | 2016 | Ремонт автодороги «Григорьевское-Покровское» обеспечит безопасное движение транспорта, доступность проезда до населенного пункта |
| 2.3.11 | Мероприятие 3.11. Ремонт автодороги  «Волеги-Чайковская-Луговая», прот. 22,915 км, участки км9+050-км9+550, км24+600-км27-100 | МКУ Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района | 2016 | 2016 | Ремонт автодороги «Волеги-Чайковская-Луговая» обеспечит безопасное движение транспорта, доступность проезда до населенного пункта |
| 3 | Подпрограмма 3 «Развитие инженерной инфраструктуры в сельских территориях» | | | | |
| 3.1 | Основное мероприятие 1.  Развитие газификации в сельской местности | | | | |
| 3.1.1 | Мероприятия 1.1.  Газопровод высокого давления II категории с.Шерья- д.Шумиха Нытвенского района Пермского края | МКУ Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района | 2014 | 2015 | Строительство газопровода высокого давления, для газоснабжения д.Шумиха, протяженность газопровода 3890 м. |
| 3.1.2 | Мероприятия 1.2.  Распределительные сети газопровода в д.Числы Нытвенского района Пермского края | МКУ Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района | 2014 | 2015 | В 2014 г. предусматривается разработать ПСД и начать строительство газопровода протяженностью 1300 м. |
| 3.1.3 | Мероприятия 1.3.  Распределительные сети газопровода по ул.Некрасова, ул.Садовая в с. Шерья Нытвенского района Пермского края | Администрация  Шерьинского СП | 2016 | 2016 | Разработка ПСД |
| 3.1.4 | Мероприятия 1.4.  Распределительный газопровод высокого и низкого давления по ул.Кооперативная, ул. Чайковская в с.Григорьевское | Администрация  Григорьевского СП | 2014 | 2014 | Разработка ПСД |
| 3.1.5 | Мероприятия 1.5.  Распределительный газопровод по ул. Коробейникова, Юбилейная, ул.Солнечная на ст.Чайковская Нытвенского района Пермского края | Администрация Григорьевского СП | 2014 | 2016 | В 2014 г. предусматривается разработать ПСД и начать строительство газопровода протяженностью 3800 м. |
| 3.2 | Основное мероприятие 2.  Строительство и реконструкция модульных газовых котельных на селе | | | | |
| 3.2.1 | Мероприятие 2.1.  Строительство модульной котельной на ст.Чайковская Нытвенского района Пермского края | Администрация Чайковского СП | 2014 | 2016 | В 2014 г. предусматривается разработка ПСД. Строительство модульной котельной в 2015-2016г. Данная модульная котельная будет обеспечивать тепловой энергией жилой фонд поселения, школу, садик и др.объекты |
| 3.3 | Основное мероприятие 3.  Развитие водоснабжения в сельской местности | | | | |
| 3.3.1 | Мероприятие 3.1.  Реконструкция водопроводных сетей с. Мокино: ул.Молодежная, ул.Полевая, ул. Анчутина, ул. Октябрьская | Администрация Григорьевского СП | 2014 | 2016 | В 2014 г. разрабатывается ПСД, в 2016г. предусмотрена реконструкция водопровода 2250 м. |
| 3.3.2 | Мероприятие 3.2.  Реконструкция водопроводных сетей с. Григорьевское: ул.Чайковская, ул.Полевая, ул. Молодежная, ул.Техническая, ул. Солнечная, ул.Специалистов | Администрация Григорьевского СП | 2014 | 2016 | В 2014 г.разрабатывается ПСД, в 2016г. предусмотрена реконструкция водопровода 2400 м. |
| 3.3.3 | Мероприятие 3.3.  Реконструкция наружных сетей водоснабжения в д.Нижняя Гаревая по улицам Весенняя, Мира, Молодежная, Осенняя, Центральная, Юбилейная | МКУ Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района | 2014 | 2016 | В 2014 году будет разработана ПСД, строительство в 2015-2016г, протяженностью 4500 м. |
| 3.3.4 | Мероприятие 3.4. Реконструкция водопровода с.Сергино Нытвенского района Пермского края | Администрация Шерьинского СП | 2014 | 2016 | Предусматривается реконструкция водопровода, протяженностью 5300 м. |
| 4 | Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации Программы Нытвенского муниципального района» | | | | |
| 4.1. | Основное мероприятия № 1 «Обеспечение деятельности МКУ УКС» | МКУ Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района | 2014 | 2016 | Формирование у специалистов МКУ УКС профессиональных знаний, умений и навыков, позволяющих эффективно выполнять должностные обязанности |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Приведение в нормативное

состояние объектов

общественной инфраструктуры

Нытвенского муниципального

района»

Перечень

целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателя | Еди-  ница  изме-  рения | ГРБС | Значения показателей | | | |  |
| 2013  (прог-  ноз) | 2014 | 2015 | 2016 | Наименование программных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 | Муниципальная программа «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры Нытвенского муниципального района" | | | | | | | |
| 1.1 | Процент освоения субсидий,  предоставленных органам местного  самоуправления на реализацию  инвестиционных и приоритетных  региональных проектов (перечислено в  муниципальные бюджеты от годовых  ассигнований) | % | \_\_\_\_ |  | 95 | 95 | 95 | Подпрограмма № 1 «Приведение в нормативное состояние объектов инженерной инфраструктуры и социальной сферы» |
| 1.2 | Протяженность построенных газопроводов | м | МКУ Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района, органы местного самоуправления | 2194 | 7525 | 4474 | 7245 | Подпрограмма № 1 «Приведение в нормативное состояние объектов инженерной инфраструктуры и социальной сферы», Подпрограмма № 3 «Развитие инженерной инфраструктуры в сельских поселениях» |
| 1.3 | Доля протяженности  автомобильных дорог общего пользования  местного значения, не отвечающих нормативным  требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, | % | МКУ Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района | 79,9 | 78,0 | 76,1 | 73,8 | Подпрограмма № 2 «Дорожная инфраструктура» |
| 1.4 | Строительство и реконструкция водопроводных сетей | м | МКУ Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района, органы местного самоуправления | 0 | 4000 | 3050 | 7400 | Подпрограмма № 3 «Развитие инженерной инфраструктуры в сельских поселениях» |
| 2. | Подпрограмма № 1 " Приведение в нормативное состояние объектов инженерной инфраструктуры и социальной сферы" | | | | | | | |
| 2.1 | Перевод на индивидуальное газовое отопление объектов социальной сферы | шт | МКУ Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района | 0 | 1 | 0 | 1 | Основное мероприятие № 1 «Приведение в нормативное состояние объектов инженерной инфраструктуры» |
| 2.2 | Протяженность построенных газопроводов | м | МКУ Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района, органы местного самоуправления | 0 | 3635 | 3174 | 3445 | Основное мероприятие № 1 «Приведение в нормативное состояние объектов инженерной инфраструктуры» |
| 2.3 | Ремонт водопроводных сетей | м | Администрация Новоильинского ГП | 0 | 0 | 0 | 250 | Основное мероприятие № 1 «Приведение в нормативное состояние объектов инженерной инфраструктуры» |
| 2.4 | Ремонт канализационных сетей | м | Администрация Новоильинского ГП | 0 | 0 | 0 | 300 | Основное мероприятие № 1 «Приведение в нормативное состояние объектов инженерной инфраструктуры» |
| 2.5 | Ремонт объектов социальной сферы | шт | МКУ Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района | 1 | 2 | 0 | 1 | Основное мероприятие № 2 «Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы» |
| 3. | Подпрограмма 2 «Дорожная инфраструктура» | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | МКУ Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района | 2,6 | 4,6 | 4,6 | 5,5 | Основное мероприятие № 2 « Капитальный ремонт муниципальных автомобильных дорог и сооружений на них» и основное мероприятие № 3 «Ремонт муниципальных автомобильных дорог и сооружений на них» |
| 3.2 | Доля протяженности  автомобильных дорог общего пользования  местного значения, не отвечающих нормативным  требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, | % | МКУ Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района | 79,9 | 78,0 | 76,1 | 73,8 | Основное мероприятие № 2 « Капитальный ремонт муниципальных автомобильных дорог и сооружений на них» и основное мероприятие № 3 «Ремонт муниципальных автомобильных дорог и сооружений на них» |
| 4. | Подпрограмма 3 «Развитие инженерной инфраструктуры в сельских территориях»» | | | | | | | |
| 4.1 | Протяженность построенных газопроводов | м | МКУ Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района, органы местного самоуправления | 2194 | 3890 | 1300 | 3800 | Основное мероприятие № 1 «Развитие газификации в сельской местности» |
| 4.2 | Строительство и реконструкция водопроводных сетей | м | МКУ Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района, органы местного самоуправления | 0 | 4000 | 3050 | 7400 | Основное мероприятие № 3 «Развитие водоснабжения в сельской местности» |
| 4.3 | Строительство модульной газовой котельной на ст.Чайковская | шт | Администрация Чайковского СП | 0 | 0 | 0 | 1 | Основное мероприятие № 2 «Строительство и реконструкция модульных газовых котельных на селе» |
| 5. | Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы Нытвенского муниципального района» | | | | | | | |
| 5.1 | Повышение квалификации сотрудников в рамках реализации программы | чел | МКУ Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района | 2 | 4 | 4 | 4 | Мероприятие № 1 "Обеспечение деятельности МКУ УКС" |
| 5.2 | Снижение текучести кадров | % | МКУ Управление капитального строительства при администрации Нытвенского  муниципального района | 13,7 | 10 | 10 | 10 | Мероприятие № 1 "Обеспечение деятельности МКУ УКС" |
| 5.3 | Повышение уровня заработной платы сотрудников | % | МКУ Управление капитального строительства при администрации Нытвенского  муниципального района | 8,2 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | Мероприятие № 1 "Обеспечение деятельности МКУ УКС" |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Приведение в нормативное

состояние объектов

общественной инфраструктуры

Нытвенского муниципального

района»

Подпрограмма 1 «Приведение в нормативное состояние объектов инженерной инфраструктуры и социальной сферы»

Паспорт подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный  исполнитель  подпрограммы | | | МКУ «Управление капитального строительства» при администрации Нытвенского муниципального района | | | | | | | | | | |
| Соисполнители  подпрограммы | | |  | | | | | | | | | | |
| Участники  подпрограммы | | | МКУ «Управление капитального строительства» при администрации Нытвенского муниципального района, органы местного самоуправления городских и сельских поселений | | | | | | | | | | |
| Подпрограммы  программы | | | отсутствуют | | | | | | | | | | |
| Программно-  целевые  инструменты  подпрограммы | | | отсутствуют | | | | | | | | | | |
| Цели  подпрограммы | | | Улучшение качества жизни населения на территории Нытвенского муниципального района. | | | | | | | | | | |
| Задачи  подпрограммы | | | 1. Поддержание инженерной инфраструктуры в состоянии  обеспечивающей ее бесперебойную работу;  2. Повышение уровня газификации района;  3.Обеспечение бесперебойного теплоснабжения объектов  социальной сферы;  4. Поддержание в нормативном состоянии объектов социальной  сферы. | | | | | | | | | | |
| Ожидаемые  результаты  реализации  подпрограммы | | | 1. Перевод на индивидуальное газовое отопление объектов  социальной сферы – 2 шт.;  2. Протяженность построенных газопроводов 10254 м.  3. Ремонт водопроводных сетей 250 м.  4. Ремонт канализационных сетей 300 м.  5. Ремонт объектов социальной сферы 3 шт. | | | | | | | | | | |
| Этапы и сроки  реализации  подпрограммы | | | Подпрограмма рассчитана на период с 2014 по 2016 годы.  Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации подпрограммы. | | | | | | | | | | |
| Целе-  вые  пока-  зате-  ли  подпрог-  раммы | N  п/п | Наименование показателя | | | | Ед.  изм. | | Плановое значение  целевого показателя | | | | | |
| 2013 год  (прогноз) | | 2014  год | 2015  год | | 2016  год |
| 1 | Перевод на индивидуальное газовое отопление объектов социальной сферы | | | | шт | | - | | 1 | - | | 1 |
| 2 | Протяженность построенных газопроводов | | | | м | | 0 | | 3635 | 3174 | | 3445 |
| 3 | Ремонт водопроводных сетей | | | | м | | - | | - | - | | 250 |
| 4 | Ремонт канализационных сетей | | | | м | | - | | - | - | | 300 |
| 5 | Ремонт объектов социальной сферы | | | | шт | | 1 | | 2 | - | | 1 |
| Объемы и  источники  финансирования  подпрограммы | | | | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) | | | | | | | | |
| 2014 год | | 2015 год | | 2016 год | | | Итого | |
| Всего  в том числе: | 2700,0 | | 0 | | 0 | | | 2700,0 | |
| краевой бюджет | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| федеральный бюджет | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| районный бюджет | 2700,0 | | 0 | | 0 | | | 2700,0 | |
| бюджеты поселений | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| внебюджетные источники | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | |

I. Характеристика текущего состояния сферы реализации

подпрограммы муниципальной программы, формулировка

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Уровень газификации территории района в 2012 году составлял 46,6%, среднее значение по Пермскому краю составляло в 2011 году 68,3 %. Таким образом, текущее отставание от среднего по краю значения составляет 21%.

На территории Нытвенского муниципального района есть населенные пункты такие как, микрорайон «Черёмушки» и «Ельники» Уральского ГП, имеющие центральный водопровод, систему электроснабжения и линии электросвязи, но отсутствует система теплоснабжения. Отопление в жилых домах осуществляется путем автономного отопления – дрова, уголь, что приводит к загрязнению атмосферного воздуха и экологии в целом. При строительстве газораспределительных сетей в вышеуказанных населенных пунктах, улучшится качество жилищных условий населения, возрастет рост индивидуального жилищного строительства и экологическая обстановка.

Инженерная инфраструктура Новоильинского ГП, как и во всем муниципальном районе, так же не удовлетворяет нормативным требованиям. Для улучшения ситуации предполагается провести капитальные ремонты водопроводных и канализационных сетей, с заменой существующих трубопроводов на более современные, качественные и долговечные материалы.

На территории муниципального района практически все муниципальные учреждения подключены к существующим тепловым сетям. Данная система теплоснабжения имеет следующие недостатки:

- стоимость 1 гКал тепловой энергии растет с каждым годом;

-изношенность тепловых сетей высокая, что не обеспечивает бесперебойного теплоснабжения;

- большие неплатежи от теплоснабжающих организаций в адрес поставщиков энергоресурса (газа), ставят под угрозу начало отопительного сезона.

Для урегулирования ситуации по теплоснабжению бюджетных учреждений предполагается в 2014 году перевести на индивидуальное газовое отопление детский сад № 6 г.Нытва, в 2015 году МУЗ «Амбулатория» ст.Чайковская.

В Нытвенском муниципальном районе существует 21 учреждение культуры. Два таких учреждения Дом досуга д.Заполье и Дворец культуры п.Уральский не удовлетворяют нормативным требованиям. Указанные учреждения построены в начале 70-х годов прошлого века. За годы работы капитальные ремонты не проводились. Осуществление ремонтов позволит снизить потери тепла и увеличить температуру внутри помещений в зимнее время, снизить затраты на содержание помещений, улучшить условия для работы сотрудникам учреждений, создать комфортные условия детям и взрослым для участия в мероприятиях и посещения кружков, увеличить количество и качество проводимых мероприятий.

В целях снижения административных барьеров, повышения доступности государственных и муниципальных услуг, для возможного получения их по принципу «одного окна», предполагается провести капитальный ремонт помещений для размещения «Многофункционального центра государственных и муниципальных услуг»

Эти проблемы не могут быть решены на уровне муниципальных образований, по причине ограниченности средств местных бюджетов. Для реализации данной подпрограммы предполагается привлечь средства краевого бюджета.

II. Приоритеты и цели муниципальной политики

в соответствующей сфере социально-экономического развития,

описание основных целей и задач программы муниципальной программы, прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития и планируемые показатели

по итогам реализации подпрограммы

2.1. Цели, задачи и система мероприятий подпрограммы соответствуют основным направлениям и задачам социально-экономического развития Нытвенского муниципального района, установленные:

[Стратегией](consultantplus://offline/ref=1183EB478FB1B8F121DD657EF658ECF0A485F5D950B88A22CD0C0452503F371C836DECFE3A67F6F9DB1E2F6At6F) социально-экономического развития Пермского края до 2026 года, утвержденной Постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 1 декабря 2011 г. N 3046;

[Программой](consultantplus://offline/ref=1183EB478FB1B8F121DD657EF658ECF0A485F5D950BD8621C90C0452503F371C836DECFE3A67F6F9DB1E2F6At4F) социально-экономического развития Пермского края на 2012-2016 годы, утвержденной Законом Пермского края от 20 декабря 2012 г. N 140-ПК;

Постановлением Правительства Пермского края от 01.10.2013 № 1305-п «Об утверждении государственной программы Пермского края «Региональная политика и развитие территорий »;

Комплексной программой социально-экономического развития муниципального образования «Нытвенский муниципальный район» на 2014-2018 годы;

Постановлением и.о. главы администрации Нытвенского муниципального района от 17.10.2013 № 176 «Об утверждении Порядка формирования и реализации инвестиционных проектов (целевых программ) Нытвенского муниципального района»

2.2.Основной целью подпрограммы является создание условий   
для повышения качества жизни, обеспечения комфортного и безопасного проживания населения на территории Нытвенского муниципального района.

2.3. Для достижения указанной цели предполагается решить следующие задачи:

- поддержание инженерной инфраструктуры в состоянии обеспечивающей ее бесперебойную работу,

-повышение уровня газификации района,

- обеспечение бесперебойного теплоснабжения объектов социальной сферы

- поддержание в нормативном состоянии объектов социальной сферы

2.4. Показатели достижения цели и решения задач подпрограммы:

- перевод на индивидуальное газовое отопление объектов социальной сферы, шт.;

- протяженность построенных газопроводов, м.;

- ремонт водопроводных сетей, м.;

- ремонт канализационных сетей, м.;

- ремонт объектов социальной сферы, шт.

III. Прогноз конечных результатов подпрограммы

Муниципальной программы, характеризующих целевое

состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни

населения, социальной сферы, экономики, общественной

безопасности, государственных институтов, степени

реализации других общественно значимых интересов

и потребностей в соответствующей сфере

Результатом достижения цели подпрограммы является достижение основных целевых показателей:

- перевод на индивидуальное газовое отопление объектов социальной сферы, 2 шт.;

- строительство модульной газовой котельной на ст.Чайковская, 1шт.;

- протяженность построенных газопроводов, 10254 м.;

- ремонт водопроводных сетей, 250 м.;

- ремонт канализационных сетей, 300 м.;

- ремонт объектов социальной сферы, 3 шт.

IV. Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы

в целом, этапы и сроки их реализации с указанием

промежуточных показателей

Подпрограмма рассчитана на период с 2014 по 2016 годы и не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации муниципальной программы.

V. Перечень основных мероприятий и мероприятий подпрограммы

муниципальной программы с указанием сроков их реализации

и ожидаемых результатов

Основные мероприятия подпрограммы направлены на создание условий   
для повышения качества жизни, обеспечения комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования Нытвенского муниципального района. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в рамках следующих основных направлений:

- приведение в нормативное состояние объектов инженерной инфраструктуры;

- приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы.

Подробный [перечень](#Par518) мероприятий подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов представлен в приложении № 1 к Программе.

VI. Основные меры правового регулирования в соответствующей

сфере, направленные на достижение целей и конечных

результатов подпрограммы муниципальной программы,

с обоснованием основных положений и сроков принятия

необходимых нормативных правовых актов

Реализация подпрограммы предполагает осуществление комплекса мер муниципального регулирования правового и организационного характера, обеспечивающих практическое достижение целей и задач.

Меры правового регулирования включают в себя:

разработку и принятие нормативных правовых актов, направленных на создание необходимых условий и механизмов реализации подпрограммы, в том числе:

порядок реализации приоритетных региональных и инвестиционных проектов;

разработку и принятие правовых актов прямого действия, обеспечивающих комплекс организационных мер по реализации подпрограммы и ее финансирование.

VII. Перечень целевых показателей подпрограммы

муниципальной программы с расшифровкой плановых значений

по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи

мероприятий и результатов их выполнения с конечными

целевыми показателями муниципальной программы

[Перечень](#Par1152) целевых показателей подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями государственной подпрограммы представлены в приложении № 2к Программе.

VIII. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы представлена в паспорте подпрограммы. Дополнительная информация по ресурсному обеспечению подпрограммы отражена в Приложениях № 7,8 к Программе.

IX. Описание мер муниципального регулирования

и управления рисками с целью минимизации их влияния

на достижение целей подпрограммы

Основными рисками реализации мероприятий подпрограммы являются:

недостаточное финансирование подпрограммных мероприятий, в том числе за счет средств местного бюджета;

сохранение инфраструктурных ограничений развития муниципальных образований;

недостаточная активность участников подпрограммы по реализации мероприятий подпрограммы;

изменение федерального законодательства, в том числе в части требований к формам финансовой поддержки муниципальных образований;

повышение уровня инфляции;

резкие изменения внутренней и внешней конъюнктуры рынка сырья, строительных материалов и оборудования, необходимых для осуществления приоритетных региональных и инвестиционных проектов.

длительные сроки проведения конкурсных процедур;

невыполнение обязательств подрядными организациями.

Для снижения рисков будет осуществляться следующая система мероприятий:

проведение анализа проектов нормативных правовых актов Нытвенского района и в случае необходимости подготавливаться предложения по корректировке порядков реализации приоритетных и инвестиционных проектов;

проведение систематического мониторинга реализации подпрограммы, осуществления оперативных мер по корректировке действий по достижению показателей;

своевременная организация информационного сопровождения мероприятий.

К возможному преимуществу реализации подпрограммы следует отнести создание в ходе ее реализации механизмов, направленных на стимулирование участников подпрограммы к достижению целевых показателей подпрограммы.

X. Методика оценки эффективности подпрограммы

муниципальной программы

Методика оценки эффективности подпрограммы соответствует методике, изложенной в разделе ХI Программы.

Приложение 4

к муниципальной программе

«Приведение в нормативное

состояние объектов

общественной инфраструктуры

Нытвенского муниципального

района»

Подпрограмма 2 «Дорожная инфраструктура»

Паспорт подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный  исполнитель  подпрограммы | | | | МКУ «Управление капитального строительства» при администрации Нытвенского муниципального района | | | | | | | | | |
| Соисполнители  подпрограммы | | | |  | | | | | | | | | |
| Участники  подпрограммы | | | | МКУ «Управление капитального строительства» при администрации Нытвенского муниципального района, органы местного самоуправления городских и сельских поселений | | | | | | | | | |
| Подпрограммы  подпрограммы | | | | Отсутствуют | | | | | | | | | |
| Программно-  целевые  инструменты  подпрограммы | | | | Отсутствуют | | | | | | | | | |
| Цель  подпрограммы | | | | Развитие транспортной инфраструктуры Нытвенского муниципального района Пермского края с повышением уровня ее безопасности, доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения.. | | | | | | | | | |
| Задачи  подпрограммы | | | | 1. Развитие дорожного хозяйства; 2. Реализация приоритетных региональных проектов. | | | | | | | | | |
| Ожидаемые  результаты  реализации  подпрограммы | | | | 1. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего   пользования местного значения, 14,7 км;   1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, 73,8 %; | | | | | | | | | |
| Этапы и сроки  реализации  подпрограммы | | | | Подпрограмма рассчитана на период с 2014 по 2016 годы.  Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации подпрограммы. | | | | | | | | | |
| Целе-  вые  пока-  зате-  ли  подпро-  грам-  мы | N  п/п | Наименование показателя | | | | Ед.  изм. | | Плановое значение целевого  показателя | | | | | |
| 2013  (прогноз) | | 2014 | 2015 | | 2016 |
| 1 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | | км | | 2,6 | | 4,6 | 4,6 | | 5,5 |
| 2 | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | | % | | 79,9 | | 78,0 | 76,1 | | 73,8 |
| Объемы и  источники  финансирования  подпрограммы | | | Источники финансирования | | Расходы (тыс. руб.) | | | | | | | | |
| 2014 | | 2015 | | 2016 | | | Итого | |
| Всего,  в том числе: | | 19661,3 | | 19227,3 | | 25473,7 | | | 64362,3 | |
| краевой бюджет | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| федеральный бюджет | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| районный бюджет | | 19661,3 | | 19227,3 | | 25473,7 | | | 64362,3 | |
| бюджеты поселений | |  | |  | |  | | |  | |
| внебюджетные источники | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | |

I. Характеристика текущего состояния сферы реализации

подпрограммы муниципальной программы, формулировка

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Транспортный комплекс является важнейшим сектором экономики района. Его прогрессивное развитие обуславливает рост отраслей экономики и промышленности.

Транспортная доступность является важной составляющей комфортности жизнедеятельности граждан, обеспечивающей свободу передвижения и мобильность населения, экономической конкурентоспособности района. Сегодня обеспеченность дорогами становится все более важной составляющей жизни людей и экономического развития района.

Район отличается выгодным транспортно-географическим положением. Его территорию пересекают три вида магистралей федерального значения: железнодорожная - Москва-Владивосток, автомобильная – «Казань-Екатеринбург» и водная по реке Кама. Важное значение имеет наличие узловой железнодорожной станции Чайковская, через нее осуществляется поставка сырья и отправка грузов ООО "ПФК", ОАО "Нытва".

Через район проходят транзитные автобусные и грузовые маршруты из г. Перми и г. Краснокамска в западные и юго-западные районы Прикамья, Удмуртию, Татарстан.

В районе расположены три городских и пять сельских поселений. Поселения связаны с районным центром автомобильными дорогами общего пользования местного значения.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения 240,639 км, доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 81%.

В районе 7 населенных пунктов не обеспечены постоянной круглогодичной связью с транспортной сетью общего пользования по автомобильным дорогам с твердым покрытием.

Статистические данные показывают отсутствие роста пассажирооборота. В 2009 году пассажирооборот транспорта общего пользования снизился на 12% против уровня 2008 года и составил чуть более 248 тыс. пассажиров при дальности поездки до 15 километров (таблица № 1).

Таблица № 1

Перевозки пассажиров транспортом общего пользования по видам сообщения

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Перевозки пассажиров  транспортом общего пользования по видам сообщения | Единица  измерения | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2012 год к 2010  году, % |
| 1 | Междугородное  сообщение - всего | Тыс. чел. | 70,2 | 72,6 | 79,0 | 12,5 |
|  | в т.ч. автобусное | Тыс. чел. | 70,2 | 72,6 | 79,0 | 12,5 |
| 2 | Пригородное сообщение - всего | Тыс. чел. | 585,8 | 604,9 | 572,9 | -2,2 |
|  | в т.ч. автобусное | Тыс. чел. | 585,8 | 604,9 | 572,9 | -2,2 |

Основной проблемой неразвитости транспортной инфраструктуры является хроническая нехватка денег в бюджете на строительство, ремонт и содержание дорог, и как следствие нехватка квалифицированного инженерно-технического персонала, новой техники и недостаточное применение новых технологий. В районе 240,089 км автомобильных дорог общего пользования местного значения, которые содержатся на 60,4% финансирования от нормативного уровня. Динамика объема расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения отражена в таблице № 2.

таблица № 2

Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование вида работ | Единица  измерения | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| 1 | Содержание автомобильных дорог | тыс. руб. | 8378,9 | 9380,3 | 9550,0 | 10429,8 |
| 2 | Капитальный ремонт | тыс.руб. | 18365,9 | 22259,7 | 4880,0 | 12286,4 |
| 3 | Текущий ремонт | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 1988,7 |

В связи со структурной перестройкой системы образования и здравоохранения социальная значимость транспортной системы значительно возрастает. Последствия этого процесса можно компенсировать только за счет качественного изменения транспортной системы. Основные экономические показатели транспортного комплекса района приведены в таблице № 3.

таблица № 3

Основные экономические показатели транспортного комплекса

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателя | 2009 | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| 1. | Среднегодовая численность работников, занятых в транспортном комплексе, чел | 123 | 105 | 95 | 83 |
| 2 | Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг, млн. руб. | 42,2 | 41 | 46,6 | 47,7 |
| 3 | Объем платных транспортных услуг населению, млн.руб. | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,1 |

II. Приоритеты и цели муниципальной политики

в соответствующей сфере социально-экономического развития,

описание основных целей и задач подпрограммы муниципальной

программы, прогноз развития соответствующей сферы

социально-экономического развития и планируемые макроэкономические показатели

по итогам реализации муниципальной программы

2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы определены следующими стратегическими документами:

Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Постановлением Правительства Пермского края от 06.03.2009 № 138-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Пермского края на 2009-2015гг»;

Постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1323-п «Об утверждении государственной программы Пермского края «Развитие транспортной системы»;

Постановление Правительства Пермского края от 15.04.2013 № 251-п «Об утверждении Порядка реализации приоритетного регионального проекта «Муниципальные дороги»;

Комплексная программа социально-экономического развития муниципального образования «Нытвенский муниципальный район» на 2014-2018 годы;

Решением Земского Собранием Нытвенского муниципального района от 26 ноября 2012 № 434 «Об утверждении порядка распределения и использования субсидий, предоставляемых бюджету Нытвенского муниципального района из регионального фонда софинансирования расходов на реализацию приоритетных муниципальных проектов (программ) и инвестиционных проектов (целевых программ) Нытвенского муниципального района.

2.2. Основной целью подпрограммы является развитие транспортной инфраструктуры Нытвенского муниципального района Пермского края с повышением уровня ее безопасности, доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения, интеграцией в российское транспортное пространство в соответствии со  
стратегическими планами социально-экономического развития района.

2.3. Для достижения поставленных целей в период действия подпрограммы необходимо решить следующие задачи:

- развитие дорожного хозяйства;

- реализация приоритетных региональных проектов.

Показателями эффективности, позволяющими оценить ход реализации подпрограммы, являются:

- протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км;

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %;

III. Прогноз конечных результатов подпрограммы

муниципальной программы, характеризующие целевое состояние

(изменение состояния) уровня и качества жизни населения,

социальной сферы, экономики, общественной безопасности,

муниципальных институтов, степени реализации других

общественно значимых интересов и потребностей

в соответствующей сфере

Результатом достижения цели подпрограммы является достижение основных целевых показателей:

К концу 2016 года:

- будет отремонтировано 14,7 км. автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения сократится до 73,8 %;

IV. Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы

в целом, этапы и сроки их реализации с указанием

промежуточных показателей

Подпрограмма рассчитана на период с 2014 по 2016 годы и не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации муниципальной программы.

V. Перечень основных мероприятий и мероприятий подпрограммы

муниципальной программы с указанием сроков их реализации

и ожидаемых результатов

Основные мероприятия Программы будут направлены на повышение   
социально-экономических условий для устойчивого самостоятельного развития муниципальных образований Нытвенского района.

Основные мероприятия подпрограммы сгруппированы по 3 направлениям :

1. Поддержание муниципальных дорог в нормативном состоянии;
2. Капитальный ремонт муниципальных автомобильных дорог и сооружений на них;
3. Ремонт муниципальных автомобильных дорог и сооружений на них.

Подробный [перечень](#Par518) мероприятий подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов представлен в приложении № 1 к Программе.

VI. Основные меры правового регулирования в соответствующей

сфере, направленные на достижение целей и конечных

результатов подпрограммы муниципальной программы,

с обоснованием основных положений и сроков принятия

необходимых нормативных правовых актов

Реализация подпрограммы предполагает осуществление комплекса мер муниципального регулирования: правового и организационного характера, обеспечивающих практическое достижение целей и задач.

Меры правового регулирования включают в себя:

разработку и принятие нормативных правовых актов, направленных на создание необходимых условий и механизмов реализации подпрограммы;

разработку и принятие правовых актов прямого действия, обеспечивающих комплекс организационных мер по реализации подпрограммы и ее финансирование.

VII. Перечень целевых показателей подпрограммы

муниципальной программы с расшифровкой плановых значений

по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи

мероприятий и результатов их выполнения с конечными

целевыми показателями муниципальной программы

[Перечень](#Par1152) целевых показателей подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями государственной подпрограммы представлены в приложении № 2к Программе.

VIII. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

муниципальной программы

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы представлена в паспорте подпрограммы. Дополнительная информация по ресурсному обеспечению подпрограммы отражена в [приложениях № 7,8](#Par3366) к Программе.

IX. Описание мер муниципального регулирования и управления

рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей

подпрограммы муниципальной программы

Основными рисками реализации мероприятий подпрограммы являются:

недостаточное финансирование подпрограммных мероприятий, в том числе за счет средств местного бюджета;

сохранение инфраструктурных ограничений развития муниципальных образований;

недостаточная активность участников подпрограммы по реализации мероприятий подпрограммы;

изменение федерального законодательства, в том числе в части требований к формам финансовой поддержки муниципальных образований;

повышение уровня инфляции;

резкие изменения внутренней и внешней конъюнктуры рынка сырья, строительных материалов и оборудования, необходимых для осуществления приоритетных региональных и инвестиционных проектов.

длительные сроки проведения конкурсных процедур;

невыполнение обязательств подрядными организациями.

Для снижения рисков будет осуществляться следующая система мероприятий:

проведение анализа проектов нормативных правовых актов Нытвенского района и в случае необходимости подготавливаться предложения по корректировке порядков реализации приоритетных проектов;

проведение систематического мониторинга реализации подпрограммы, осуществления оперативных мер по корректировке действий по достижению показателей;

своевременная организация информационного сопровождения мероприятий.

К возможному преимуществу реализации подпрограммы следует отнести создание в ходе ее реализации механизмов, направленных на стимулирование участников подпрограммы к достижению целевых показателей подпрограммы.

X. Методика оценки эффективности подпрограммы

муниципальной программы

Методика оценки эффективности подпрограммы соответствует методике, изложенной в XI Программы.

Приложение 5

к муниципальной программе

«Приведение в нормативное

состояние объектов

общественной инфраструктуры

Нытвенского муниципального

района»"

Подпрограмма 3 "Развитие инженерной инфраструктуры в сельских территориях"

Паспорт подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный  исполнитель  Подпрограммы | | МКУ «Управление капитального строительства при администрации» Нытвенского муниципального района | | | | | | | | | | |
| Соисполнители  Подпрограммы | | Отсутствуют | | | | | | | | | | |
| Участники  Подпрограммы | | МКУ «Управление капитального строительства при администрации» Нытвенского муниципального района ; органы местного самоуправления сельских поселений | | | | | | | | | | |
| Программно-  целевые  инструменты  Подпрограммы | | Отсутствуют | | | | | | | | | | |
| Цель  Подпрограммы | | Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской  местности Нытвенского муниципального района | | | | | | | | | | |
| Задачи  Подпрограммы | | 1. Повышение уровня газификации в сельской местности Нытвенского муниципального района;  2. Повышение уровня обеспеченности питьевой водой в сельской местности Нытвенского муниципального района. | | | | | | | | | | |
| Ожидаемые  результаты  реализации  Подпрограммы | | 1. Протяженность построенных газопроводов 8990 п.м  2. Строительство и реконструкция водопроводных сетей 14450 п.м  3. Строительство модульной газовой котельной на ст. Чайковская, 1 шт. | | | | | | | | | | |
| Этапы и сроки  реализации  Подпрограммы | | Подпрограмма рассчитана на период с 2014 по 2016 годы.  Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации Программы. | | | | | | | | | | |
| Целевые показатели подпрограммы | № п/п | | Наименование показателя | | Ед.изм. | | Плановое значение целевого показателя | | | | | |
| 2013 (прогноз) | | 2014 | 2015 | | 2016 |
| 1 | | Протяженность построенных газопроводов | | м | | 2194 | | 3890 | 1300 | | 3800 |
| 2 | | Строительство и реконструкция водопроводных сетей | | м | | 0 | | 4000 | 3050 | | 7400 |
| 3 | | Строительство модульной газовой котельной на ст.Чайковская | | шт | | 0 | | 0 | 0 | | 1 |
| Объемы и  источники  финансирования  подпрограммы | Источники финансирования | | | Расходы (тыс. руб.) | | | | | | | | |
| 2014 год | | 2015 год | | 2016 год | | | Итого | |
| Всего  в том числе: | | | 2750,0 | |  | |  | | | 2750,0 | |
| краевой бюджет | | | 0,0 | |  | |  | | | 0,0 | |
| федеральный бюджет | | |  | |  | |  | | |  | |
| районный бюджет | | | 2750,0 | |  | |  | | | 2750,0 | |
| бюджеты поселений | | |  | |  | |  | | |  | |
| внебюджетные источники | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | |

I. Характеристика текущего состояния сферы реализации

подпрограммы муниципальной программы, формулировка

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

На данный момент времени в сельских поселениях Нытвенского муниципального района создалась неблагоприятная ситуация в связи с недостаточным финансированием на развитие инженерной инфраструктуры объектов что способствует низкому уровню комфортности проживания в этой местности.

На территории сельских поселений Нытвенского муниципального района находятся в аварийном состоянии системы теплоснабжения, водоснабжения, что наглядно представлено в таблице № 1

Таблица № 1

Анализ изношенности сетей по поселениям

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Территории | % изношенности сетей | |
| водопроводных | тепловых |
| 1 | Григорьевское СП | 80 | 93 |
| 2 | Чайковское СП | 66 | 84 |
| 3 | Шерьинское СП | 98 | 98 |
| 4 | Постаноговское СП | 40 | 63 |
| 5 | Чекменевское СП | 62 | 0 |

Из показателей таблицы видно, что процент изношенности водопроводных сетей сельских поселений района в среднем составляет 69,2 %, тепловых 84,5 %. Таким образом, к числу основных проблем развития сельских территорий Нытвенского муниципального района, на решение которых должна быть направлена реализация данной подпрограммы- реконструкция существующих инженерных сетей и строительство новых.

На ст.Чайковская существующая газовая котельная, не обеспечивает в полном объеме тепловой энергией жителей многоквартирных домов, школы, детского сада и здания администрации Чайковского сельского поселения, не говоря уже о жителях частного сектора, которые вообще не подключены к системе теплоснабжения. Для решения данной проблемы в 2014 г. будет разрабатываться проектно-сметная документация на строительство Модульной газовой котельной, предполагаемые сроки строительства 2015-2016г.

Эти проблемы не могут быть решены на уровне муниципальных образований по причине недостаточного финансирования на развитие инженерной инфраструктуры и высокого уровня затрат на реализацию инвестиционных проектов в части местного бюджета. Для реализации данной подпрограммы требуется привлечь средства краевого и федерального бюджета.

II. Приоритеты и цели муниципальной политики

в соответствующей сфере социально-экономического развития,

описание основных целей и задач программы муниципальной программы, прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития и планируемые показатели

2.1. Цели, задачи и система мероприятий Подпрограммы соответствуют основным направлениям и задачам социально – экономического развития Нытвенского муниципального района, установленные :

[Стратегией](consultantplus://offline/ref=1183EB478FB1B8F121DD657EF658ECF0A485F5D950B88A22CD0C0452503F371C836DECFE3A67F6F9DB1E2F6At6F) социально-экономического развития Пермского края до 2026 года, утвержденной Постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 1 декабря 2011 г. N 3046;

[Программой](consultantplus://offline/ref=1183EB478FB1B8F121DD657EF658ECF0A485F5D950BD8621C90C0452503F371C836DECFE3A67F6F9DB1E2F6At4F) социально-экономического развития Пермского края на 2012-2016 годы, утвержденной Законом Пермского края от 20 декабря 2012 г. N 140-ПК;

Постановлением Правительства Пермского края от 01.10.2013 № 1305-п «Об утверждении государственной программы Пермского края «Региональная политика и развитие территорий »;

Комплексной программой социально-экономического развития муниципального образования «Нытвенский муниципальный район» на 2014-2018 годы;

Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2013 года»,утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 18.09.2009 г. № 613-п;

Государственной программой «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае», утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1320-п.

Постановлением и.о. главы администрации Нытвенского муниципального района от 17.10.2013 № 176 «Об утверждении Порядка формирования и реализации инвестиционных проектов (целевых программ) Нытвенского муниципального района».

2.2. Основной целью подпрограммы является создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, повышение уровня инженерного обустройства села.

2.3. Достижение указанной цели предполагается обеспечить путем решения следующих задач:

- поддержание инженерной инфраструктуры в состоянии бесперебойной работы ;

- повышение уровня газификации сельских территорий;

- повышение уровня и качества обеспечения сельских жителей питьевой водой.

2.4. Показатели достижения цели и решения задач подпрограммы :

- строительство газопроводных сетей, п.м

- строительство и реконструкция водопроводных сетей, п.м

- строительство модульной газовой котельной на ст. Чайковская, шт.

III. Прогноз конечных результатов подпрограммы

Муниципальной программы, характеризующих целевое

состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни

населения, социальной сферы, экономики, общественной

безопасности, государственных институтов, степени

реализации других общественно значимых интересов

и потребностей в соответствующей сфере

Для достижения целей государственной политики в области устойчивого развития сельских территорий в рамках реализации Подпрограммы 3 будут достигнуты следующие результаты:

- в области создания комфортных условий жизнедеятельности - повышение уровня обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами инженерной инфраструктуры и удовлетворение потребностей сельского населения в сфере газификации и водоснабжения.

- протяженность построенных газопроводов 8990 п.м

- строительство и реконструкция водопроводных сетей 14450 п.м

- строительство модульной газовой котельной на ст. Чайковская, 1шт.

IV. Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы

в целом, этапы и сроки их реализации с указанием

промежуточных показателей

Подпрограмма рассчитана на период с 2014 по 2016 годы и не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации муниципальной программы.

V. Перечень основных мероприятий и мероприятий подпрограммы

муниципальной программы с указанием сроков их реализации

и ожидаемых результатов

Основные мероприятия подпрограммы направлены на повышение уровня снабжения природным газом сельского населения, создание комфортных условий для труда и быта; обеспечение питьевой водой сельского населения, улучшение на этой основе здоровья и обеспечение социально – экологической обстановки, рациональное использование питьевых источников. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в рамках следующих основных направлений:

- развитие газификации в сельской местности;

- строительство и реконструкция модульной газовых котельных на селе;

- развитие водоснабжения в сельской местности.

Подробный перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов представлен в приложении № 1 к Программе.

VI. Основные меры правового регулирования в соответствующей

сфере, направленные на достижение целей и конечных

результатов подпрограммы муниципальной программы,

с обоснованием основных положений и сроков принятия

необходимых нормативных правовых актов

Реализация подпрограммы предполагает осуществление комплекса мер муниципального регулирования правового и организационного характера, обеспечивающих практическое достижение целей и задач.

Меры правового регулирования включают в себя:

разработку и принятие нормативных правовых актов, направленных на создание необходимых условий и механизмов реализации подпрограммы, в том числе:

порядок реализации приоритетных региональных и инвестиционных проектов;

разработку и принятие правовых актов прямого действия, обеспечивающих комплекс организационных мер по реализации подпрограммы и ее финансирование.

VII. Перечень целевых показателей подпрограммы

муниципальной программы с расшифровкой плановых значений

по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи

мероприятий и результатов их выполнения с конечными

целевыми показателями муниципальной программы

[Перечень](#Par1152) целевых показателей подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями государственной подпрограммы представлены в приложении № 2 к Программе.

VIII. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы представлена в паспорте подпрограммы. Дополнительная информация по ресурсному обеспечению подпрограммы отражена в Приложении № 7,8 к Программе.

IX. Описание мер муниципального регулирования

и управления рисками с целью минимизации их влияния

на достижение целей подпрограммы

Основными рисками реализации мероприятий подпрограммы являются:

недостаточное финансирование подпрограммных мероприятий, в том числе за счет средств местного бюджета;

сохранение инфраструктурных ограничений развития муниципальных образований;

недостаточная активность участников подпрограммы по реализации мероприятий подпрограммы;

изменение федерального законодательства, в том числе в части требований к формам финансовой поддержки муниципальных образований;

повышение уровня инфляции;

резкие изменения внутренней и внешней конъюнктуры рынка сырья, строительных материалов и оборудования, необходимых для осуществления приоритетных региональных и инвестиционных проектов.

длительные сроки проведения конкурсных процедур;

невыполнение обязательств подрядными организациями.

Для снижения рисков будет осуществляться следующая система мероприятий:

проведение анализа проектов нормативных правовых актов Нытвенского района и в случае необходимости подготавливаться предложения по корректировке порядков реализации приоритетных и инвестиционных проектов;

проведение систематического мониторинга реализации подпрограммы, осуществления оперативных мер по корректировке действий по достижению показателей;

своевременная организация информационного сопровождения мероприятий.

К возможному преимуществу реализации подпрограммы следует отнести создание в ходе ее реализации механизмов, направленных на стимулирование участников подпрограммы к достижению целевых показателей подпрограммы.

X. Методика оценки эффективности подпрограммы

муниципальной программы

Методика оценки эффективности подпрограммы соответствует методике, изложенной в разделе ХI Программы.

Приложение 6

к муниципальной программе

«Приведение в нормативное

состояние объектов

общественной инфраструктуры

Нытвенского муниципального

района»

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации Программы Нытвенского муниципального района»

Паспорт подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный  исполнитель  подпрограммы | | | | МКУ «Управление капитального строительства при администрации» Нытвенского муниципального района | | | | | | | | | |
| Соисполнители  подпрограммы | | | | Финансовое управление администрации Нытвенского муниципального района | | | | | | | | | |
| Участники  подпрограммы | | | | МКУ «Управление капитального строительства при администрации» Нытвенского муниципального района | | | | | | | | | |
| Подпрограммы  подпрограммы | | | | Отсутствуют | | | | | | | | | |
| Программно-  целевые  инструменты  подпрограммы | | | | Отсутствуют | | | | | | | | | |
| Цель  подпрограммы | | | | Формирование у специалистов управления капитального строительства необходимых профессиональных знаний, умений и навыков, позволяющих эффективно выполнять должностные обязанности | | | | | | | | | |
| Задачи  подпрограммы | | | | 1. Повышения уровня квалификации сотрудников учреждения; 2. Обеспечение расходов на фонд оплаты труда специалистов; 3. Обеспечение расходов на материальные затраты. | | | | | | | | | |
| Ожидаемые  результаты  реализации  подпрограммы | | | | 1. Повышение квалификации сотрудников, за счет курсов и семинаров до 4 человек в год;   2. Снижение текучести кадров до 10%;  3. Повышения уровня заработной платы на 6,8% | | | | | | | | | |
| Этапы и сроки  реализации  подпрограммы | | | | Подпрограмма рассчитана на период с 2014 по 2016 годы.  Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации подпрограммы. | | | | | | | | | |
| Целе-  вые  пока-  зате-  ли  подпро-  грам-  мы | N  п/п | Наименование показателя | | | | Ед.  изм. | | Плановое значение целевого  показателя | | | | | |
| 2013  (прогноз) | | 2014 | 2015 | | 2016 |
| 1.1 | Повышение квалификации сотрудников в рамках реализации программы | | | | Чел. | | 2 | | 4 | 4 | | 4 |
| 1.2 | Снижение текучести кадров | | | | % | | 13,7 | | 10 | 10 | | 10 |
|  |  | | | |  | |  | |  |  | |  |
| 1.3 | Повышение уровня заработной платы | | | | % | | 8,2 | | 6,8 | 6,8 | | 6,8 |
| Объемы и  источники  финансирования  подпрограммы | | | Источники финансирования | | Расходы (тыс. руб.) | | | | | | | | |
| 2014 | | 2015 | | 2016 | | | Итого | |
| Всего  в том числе: | | 6247,6 | | 6261,3 | | 6276,5 | | | 18785,4 | |
| краевой бюджет | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| федеральный бюджет | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| районный бюджет | | 6247,6 | | 6261,3 | | 6276,5 | | | 18785,4 | |
| бюджеты поселений | |  | |  | |  | | |  | |
| внебюджетные источники | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | |

I. Характеристика текущего состояния сферы реализации

подпрограммы муниципальной программы, формулировка

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Управление капитального строительства реализует программы проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов жилищно-гражданского назначения, социально-культурной сферы общеобразовательной сферы и сферы здравоохранения, а так же коммунального и дорожного хозяйства.  
 Управление капитального строительства имеет следующею структуру:

Глав.бухгалтер

Заместитель начальника

Начальник

Экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности

Ведущий специалист по инвестропроектам

Ведущий инженер-куратор ЖКХ

Инженер

Начальник сметного отдела

Инженер по организации и надзору за строительством (газового хозяйства)

Инженер-сметчик

Эксперт дорожного хозяйства

Уборщица служебных помещений

Инженера по надзору за строительством

водитель

1. Описание численного состава учреждения: по возрастам, полу, образованию

Все в штате организации - 15 сотрудников из них :

1. По половым признакам: мужского пола 3 человека

женского пола 12 человек

1. По возрастам :

Мужщины от 30 до 40 лет - 1 человек

От 41 до 50 лет - 0 человек

От 51 до 60 лет - 3 человека

От 61 лет и более 0 человек

Женщины от 30 до 40 лет - 3 человека

От 41 до 50 лет - 2 человека

От 51 до 60 лет - 3 человека

От 61 лет и более 1 человек

1. По уровню образования:

Высшее имеют 9 человек

Среднее - специальное имеют 4 человека

Исходя из приведенного анализа видно, что молодые специалисты в возрасте до 30 лет отсутствуют, средний возраст сотрудников 49 лет, основной возраст сотрудников от 30 до 40 лет и от 51 до 60 лет. Трое сотрудников учреждения работают находясь на пенсии. Большинство сотрудников имеют высшее образование, строительное образование имеют 9 человек из них высшее 6.

При небольшом штате сотрудников за период с 2010 по 2012г. существенная текучесть кадров приведена в таблице № 1

Таблица № 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1. | Среднесписочная численность, чел | 13,7 | 13,5 | 13,5 |
| 2. | Количество уволенных, чел | 6 | 3 | 3 |
| 3. | Коэффициент текучести кадров, % | 43 | 22 | 22 |

Средняя заработная плата по учреждению по годам представлена в таблице № 2

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1. | Среднемесячная зарплата по Пермскому краю, руб.\* | 15227,60 | 17438,30 | 18773,30 |
| 2. | Средняя зарплата по учреждению, руб. | 14678,07 | 13527,78 | 14196,30 |
| 3. | Уровень средней заработной платы по отношению к средней заработной плате по Пермскому краю | 96,40 | 77,58 | 75,62 |

\*Данные приведены из информации размещенной на официальном сайте Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю http://permstat.gks.ru

На основании данных изложенных в таблице № 2 видно, что средний уровень по заработной плате работников учреждения ниже уровня по Пермскому краю более чем на 20%, что является одной из основных причин текучести кадров организации.

II. Приоритеты и цели муниципальной политики

в соответствующей сфере социально-экономического развития,

описание основных целей и задач подпрограммы муниципальной

программы, прогноз развития соответствующей сферы

социально-экономического развития и планируемые макроэкономические показатели

по итогам реализации муниципальной программы

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы определены следующими стратегическими документами:

Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках  
 к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7- ФКЗ);

Трудовой Кодекс Российской Федерации, утвержденный Федеральным Законом № 197-ФЗ от 30.12.2001 № 197-ФЗ ;

Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Устав Нытвенского муниципального района;

Распоряжение администрации Нытвенского муниципального района Пермского края от 19.12.2011 № 2228-р «Об утверждении Устава муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» при администрации Нытвенского муниципального района;

Постановление главы администрации Нытвенского муниципального района Пермского края от 28.12.2009 № 93 «Об утверждении Положения об оплате труда руководителей, специалистов и служащих МКУ «Управление капитального строительства» при администрации Нытвенского муниципального района»;

2.2.Цель подпрограммы формирование у специалистов учреждения необходимых профессиональных знаний, умений и навыков, позволяющих эффективно выполнять должностные обязанности, а также внедрять современные кадровые, образовательные и управленческие технологии.

2.3. Для достижения поставленных целей в период действия подпрограммы необходимо решить следующие задачи:

- повышения уровня квалификации сотрудников учреждения;

- обеспечение расходов на фонд оплаты труда специалистов;

- обеспечение расходов на материальные затраты.

Показателями эффективности, позволяющими оценить ход реализации подпрограммы, являются:

- Повышение квалификации сотрудников в рамках реализации программы, чел;

- Снижение текучести кадров, %;

- Повышение уровня заработной платы, %.

III. Прогноз конечных результатов подпрограммы

муниципальной программы, характеризующие целевое состояние

(изменение состояния) уровня и качества жизни населения,

социальной сферы, экономики, общественной безопасности,

муниципальных институтов, степени реализации других

общественно значимых интересов и потребностей

в соответствующей сфере

Результатом достижения цели подпрограммы является достижение основных целевых показателей:

* ежегодно поднимать профессиональный уровень сотрудников путем участия

в курсах, семинарах до 4 человек в год;

- снижение текучести кадров до 10% в год;

- повышение уровня заработной платы на 6,8%.

IV. Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы

в целом, этапы и сроки их реализации с указанием

промежуточных показателей

Подпрограмма рассчитана на период с 2014 по 2016 годы и не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации муниципальной программы.

V. Перечень основных мероприятий и мероприятий подпрограммы

муниципальной программы с указанием сроков их реализации

и ожидаемых результатов

Основные мероприятия подпрограммы - выполнение функций учреждения прописанных в Уставе. Данные мероприятия направлены на развитие Нытвенского муниципального района.

VI. Основные меры правового регулирования в соответствующей

сфере, направленные на достижение целей и конечных

результатов подпрограммы муниципальной программы,

с обоснованием основных положений и сроков принятия

необходимых нормативных правовых актов

Реализация подпрограммы предполагает осуществление комплекса мер муниципального регулирования: правового и организационного характера, обеспечивающих практическое достижение целей и задач.

Меры правового регулирования включают в себя:

разработку и принятие нормативных правовых актов, направленных на создание необходимых условий и механизмов реализации подпрограммы;

разработку и принятие правовых актов прямого действия, обеспечивающих комплекс организационных мер по реализации подпрограммы и ее финансирование.

VII. Перечень целевых показателей подпрограммы

муниципальной программы с расшифровкой плановых значений

по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи

мероприятий и результатов их выполнения с конечными

целевыми показателями муниципальной программы

[Перечень](#Par1152) целевых показателей подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями государственной подпрограммы представлены в приложении № 2к Программе.

VIII. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

муниципальной программы

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы представлена в паспорте подпрограммы. Дополнительная информация по ресурсному обеспечению подпрограммы отражена в [приложениях](#Par3366) 7,8 к Программе.

IX. Описание мер муниципального регулирования и управления

рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей

подпрограммы муниципальной программы

Основными рисками реализации мероприятий подпрограммы являются:

организационные риски, связанные с возможной неэффективной организацией выполнения мероприятий Программы;

сокращение финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств местного бюджета;

инертность и противодействие органов местного самоуправления при реализации отдельных мероприятий подпрограммы.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации подпрограммы предусматривается:

детальное планирование хода реализации подпрограммы;

оперативный мониторинг выполнения мероприятий подпрограммы;

X. Методика оценки эффективности подпрограммы

муниципальной программы

Методика оценки эффективности подпрограммы соответствует методике, изложенной в [разделе XI](#Par469) Программы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | |  | |  | | Приложение 7 к муниципальной программе Нытвенского района "Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфрастуктуры Нытвенского муниципаьного района" | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
|  | | Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | | | |  | |  |
|  | | "Приведение в нормативное состояние объектов | | | | | | | | | | | | |  | |  |
|  | | общественной инфраструктуры Нытвенского муниципального района" | | | | | | | | | | | | |  | |  |
|  | | за счет средств районного бюджета | | | | | | | | | | | | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
| Наименование муниципальной програмы, подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы), мероприятия | | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | | Код бюджетной классификации | | | | | | | | Расходы | | | | | |
|
| ГРБС | | РзПр | | ЦСР | | КВР | | 2014 год | | | 2015 год | | 2016 год |
| **Муниципальная программа "Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры Нытвенского муниципального района"** | | **Всего** | | **000** | | **0000** | | **0700000** | | **000** | | **31358,9** | | | **25488,6** | | **31750,2** |
| **МКУ Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района** | | **902** | | **0000** | | **0700000** | | **000** | | **23292,2** | | | **25488,6** | | **31750,2** |
| **Финансовое управление** | | **901** | | **0409** | | **0722000** | | **200** | | **8066,7** | | |  | |  |
| Подпрограмма 1. «Приведение в нормативное состояние объектов инженерной инфраструктуры и социальной сферы» | | Всего | | **000** | | **0000** | | **0712000** | | **000** | | **2700,0** | | | **0,0** | | **0,0** |
| МКУ Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района | | **902** | | **0000** | | **0712000** | | **000** | | **2700,0** | | | **0,0** | | **0,0** |
| Администрация Новоильинского городского поселения | | **620** | | **0000** | | **0712000** | | **000** | | **0,0** | | | **0,0** | | **0,0** |
| Администрация Уральского Городского поселения | | **630** | | **0000** | | **0712000** | | **000** | | **0,0** | | | **0,0** | | **0,0** |
| Основное мероприятие 1. Приведение в нормативное состояние объектов инженерной инфраструктуры. | | Всего | | 000 | | 0000 | | 0712001 | | 000 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| МКУ Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района | | 902 | | 0502 | | 0712001 | | 400 | |  | | |  | |  |
| 902 | | 0701 | | 0712001 | | 400 | |  | | |  | |  |
| 902 | | 0901 | | 0712001 | | 400 | |  | | |  | |  |
| Администрация Новоильинского городского поселения | | 620 | | 0502 | | 0712001 | | 400 | |  | | |  | |  |
| 620 | | 0502 | | 0712001 | | 200 | |  | | |  | |  |
| Мероприятие 1.1  Перевод на индивидуальное отопление МУЗ «Амбулатория» ст.Чайковская | | МКУ Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района | | 902 | | 0901 | | 0712001 | | 400 | |  | | |  | |  |
|
| Мероприятие 1.2  Установка газового котла наружного исполнения для теплоснабжения муниципального учреждения – детсад № 6 по адресу: ул.К.Симонова,16 г.Нытва Пермского края | | МКУ Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района | | 902 | | 0701 | | 0712001 | | 400 | |  | | |  | |  |
|
| Мероприятие 1.3  Газоснабжение жилых домов м-н «Ельники» п. Уральский. Нытвенского района Пермского края | | МКУ Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района | | 902 | | 0502 | | 0712001 | | 400 | |  | | |  | |  |
|
| Мероприятие 1.4  Газоснабжение жилых домов м-н «Черемушки» п. Уральский. Нытвенского района Пермского края. | | МКУ Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района | | 902 | | 0502 | | 0712001 | | 400 | |  | | |  | |  |
|
| Мероприятие 1.5 Строительство распределительных сетей газопровода по ул. Ленина в п. Новоильинский. | | Администрация Новоильинского городского поселения | | 620 | | 0502 | | 0712001 | | 400 | |  | | |  | |  |
|
| Мероприятие 1.6 Капитальный ремонт канализационных сетей по ул. Ленина в пос. Новоильинский. | | Администрация Новоильинского городского поселения | | 620 | | 0502 | | 0712001 | | 200 | |  | | |  | |  |
|
|
| Мероприятие 1.7 Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Гоголя в пос. Новоильинский. | | Администрация Новоильинского городского поселения | | 620 | | 0502 | | 0712001 | | 200 | |  | | |  | |  |
|
|
| **Основное мероприятие 2.** | | **всего** | | **000** | | **0000** | | **0712002** | | **200** | | **2700** | | | **0** | | **0** |
| **Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы.** | | **МКУ УКС при администрации Нытвенского муниципального района** | | **902** | | **0113** | | **0712002** | | **200** | | **2700** | | | **0** | | **0** |
| **902** | | **0801** | | **0712002** | | **200** | | **0** | | | **0** | | **0** |
| **Администрация Уральского ГП** | | **630** | | **0801** | | **0712002** | | **200** | | **0** | | | **0** | | **0** |
| Мероприятие 2.1. | | МКУ Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района | | 902 | | 0801 | | 0712002 | | 200 | |  | | |  | |  |
| ПРП Приведение в нормативное состояние объектов культуры и молодежной политики» Капитальный ремонт Дома досуга д. Заполье. | |
| Мероприятие 2.2. | | Администрация Уральского ГП | | 630 | | 0801 | | 0712002 | | 200 | |  | | |  | |  |
| ПРП Приведение в нормативное состояние объектов культуры и молодежной политики» Капитальный ремонт здания МУ «Дворец культуры поселка Уральский Нытвенского района Пермского края. | |
| Мероприятие 2.3. | | МКУ Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района | | 902 | | 0113 | | 0712002 | | 200 | | 2700 | | | 0 | | 0 |
| Капитальный ремонт помещений для размещения Многофункционального центра государственных и муниципальных услуг | |
| **Подпрограмма 2. «Дорожная инфраструктура»** | | **МКУ УКС при администрации Нытвенского муниципального района** | | **000** | | **000** | | **0720000** | | **000** | | **19661,3** | | | **19227,3** | | **25473,7** |
| **901** | | **0409** | | **0720000** | | **000** | | **8066,7** | | |  | |  |
| **902** | | **0409** | | **0720000** | | **000** | | **11594,6** | | | **19227,3** | | **25473,7** |
| **Основное мероприятие 1.** | | **всего** | | **000** | | **0409** | | **0722001** | | **000** | | **12885,5** | | | **13644,1** | | **14529,1** |
| **Поддержание муниципальных дорог в нормативном состоянии** | | **МКУ УКС при администрации Нытвенского муниципального района** | | **901** | | **0409** | | **0722001** | | **500** | | **8066,7** | | |  | |  |
| **902** | | **0409** | | **0722001** | | **200** | | **4818,8** | | | **13644,1** | | **14529,1** |
| Мероприятие 1.1 | | МКУ Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района | | 000 | | 0409 | | 0722001 | | 000 | | 12012,3 | | | 12673,0 | | 13458,7 |
| Содержание | | 901 | | 0409 | | 0722001 | | 500 | | 8066,7 | | |  | |  |
| муниципальных дорог | | 902 | | 0409 | | 0722001 | | 200 | | 3945,6 | | | 12673,0 | | 13458,7 |
| Мероприятие 1.2 | | МКУ Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района | | 902 | | 0409 | | 0722001 | | 200 | | 573,2 | | | 710,2 | | 754,3 |
| Нанесение дорожной разметки автодорога «Сукманы-Уральский», прот. 7,057 км; «Нытва-Новоильинский», прот. 9,44 км и установка дорожных знаков | |
| Мероприятие 1.3 | | МКУ Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района | | 902 | | 0409 | | 0722001 | | 200 | | 300,0 | | | 260,9 | | 316,1 |
| Паспортизация автомобильных дорог | |
| **Основное мероприятие 2.** | | **МКУ УКС при администрации Нытвенского муниципального района** | | **902** | | **0409** | | **0722002** | | **200** | | **5742,4** | | | **4598,2** | | **9972,6** |
| **Капитальный ремонт муниципальных автомобильных дорог и сооружений на них** | |
| Мероприятие 2.1 | | МКУ Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района | | 902 | | 0409 | | 0722002 | | 200 | | 5742,4 | | |  | |  |
| Капитальный ремонт автодороги «Волеги-Луговая»-Удалы». прот. 1,182 км., участок км01+050-км02+232 | |
| Мероприятие 2.2 | | МКУ Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района | | 902 | | 0409 | | 0722002 | | 200 | |  | | |  | |  |
| Раработка ПСД «Капитальный ремонт автодороги «Сукманы-Уральский» 3,8 км. | |
| Мероприятие 2.3 «Капитальный ремонт автодороги «Сукманы-Уральский» 3,8 км. | | МКУ Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района | | 902 | | 0409 | | 0722002 | | 200 | |  | | | 3948,2 | | 9972,6 |
| Мероприятие 2.4 Капитальный ремонт водопропускной трубы на автодороге | | МКУ Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района | | 902 | | 0409 | | 0722002 | | 200 | |  | | | 650,0 | |  |
| «Нытва-Н.Гаревая» | |
| **Основное мероприятие 3.** | | **МКУ УКС при администрации Нытвенского муниципального района** | | **902** | | **0409** | | **0722003** | | **200** | | **1033,4** | | | **985,0** | | **972,0** |
| **Ремонт муниципальных автомобильных дорог и сооружений на них** | |
| Мероприятие 3.1 | | МКУ Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района | | 902 | | 0409 | | 0722003 | | 200 | | 364,0 | | |  | |  |
| Текущий и ямочный ремонт автодороги «Нытва-Новоильинский», прот.9,440 км, участки км0+370-км2+00; км2+800-км6+400 | |
| Мероприятие 3.2 | | МКУ Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района | | 902 | | 0409 | | 0722003 | | 200 | | 154,4 | | |  | |  |
| Текущий и ямочный ремонт автодороги «Нытва-Новоильинский»-п.Солнечный», | |
| прот. 0,850км, участок км0+450-км0+550 | |
| Мероприятие 3.3 | | МКУ Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района | | 902 | | 0409 | | 0722003 | | 200 | | 375,0 | | |  | |  |
| Текущий и ямочный ремонт автодороги «Сукманы-Уральский», прот. 7,057 км, участок км0+00-км2+800 | |
| Мероприятие 3.4 | | МКУ Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района | | 902 | | 0409 | | 0722003 | | 200 | | 50,0 | | |  | |  |
| Ремонт моста на автодороге «Дубровино-Бабуши», прот.1,5 км | |
| Мероприятие 3.5 | | МКУ Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района | | 902 | | 0409 | | 0722003 | | 200 | | 50,0 | | |  | |  |
| Ремонт моста на автодороге «Дыбки-Оханск»-д.Полом», прот. 3,00 км. | |
| Мероприятие 3.6 | | МКУ Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района | | 902 | | 0409 | | 0722003 | | 200 | | 40,0 | | |  | |  |
| Ремонт автодороги «Дыбки-Оханск»-д.Полом», прот. 3,00 км.(Участок) | |
| Мероприятие 3.7 Ремонт автодороги | | МКУ Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района | | 902 | | 0409 | | 0722003 | | 200 | |  | | | 257,0 | |  |
| «Н.Гаревая-Конино», прот. 4,55 км, участки км0+100-м0+130, км0+600-км1+00 | |
| Мероприятие 3.8 Ремонт автодороги | | МКУ Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района | | 902 | | 0409 | | 0722003 | | 200 | |  | | | 728,0 | |  |
| «Н.Гаревая-Соснова», прот. 9,75 км, участки км0+000-км2+00 | |
| Мероприятие 3.9 Ремонт автодороги | | МКУ Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района | | 902 | | 0409 | | 0722003 | | 200 | |  | | |  | | 411,0 |
| «Подъезд к Перми-Чекмени», прот. 1,580 км | |
| Мероприятие 3.10 Ремонт автодороги | | МКУ Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района | | 902 | | 0409 | | 0722003 | | 200 | |  | | |  | | 385,0 |
| «Григорьевское-Покровское», прот. 5,345 км | |
| Мероприятие 3.11 Ремонт автодороги | | МКУ Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района | | 902 | | 0409 | | 0722003 | | 200 | |  | | |  | | 176,0 |
| «Волеги-Чайковская-Луговая», прот. 22,915 км, участки км9+050-км9+550, км24+600-км27-100 | |
| **Подпрограмма 3. «Развитие инженерной инфраструктуры в сельских поселениях»** | | **всего** | | **000** | | **0502** | | **0732000** | | **400** | | **2750** | | | **0** | | **0** |
| **МКУ УКС при администрации Нытвенского муниципального района** | | **902** | | **0502** | | **0732000** | | **400** | | **2750** | | | **0** | | **0** |
| **Администрация Григорьевского сельского поселения** | | **640** | | **0502** | | **0732000** | | **400** | |  | | |  | |  |
| **Администрация Шерьинского сельского поселения** | | **650** | | **0502** | | **0732000** | | **400** | |  | | |  | |  |
| **Администрация Чайковского сельского поселения** | | **660** | | **0502** | | **0732000** | | **400** | |  | | |  | |  |
| **Основное мероприятие 1.** | | **всего** | | **000** | | **0502** | | **0732001** | | **400** | | **2750** | | | **0** | | **0** |
| **Развитие газификации в сельской местности** | | **МКУ УКС при администрации Нытвенского муниципального района** | | **902** | | **0502** | | **0732001** | | **400** | | **2750** | | | **0** | | **0** |
|  | | **Администрация Григорьевского сельского поселения** | | **640** | | **0502** | | **0732001** | | **400** | |  | | |  | |  |
|  | | **Администрация Шерьинского сельского поселения** | | **650** | | **0502** | | **0732001** | | **400** | |  | | |  | |  |
| Мероприятия 1.1. | | МКУ Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района | | 902 | | 0502 | | 0732001 | | 400 | | 2750 | | |  | |  |
| Газопровод высокого давления II категории с.Шерья- д.Шумиха Нытвенского района Пермского края | |
| Мероприятия 1.2. | | МКУ Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района | | 902 | | 0502 | | 0732001 | | 400 | |  | | |  | |  |
| Распределительные сети газопровода в д.Числы Нытвенского района Пермского края | |
| Мероприятия 1.3. | | Администрация | | 650 | | 0502 | | 0732001 | | 400 | |  | | |  | |  |
| Распределительные сети газопровода по ул.Некрасова, ул.Садовая в с. Шерья Нытвенского района Пермского края | | Шерьинского сельского поселения | |
|  | |  | |
| Мероприятия 1.4. | | Администрация | | 640 | | 0502 | | 0732001 | | 400 | |  | | |  | |  |
| Распределительный газопровод высокого и низкого давления по ул.Кооперативная, ул. Чайковская в с.Григорьевское | | Григорьевского сельского поселения | |
| Мероприятия 1.5. | | Администрация | | 640 | | 0502 | | 0732001 | | 400 | |  | | |  | |  |
| Распределительный газопровод по ул. Коробейникова, Юбилейная, ул.Солнечная на ст.Чайковская Нытвенского района Пермского края | | Григорьевского сельского поселения | |
| **Основное мероприятие 2.** | | **всего** | | **660** | | **0502** | | **0732002** | | **400** | | **0** | | | **0** | | **0** |
| **Строительство и реконструкция модульных газовых котельных на селе** | | **Администрация Чайковского сельского поселения** | | **660** | | **0502** | | **0732002** | | **400** | | **0** | | | **0** | | **0** |
| Мероприятие 2.1. | | Администрация Чайковского сельского поселения | | 660 | | 0502 | | 0732002 | | 400 | |  | | |  | |  |
| Строительство модульной котельной на ст.Чайковская Нытвенского района Пермского края | |
| **Основное мероприятие 3.** | | **всего** | | **000** | | **0502** | | **0732003** | | **400** | | **0** | | | **0** | | **0** |
| **Развитие водоснабжения в сельской местности** | | **МКУ УКС при администрации Нытвенского муниципального района** | | **902** | | **0502** | | **0732003** | | **400** | | **0** | | | **0** | | **0** |
|  | | **Администрация Григорьевского сельского поселения** | | **640** | | **0502** | | **0732003** | | **400** | |  | | |  | |  |
|  | | **Администрация Шерьинского сельского поселения** | | **650** | | **0502** | | **0732003** | | **400** | | **0** | | | **0** | | **0** |
| Мероприятие 3.1. | | Администрация Григорьевского сельского поселения | | 640 | | 0502 | | 0732003 | | 400 | |  | | |  | |  |
| Реконструкция водопроводных сетей с. Мокино: ул.Молодежная, ул.Полевая, ул. Анчутина, ул. Октябрьская | |
| Мероприятие 3.2. | | Администрация Григорьевского сельского поселения | | 640 | | 0502 | | 0732003 | | 400 | |  | | |  | |  |
| Реконструкция водопроводных сетей с. Григорьевское: ул.Чайковская, ул.Полевая, ул. Молодежная, ул.Техническая, ул. Солнечная, ул.Специалистов | |
| Мероприятие 3.3. | | МКУ Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района | | 902 | | 0502 | | 0732003 | | 400 | |  | | |  | |  |
| Реконструкция наружных сетей водоснабжения в д.Нижняя Гаревая по улицам Весенняя, Мира, Молодежная, Осенняя, Центральная, Юбилейная | |
| Мероприятие 3.4. | | Администрация Шерьинского сельского поселения | | 650 | | 0502 | | 0732003 | | 400 | |  | | |  | |  |
| Реконструкция водопровода с.Сергино Нытвенского района Пермского края | |
| **Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации Программы Нытвенского муниципального района»** | | **всего** | | **902** | | **0113** | | **0740011** | | **000** | | **6247,6** | | | **6261,3** | | **6276,5** |
| **МКУ УКС при администрации Нытвенского муниципального района** | | **902** | | **0113** | | **0740011** | | **000** | | **6247,6** | | | **6261,3** | | **6276,5** |
| Основное мероприятие № 1 Обеспечение деятельности МКУ УКС | | МКУ УКС при администрации Нытвенского муниципального района | | 902 | | 0113 | | 0740011 | | 100 | | 5209 | | | 5209 | | 5209 |
| 902 | | 0113 | | 0740011 | | 200 | | 1031,4 | | | 1045,1 | | 1060,3 |
| 902 | | 0113 | | 0740011 | | 800 | | 7,2 | | | 7,2 | | 7,2 |
|  |  | |  | |  | |  | | Приложение 8 к муниципальной программе Нытвенского района "Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфрастуктуры Нытвенского муниципаьного района" | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |
|  | Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | | |  |  | |
|  | "Приведение в нормативное состояние объектов | | | | | | | |  | |  | |  |  | |
|  | общественной инфраструктуры Нытвенского муниципального района" | | | | | | | | | | | |  |  | |
|  | за счет средств краевого бюджета | | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
| Наименование | Ответственный | | Код бюджетной | | | | | | | | Расходы, тыс. руб. | | | | |
| муниципальной | исполнитель, | | классификации | | | | | | | |
| программы, | соисполнители, | |  | | | | | | | |
| подпрограммы, | участники | |  | | | | | | | |
| основного мероприятия (ведомственной целевой программы), мероприятия | (ГРБС) | |  | | | | | | | |
|  |  | |  | | | | | | | |
|  |  | | ГРБС | | Рз | | ЦСР | | КВР | | 2014 | | 2015 | 2016 | |
|  |  | | Пр | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 8 | | 9 | 10 | |
| **Муниципальная программа «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры Нытвенского муниципального района»** | **всего** | | x | | x | | x | | x | | **0** | | **0** | **0** | |
| **МКУ УКС при администрации Нытвенского муниципального района** | |  | |  | |  | |  | | **0** | | **0** | **0** | |
| **Администрация поселений** | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
| **Подпрограмма 1. «Приведение в нормативное состояние объектов инженерной инфраструктуры и социальной сферы»** | **всего** | | **x** | | **x** | | **x** | | **x** | | **0** | | **0** | **0** | |
| **МКУ УКС при администрации Нытвенского муниципального района** | | **x** | | **x** | | **x** | | **x** | | **0** | | **0** | **0** | |
| **Администрация Новоильинского городского поселения** | | **x** | | **x** | | **x** | | **x** | | **0** | | **0** | **0** | |
| **Основное мероприятие 1. Приведение в нормативное состояние объектов инженерной инфраструктуры**. | **всего** | | **x** | | **x** | | **x** | | **x** | | **0** | | **0** | **0** | |
| **МКУ УКС при администрации Нытвенского муниципального района** | | **x** | | **x** | | **x** | | **x** | | **0** | | **0** | **0** | |
| **Администрация Новоильинского городского поселения** | | **x** | | **x** | | **x** | | **x** | | **0** | | **0** | **0** | |
| Мероприятие 1. 1. | МКУ УКС при администрации Нытвенского муниципального района | | x | | x | | x | | x | |  | |  |  | |
| Перевод на индивидуальное отопление МУЗ «Амбулатория» ст.Чайковская |
|  |
| Мероприятие 1.2. | МКУ УКС при администрации Нытвенского муниципального района | | x | | x | | x | | x | |  | |  |  | |
| Установка газового котла наружного исполнения для теплоснабжения муниципального учреждения – детсад № 6 по адресу: ул.К.Симонова,16 г.Нытва Пермского края |
| Мероприятие 1.3. | МКУ Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района | | x | | x | | x | | x | |  | |  |  | |
| Газоснабжение жилых домов м-н «Ельники» п. Уральский. Нытвенского района Пермского края |
| Мероприятие 1.4. | МКУ Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района | | x | | x | | x | | x | |  | |  |  | |
| Газоснабжение жилых домов м-н «Черемушки» п. Уральский. Нытвенского района Пермского края. |
| Мероприятие 1.5. | Администрация Новоильинского ГП | | x | | x | | x | | x | |  | |  |  | |
| Строительство распределительных сетей газопровода по ул. Ленина в п. Новоильинский. |
| Мероприятие 1.6. | Администрация Новоильинского ГП | | x | | x | | x | | x | |  | |  |  | |
| Капитальный ремонт канализационных сетей по ул. Ленина в пос. Новоильинский. |
| Мероприятие 1.7. | Администрация Новоильинского ГП | | x | | x | | x | | x | |  | |  |  | |
| Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Гоголя в пос. Новоильинский. |
| **Основное мероприятие 2.** | **всего** | | **x** | | **x** | | **x** | | **x** | | **0** | | **0** | **0** | |
| **Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы.** | **МКУ УКС при администрации Нытвенского муниципального района** | | **x** | | **x** | | **x** | | **x** | | **0** | | **0** | **0** | |
|  | **Администрация поселений** | | **x** | | **x** | | **x** | | **x** | |  | |  |  | |
| Мероприятие 2.1. | МКУ Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района | | x | | x | | x | | x | |  | |  |  | |
| ПРП Приведение в нормативное состояние объектов культуры и молодежной политики» Капитальный ремонт Дома досуга д. Заполье. |
| Мероприятие 2.2 | Администрация Уральского ГП | | x | | x | | x | | x | |  | |  |  | |
| ПРП Приведение в нормативное состояние объектов культуры и молодежной политики» Капитальный ремонт здания МУ «Дворец культуры поселка Уральский Нытвенского района Пермского края. |
| **Подпрограмма 2. «Дорожная инфраструктура»** | **всего** | | **x** | | **x** | | **x** | | **x** | | **0** | | **0** | **0** | |
| **МКУ УКС при администрации Нытвенского муниципального района** | | **x** | | **x** | | **x** | | **x** | | **0** | | **0** | **0** | |
| **Основное мероприятие 2.** | **всего** | | **x** | | **x** | | **x** | | **x** | | **0** | | **0** | **0** | |
| **Капитальный ремонт муниципальных автомобильных дорог и сооружений на них** | **МКУ УКС при администрации Нытвенского муниципального района** | | **x** | | **x** | | **x** | | **x** | | **0** | | **0** | **0** | |
| Мероприятие 2.1. | МКУ Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района | | x | | x | | x | | x | |  | |  |  | |
| Капитальный ремонт автодороги «Волеги-Луговая»-Удалы». прот. 1,182 км., участок км01+050-км02+232 |
| Мероприятие 2.2. | МКУ Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района | | x | | x | | x | | x | |  | |  |  | |
| Раработка ПСД «Капитальный ремонт автодороги «Сукманы-Уральский» 3,8 км. |
| Мероприятие 2.3. «Капитальный ремонт автодороги «Сукманы-Уральский» 3,8 км. | МКУ Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района | | x | | x | | x | | x | |  | |  |  | |
| Мероприятие2.4. Капитальный ремонт водопропускной трубы на автодороге | МКУ Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района | | x | | x | | x | | x | |  | |  |  | |
| «Нытва-Н.Гаревая» |
| **Основное мероприятие 3.** | **всего** | | **x** | | **x** | | **x** | | **x** | | **0** | | **0** | **0** | |
| **Ремонт муниципальных автомобильных дорог и сооружений на них** | **МКУ УКС при администрации Нытвенского муниципального района** | | **x** | | **x** | | **x** | | **x** | | **0** | | **0** | **0** | |
| Мероприятие 3.1. | МКУ Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района | | x | | x | | x | | x | |  | |  |  | |
| Текущий и ямочный ремонт автодороги «Нытва-Новоильинский», прот.9,440 км, участки км0+370-км2+00; км2+800-км6+400 |
| Мероприятие 3.2. | МКУ Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района | | x | | x | | x | | x | |  | |  |  | |
| Текущий и ямочный ремонт автодороги «Нытва-Новоильинский»-п.Солнечный», |
| прот. 0,850км, участок км0+450-км0+550 |
| Мероприятие 3.3. | МКУ Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района | | x | | x | | x | | x | |  | |  |  | |
| Текущий и ямочный ремонт автодороги «Сукманы-Уральский», прот. 7,057 км, участок км0+00-км2+800 |
| Мероприятие 3.4. | МКУ Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района | | x | | x | | x | | x | |  | |  |  | |
| Ремонт моста на автодороге «Дубровино-Бабуши», прот.1,5 км |
| Мероприятие 3.5. | МКУ Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района | | x | | x | | x | | x | |  | |  |  | |
| Ремонт моста на автодороге «Дыбки-Оханск»-д.Полом», прот. 3,00 км. |
| Мероприятие 3.6. | МКУ Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района | | x | | x | | x | | x | |  | |  |  | |
| Ремонт автодороги «Дыбки-Оханск»-д.Полом», прот. 3,00 км.(Участок) |
| Мероприятие 3.7. Ремонт автодороги | МКУ Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района | | x | | x | | x | | x | |  | |  |  | |
| «Н.Гаревая-Конино», прот. 4,55 км, участки км0+100-м0+130, км0+600-км1+00 |
| Мероприятие 3.8. Ремонт автодороги | МКУ Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района | | x | | x | | x | | x | |  | |  |  | |
| «Н.Гаревая-Соснова», прот. 9,75 км, участки км0+000-км2+00 |
| Мероприятие 3.9. Ремонт автодороги | МКУ Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района | | x | | x | | x | | x | |  | |  |  | |
| «Подъезд к Перми-Чекмени», прот. 1,580 км |
| Мероприятие 3.10. Ремонт автодороги | МКУ Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района | | x | | x | | x | | x | |  | |  |  | |
| «Григорьевское-Покровское», прот. 5,345 км |
| Мероприятие 3.11. Ремонт автодороги | МКУ Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района | | x | | x | | x | | x | |  | |  |  | |
| «Волеги-Чайковская-Луговая», прот. 22,915 км, участки км9+050-км9+550, км24+600-км27-100 |
| **Подпрограмма 3. «Развитие инженерной инфраструктуры в сельских поселениях»** | **всего** | | **x** | | **x** | | **x** | | **x** | | **0** | | **0** | **0** | |
| **МКУ УКС при администрации Нытвенского муниципального района** | | **x** | | **x** | | **x** | | **x** | | **0** | | **0** | **0** | |
| **Администрации сельских поселений** | | **x** | | **x** | | **x** | | **x** | |  | |  |  | |
| **Основное мероприятие 1.** | **всего** | | **x** | | **x** | | **x** | | **x** | | **0** | | **0** | **0** | |
| **Развитие газификации в сельской местности** | **МКУ УКС при администрации Нытвенского муниципального района** | | **x** | | **x** | | **x** | | **x** | | **0** | | **0** | **0** | |
|  | **Администрации сельских поселений** | | **x** | | **x** | | **x** | | **x** | |  | |  |  | |
| Мероприятия 1.1. | МКУ Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района | | x | | x | | x | | x | |  | |  |  | |
| Газопровод высокого давления II категории с.Шерья- д.Шумиха Нытвенского района Пермского края |
| Мероприятия 1.2. | МКУ Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района | | x | | x | | x | | x | |  | |  |  | |
| Распределительные сети газопровода в д.Числы Нытвенского района Пермского края |
| Мероприятия 1.3. | Администрация | | x | | x | | x | | x | |  | |  |  | |
| Распределительные сети газопровода по ул.Некрасова, ул.Садовая в с. Шерья Нытвенского района Пермского края | Шерьинского СП | |
|  |  | |
| Мероприятия 1.4. | Администрация | | x | | x | | x | | x | |  | |  |  | |
| Распределительный газопровод высокого и низкого давления по ул.Кооперативная, ул. Чайковская в с.Григорьевское | Григорьевского СП | |
|  |  | |
| Мероприятия 1.5. | Администрация Григорьевского СП | | x | | x | | x | | x | |  | |  |  | |
| Распределительный газопровод по ул. Коробейникова, Юбилейная, ул.Солнечная на ст.Чайковская Нытвенского района Пермского края |
| **Основное мероприятие 2.** | **всего** | | **x** | | **x** | | **x** | | **x** | | **0** | | **0** | **0** | |
| **Строительство и реконструкция модульных газовых котельных на селе** | **Администрация Чайковского СП** | | **x** | | **x** | | **x** | | **x** | | **0** | | **0** | **0** | |
| Мероприятие 2.1. | Администрация Чайковского СП | | x | | x | | x | | x | |  | |  |  | |
| Строительство модульной котельной на ст.Чайковская Нытвенского района Пермского края |
| **Основное мероприятие 3.** | **всего** | | **x** | | **x** | | **x** | | **x** | | **0** | | **0** | **0** | |
| **Развитие водоснабжения в сельской местности** | **МКУ УКС при администрации Нытвенского муниципального района** | | **x** | | **x** | | **x** | | **x** | | **0** | | **0** | **0** | |
|  | **Администрации сельских поселений** | | **x** | | **x** | | **x** | | **x** | | **0** | | **0** | **0** | |
| Мероприятие 3.1. | Администрация Григорьевского СП | | x | | x | | x | | x | |  | |  |  | |
| Реконструкция водопроводных сетей с. Мокино: ул.Молодежная, ул.Полевая, ул. Анчутина, ул. Октябрьская |
| Мероприятие 3.2. | Администрация Григорьевского СП | | x | | x | | x | | x | |  | |  |  | |
| Реконструкция водопроводных сетей с. Григорьевское: ул.Чайковская, ул.Полевая, ул. Молодежная, ул.Техническая, ул. Солнечная, ул.Специалистов |
| Мероприятие 3.3. | МКУ Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района | | x | | x | | x | | x | |  | |  |  | |
| Реконструкция наружных сетей водоснабжения в д.Нижняя Гаревая по улицам Весенняя, Мира, Молодежная, Осенняя, Центральная, Юбилейная |
| Мероприятие 3.4. Реконструкция водопровода с.Сергино Нытвенского района Пермского края | Администрация Шерьинского СП | | x | | x | | x | | x | |  | |  |  | |