В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации», постановлением администрации района от 10.10.2019 № 160 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Нытвенского городского округа», распоряжением администрации района от 19.09.2019 № 845-р «Об утверждении перечня муниципальных программ Нытвенского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие дорожной инфраструктуры Нытвенского городского округа».

2. Постановление обнародовать на официальном сайте Нытвенского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 года 
и распространяется на правоотношения, возникшие при формировании бюджета на 2020-2022 годы».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа, начальника Управления земельно-имущественных отношений и градостроительства.

Глава администрации городского округа	     Р.М. Хаертдинов

# УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

городского округа от 03.01.2020 № 2

Паспорт муниципальной программы

«Развитие дорожной инфраструктуры Нытвенского городского округа»

| Ответственный исполнитель программы | Администрация Нытвенского городского округа (МКУ «Управление капитального строительства» при администрации Нытвенского муниципального района (далее – МКУ «УКС») |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | МКУ «Благоустройство» |
| Участники программы | Не предусмотрены |
| Подпрограммы программы | Подпрограмма 1. «Дорожная инфраструктура» Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
| Программно- целевые инструменты программы | Отсутствуют |
| Цели программы | Развитие и улучшение качества сети автомобильных дорог и дорожных сооружений |
| Задачи программы | 1. Повышение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог 2. Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения и объектах улично-дорожной сети путем повышения безопасности дорожных условий 3. Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере дорожного хозяйства |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 1. Ремонт автомобильных дорог 15,3 км; 2. Капитальный ремонт автомобильных дорог 1,1 км 3. Реконструкция автомобильных дорог 11,9 км; 4. Освещение приближений к железнодорожным переездам, 3 шт.; 5. Устройство тротуаров,1,5 км; 6.Устройство освещения на автомобильных дорогах 0,7 км; 7.Ремонт автомобильных мостов, 1 шт.; 8. Реконструкция мостовых сооружений 1 шт.; 9. Обеспечение барьерными ограждениями опасных участков дорог возле детских учреждений 3 шт; 10. Замена светофорных объектов 1 шт.; 11.Процент освоения субсидий, предоставленных органам местного самоуправления на реализацию инвестиционных и приоритетных региональных проектов (перечислено в муниципальные бюджеты от годовых ассигнований) не менее 100 %; 12. Уровень исполнения целевых показателей не менее 95%. |
| Этапы и сроки реализации программы | Муниципальная программа рассчитана на период с 2020 по 2022 год. Муниципальная программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются в течение всего периода реализации программы. |
| Целевые показатели программы | N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя |
|  |  |  |  | На начало реализации программы (2019) | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | 1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0 | 12,5 | 0,5 | 2,3 |
|  | 2 | Капитальный ремонт автомобильных дорог | км | 0 | 0 | 0 | 1,1 |
|  | 3 | Реконструкция автомобильных дорог | км | 0 | 3,6 | 6,6 | 1,7 |
|  | 4 | Освещение приближений к железнодорожным переездам | шт | 0 | 2 | 1 | 0 |
|  | 5 | Устройство тротуаров | км | 0 | 0 | 1,5 | 0 |
|  | 6 | Устройство освещения на автомобильных дорогах | км | 0 | 0 | 0,7 | 0 |
|  | 7 | Ремонт автомобильных мостов | шт | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | 8 | Реконструкция мостовых сооружений | шт | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | 9 | Обеспечение барьерными ограждениями опасных участков дорог возле детских учреждений | шт | 0 | 2 | 1 | 0 |
|  | 10 | Замена светофорных объектов | шт | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | 11 | Процент освоения субсидий, предоставленных органам местного самоуправления на реализацию муниципальных программ инвестиционных и приоритетных региональных проектов (перечислено в муниципальные бюджеты от годовых ассигнований) | % | Не менее 95 | Не менее 100 | Не менее 100 | Не менее 100 |
|  | 12 | Уровень исполнения целевых показателей | % | Не менее 95 | Не менее 95 | Не менее 95 | Не менее 95 |
| Объемы и источники финансирования программы | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | Итого |
|  | всего, в том числе | 267 824,6 | 258 486,0 | 199 507,7 | 725 818,3 |
|  | бюджет городского округа | 62 718,3 | 64 063,1 | 65 179,6 | 191 961,0 |
|  | краевой бюджет | 116 537,8 | 108 289,6 | 99 930,5 | 324 757,9 |
|  | федеральный бюджет | 88 568,5 | 86 133,3 | 34 397,6 | 209 099,4 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

## Общая характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития, приоритеты и цели муниципального образования, описание основных целей и задач муниципальной программы, прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития планируемые макроэкономические показатели по итогам реализации муниципальной программы

Нытвенский городской округ характеризуется «мелкоселенностью», то есть большим количеством разбросанных, мелких деревень и поселков, удаленных 
от основных транспортных магистралей. Проблема «мелкоселенности» определяется отсутствием социально-экономических перспектив таких населенных пунктов и невозможностью за счет ресурсов местных бюджетов создать необходимые условия для комфортного проживания населения и оказания качественных государственных и муниципальных услуг.

Транспортная доступность является важной составляющей комфортности жизнедеятельности граждан, обеспечивающей свободу передвижения 
и мобильность населения, экономической конкурентоспособности района. Сегодня обеспеченность дорогами становится все более важной составляющей жизни людей и экономического развития района.

Район отличается выгодным транспортно-географическим положением. 
Его территорию пересекают три вида магистралей федерального значения: железнодорожная - Москва-Владивосток, автомобильная – «Казань-Екатеринбург» и водная по реке Кама. Важное значение имеет наличие узловой железнодорожной станции Чайковская, через нее осуществляется поставка сырья и отправка грузов ООО «Свеза Уральский», ОАО «Нытва».

Через район проходят транзитные автобусные и грузовые маршруты 
из г. Перми и г. Краснокамска в западные и юго-западные районы Прикамья, Удмуртию, Татарстан. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения 766,66 км., из них с усовершенствованным покрытием 131,399 км, с переходным типом покрытия 240,595 км и грунтовых дорог 394,666 км, что составляет 51,5 % от всей протяженности дорог.

В районе 7 населенных пунктов не обеспечены постоянной круглогодичной связью с транспортной сетью общего пользования по автомобильным дорогам 
с твердым покрытием. 7 мостовых сооружений из 26 находятся в аварийном 
и предаварийном состоянии.

В Нытвенском городском округе 5 железнодорожных переездов проходящие через автомобильные дороги («Сукманы-Уральский»-Тюлени», «Сукманы-Уральский», «Нытва-Новоильинский» около д. Притыка, «Волеги-Чайковская-Луговая»-Удалы, «Нытва-Новоильинский» - п. Солнечный), согласно требований ГОСТ Р 52766-2007 в целях безопасности дорожного движения требуется освещать автомобильные дороги на подходах к железнодорожным переездам на расстоянии не менее 250м. В 2019 году установлено стационарное освещение на подходах к двум переездах «Волеги-Чайковская-Луговая»-Удалы, «Нытва-Новоильинский»- п. Солнечный. Программой предусмотрено установить освещение еще трех подходов к переездам «Сукманы-Уральский» – Тюлени», «Сукманы-Уральский», «Нытва-Новоильинский» около д. Притыка, в рамках мероприятия «Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения и объектах улично-дорожной сети».

Согласно п. 3 поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина 
от 20 февраля 2015 № Пр-287 необходимо обустроить пешеходные переходы 
на территории муниципального образования согласно национального стандарта. Всего по информации переданной в Министерство транспорта Пермского края 
на территории Нытвенского городского округа 29 перекрестков подлежащих приведению в нормативное состояние, из них возле объектов социальной сферы 14 - в основном, это установка дорожных знаков; возле 4 объектов социальной сферы необходимо установить барьерное ограждение в г. Нытва возле ДДТ 
по ул. Комсомольской д.42, возле спортивной школы пр-т Ленина 1, возле школы п. Уральский по ул. Московской 14 и возле школы на ст. Чайковская; возле 8 объектов необходимо установить светофоры типа Т 7 (МБОУ Чайковская СОШ 
д. Луговая ул. Школьная 2, МБОУ СОШ п. Уральский ул. Московская 14, МБОУ Постаноговская ООШ д. Постаноги ул. Специалистов 24, МБОУ Григорьевская СОШ д. Заполье ул. Школьная 6, МБОУ СОШ «Шерьинская – Базовая школа» 
с Шерья ул. Некрасова 2, МБОУ «НКК им. Атамана Ермака» п. Новоильинский ул. Первомайская 22, МБОУ Детский сад № 1п. Новоильинский, 
ул. Первомайская 60, МБОУ Сергинская СОШ, с. Сергино, ул. Перспективы 1). 
В рамках программы предусматривается установить барьерные ограждения возле ДДТ по ул. Комсомольской д.42, спортивной школы пр-т Ленина 1 и у школы 
п. Уральский по ул. Московской 14.

Так же на территории г. Нытвы находятся 5 светофорных объекта, 2 из них 3 на улице Карла Маркса, 1 на автодороге проходящей по гребню плотины и 1 
на пр-т Металлургов. Последний светофорных объект, самый первый 
из установленных объектов в г. Нытва, он старого образца и часто выходит 
из строя, в рамках указанной программы предлагается в 2020 году его заменить 
в рамках мероприятия «Обеспечение безопасности дорожного движения 
на автомобильных дорогах местного значения и объектах улично-дорожной сети».

Основной проблемой неразвитости транспортной инфраструктуры является недостаточность средств в бюджете на строительство, ремонт и содержание дорог, и как следствие нехватка квалифицированного инженерно-технического персонала, новой техники и недостаточное применение новых технологий.

Основной целью Программы является развитие и улучшение качества автомобильных дорог и дорожных сооружений, что позволит повысить комфортность и безопасность при передвижении по автомобильным дорогам.

Достижение цели Программы будет осуществляться путем решения основных задач:

- Повышение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог района;

- Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения и объектах улично-дорожной сети путем повышения безопасности дорожных условий ;

-Обеспечение деятельности МКУ УКС в сфере дорожного хозяйства

Показателями эффективности, позволяющими оценить ход реализации программы, являются:

- Ремонт автомобильных дорог, км;

- Капитальный ремонт автомобильных дорог, км;

- Реконструкция автомобильных дорог, км;

- Освещение приближений к железнодорожным переездам, шт;

- Устройство тротуаров, км;

- Устройство освещения на автомобильных дорогах, км;

- Ремонт автомобильных мостов, шт;

- Реконструкция мостовых сооружений, шт;

- Обеспечение барьерными ограждениями опасных участков дорог возле детских учреждений, шт;

- Замена светофорных объектов, шт;

- процент освоения субсидий, предоставленных органам местного самоуправления на реализацию инвестиционных и приоритетных региональных проектов (перечислено в муниципальные бюджеты от годовых ассигнований),%

- Уровень исполнения целевых показателей, %

Реализация мероприятий Программы направлена на достижение следующих результатов:

- Ремонт автомобильных дорог, 15,3 км;

- Капитальный ремонт автомобильных дорог, 1,1 км;

- Реконструкция автомобильных дорог, 11,9 км;

- Освещение приближений к железнодорожным переездам, 3 шт;

- Устройство тротуаров, 1,5 км;

- Устройство освещения на автомобильных дорогах, 0,7 км;

- Ремонт автомобильных мостов, 1 шт;

- Реконструкция мостовых сооружений, 1 шт;

- Обеспечение барьерными ограждениями опасных участков дорог возле детских учреждений, 3 шт;

- Замена светофорных объектов, 1 шт;

- процент освоения субсидий, предоставленных органам местного самоуправления на реализацию инвестиционных и приоритетных региональных проектов (перечислено в муниципальные бюджеты от годовых ассигнований), 100 %;

- Уровень исполнения целевых показателей, не менее 95 %

## Перечень основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы

## Перечень основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы, в том числе перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования, с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов отражены в приложении № 3 
к Программе.

- Основные меры правового регулирования в соответствующей

сфере, направленные на достижение целей и конечных

результатов муниципальной программы

Муниципальное регулирование в области осуществления муниципальной политики и развития территорий Нытвенского района обеспечивается нормативными правовыми актами Российской Федерации, Пермского края 
и Нытвенского муниципального района:

Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации 
о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, 
от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)

Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 года № 1666 «Об утверждении стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»;

Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральным законом Российской Федерации от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Законом Пермского края от 14 ноября 2008 г. N 326-ПК «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности»;

Законом Пермского края от 2 апреля 2010 г. № 598-ПК «О стратегическом планировании социально-экономического развития Пермского края»;

Постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 1 декабря 2011 г. № 3046 «О Стратегии социально-экономического развития Пермского края до 2026 года»;

Постановлением Правительства Пермского края от 01.10.2013 № 1305-п «Об утверждении государственной  программы Пермского края «Региональная политика и развитие территорий »;

Постановлением Правительства Пермского края  от 03.10.2013 № 1323-п «Об утверждении государственной  программы Пермского края «Развитие транспортной системы»;

Решением Земского Собрания Нытвенского муниципального района Пермского края от 20 августа 2017 № 121 «Об утверждении Положения 
«О муниципальных автомобильных дорогах и дорожной деятельности 
в Нытвенском муниципальном районе».

Для реализации муниципальной Программы необходимо принятие нормативных правовых актов на уровне округа (Постановления (распоряжения администрации района), утверждающие механизм и порядок реализации мероприятий, направленных на достижение цели и конечных результатов. Разработка и утверждение дополнительных нормативных правовых актов Нытвенского городского округа будет осуществляться ответственным исполнителем программы в случае принятия нормативных правовых актов на федеральном или краевом уровнях, затрагивающих сферу реализации муниципальной Программы.

## Перечень целевых показателей муниципальной программы

Перечень целевых показателей Программы с расшифровкой плановых значений по годам, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов 
их выполнения с конечными целевыми показателями Программы представлен 
в приложении 3 к Программе.

- Сведения о порядке сбора информации и методике расчета фактических значений целевых показателей муниципальной программы

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета фактических значений целевых показателей муниципальной программы представлены 
в приложении 4 к Программе.

## VI. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной

программы.

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется 
за счет средств федерального, краевого и местных бюджетов, а также за счет внебюджетных источников.

Общая потребность финансового обеспечения муниципальной программы 
на 2020-2022 годы составляет 725 818,3 тыс. рублей, в том числе:

2020 год – 267 824,6 тыс. рублей;

2021 год – 258 486,0 тыс. рублей;

2022 год – 199 507,7 тыс. рублей.

Средства на реализацию муниципальной программы утверждаются Решением Думы Нытвенского городского округа о бюджете Нытвенского городского округа на очередной финансовый год и плановый период.

По результатам ежегодной оценки эффективности и результативности реализации муниципальной программы возможно перераспределение объемов средств, предусмотренных на их реализацию по направлениям, отдельным мероприятиям и годам.

Финансовое обеспечение реализации Программы на очередной финансовый год и плановый период приведено в приложениях № 5,6,7- к Программе.

## VII. Риски и меры по управлению

рисками муниципальной программы

Основными рисками реализации мероприятий Программы являются:

изменение экономической ситуации в мировой финансовой системе, связанное с неустойчивостью макроэкономических параметров (уровень инфляции, темпы экономического роста страны, уровень платежеспособности предприятий, населения, уровень политической стабильности и др.);

организационные риски, связанные с возможной неэффективной организацией выполнения мероприятий Программы;

сокращение финансирования мероприятий Программы за счет средств федерального, краевого и местных бюджетов.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации Программы предусматривается:

детальное планирование хода реализации Программы;

оперативный мониторинг выполнения мероприятий Программы;

формирование эффективной системы управления Программой на основе четкого распределения функций и полномочий ее ответственного исполнителя, соисполнителей и участников.

Минимизация рисков, обусловленных действиями внешних факторов, обеспечивается соответствующими инициативами со стороны Правительства Пермского края в адрес исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований Нытвенского района, других соисполнителей и участников Программы.

VIII. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

1. Оценка эффективности программы осуществляется в соответствии 
с постановлением Администрации Нытвенского муниципального района 
от 10.10.2019 № 160.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Развитие дорожной инфраструктуры

Нытвенского городского округа»

Подпрограмма № 1 «Дорожная инфраструктура»

Паспорт подпрограммы

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Нытвенского городского округа (МКУ «Управление капитального строительства» при администрации Нытвенского муниципального района) |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | Администрация Нытвенского муниципального района (МКУ «Управление капитального строительства» при администрации Нытвенского муниципального района, МКУ «Благоустройство») |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Отсутствуют |
| Цели подпрограммы | Развитие и улучшение качества сети автомобильных дорог и дорожных сооружений |
| Задачи подпрограммы | 1. Повышение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог 2. Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения и объектах улично-дорожной сети путем повышения безопасности дорожных условий |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. Ремонт автомобильных дорог 15,3 км; 2. Капитальный ремонт автомобильных дорог 1,1 км 3. Реконструкция автомобильных дорог 11,9 км; 4. Освещение приближений к железнодорожным переездам, 3 шт; 5. Устройство тротуаров,1,5 км; 6.Устройство освещения на автомобильных дорогах 0,7 км; 7.Ремонт автомобильных мостов, 1 шт.; 8. Реконструкция мостовых сооружений 1 шт.; 9. Обеспечение барьерными ограждениями опасных участков дорог возле детских учреждений 3 шт.; 10. Замена светофорных объектов 1 шт.; |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма рассчитана на период с 2020 по 2022 годы. Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации подпрограммы. |
| Целевые показатели подпрограммы | N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя |
|  |  |  |  | На начало реализации | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | 1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0 | 12,5 | 0,5 | 2,3 |
|  | 2 | Капитальный ремонт автомобильных дорог | км | 0 | 0 | 0 | 1,1 |
|  | 3 | Реконструкция автомобильных дорог | км | 0 | 3,6 | 6,6 | 1,7 |
|  | 4 | Освещение приближений к железнодорожным переездам | шт | 0 | 2 | 1 | 0 |
|  | 5 | Устройство тротуаров | км | 0 | 0 | 1,5 | 0 |
|  | 6 | Устройство освещения на автомобильных дорогах | км | 0 | 0 | 0,7 | 0 |
|  | 7 | Ремонт автомобильных мостов | шт | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | 8 | Реконструкция мостовых сооружений | шт | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | 9 | Обеспечение барьерными ограждениями опасных участков дорог возле детских учреждений | шт | 0 | 2 | 1 | 0 |
|  | 10 | Замена светофорных объектов | шт | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Объемы и источники финансирова ния подпрограммы | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | Всего |
|  | всего, в том числе | 265 563,0 | 256 440,6 | 197 548,4 | 719 552,0 |
|  | бюджет городского округа | 60 456,7 | 62 017,7 | 63 220,3 | 185 694,7 |
|  | краевой бюджет | 116 537,8 | 108 289,6 | 99 930,5 | 324 757,9 |
|  | федеральный бюджет | 88 568,5 | 86 133,3 | 34 397,6 | 209 099,4 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Перечень основных мероприятий подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в рамках следующих основных направлений:

- Поддержание автомобильных дорог в нормативном состоянии;

2. Капитальный ремонт автомобильных дорог и сооружений на них;

3. Ремонт автомобильных дорог и сооружений на них;

4. Строительство, реконструкция автомобильных дорог и сооружений на них.

Перечень основных мероприятий и мероприятий подпрограммы отражен в Приложении 3 к Программе.

Приложение 2

к муниципальной программе

«Развитие дорожной инфраструктуры

Нытвенского городского округа»

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Паспорт подпрограммы

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Нытвенского городского округа МКУ «Управление капитального строительства» при администрации Нытвенского муниципального района) |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | Администрация Нытвенского муниципального района (МКУ «Управление капитального строительства» при администрации Нытвенского муниципального района, МКУ «Благоустройство») |
| Программно- целевые инструменты подпрограммы | Отсутствуют |
| Цели подпрограммы | Создание условий для реализации программы «Строительство, реконструкция и приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры Нытвенского муниципального района» |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере дорожного хозяйства |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Уровень исполнения целевых показателей программы, не менее 95%; Процент освоения субсидий, предоставленных органам местного самоуправления на реализацию инвестиционных и приоритетных региональных проектов (перечислено в муниципальные бюджеты от годовых ассигнований) не менее 100 %; |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма рассчитана на период с 2020 по 2022 годы. Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации подпрограммы. |
| Целевые показатели подпрограммы | N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя |
|  |  |  |  | На начало реализации | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | 1 | Уровень исполнения целевых показателей программы | % | Не менее 95 | Не менее 95 | Не менее 95 | Не менее 95 |
|  | 2 | Процент освоения субсидий, предоставленных органам местного самоуправления на реализацию муниципальных программ инвестиционных и приоритетных региональных проектов (перечислено в муниципальные бюджеты от годовых ассигнований) | % | Не менее 95 | Не менее 100 | Не менее 100 | Не менее 100 |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | Всего |
|  | Всего в том числе: | 2261,60 | 2045,4 | 1959,3 | 6266,3 |
|  | бюджет городского округа | 2261,60 | 2045,4 | 1959,3 | 6266,3 |
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |

## Перечень основных мероприятий подпрограммы

Основное мероприятие подпрограммы - «Обеспечение деятельности казенных учреждений».

Перечень основных мероприятий и мероприятий подпрограммы отражен в Приложении 3 к Программе.

Приложение 3

к муниципальной программе

«Развитие дорожной инфраструктуры

Нытвенского городского округа»

Список программных мероприятий подпрограммы

| N п/п | Наименование задачи/мероприятия | ГРБС (Ответственный исполнитель) | Наименование показателя | Единица измерения | Показатели результативности выполнения программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | На начало реализации программы (2019) | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма «Дорожная инфраструктура» |  |  |  |
| 2 | Цель подпрограммы ««Дорожная инфраструктура» Развитие и улучшение качества сети автомобильных дорог и дорожных сооружений |
| 3 | Задача 1. Повышение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог |
| 4 | Основное мероприятие 1.1. «Поддержание автомобильных дорог в нормативном состоянии» | МКУ «Благоустройство» | Освещение приближений к железнодорожным переездам | шт | 0 | 2 | 1 | 0 |
|  |  |  | Обеспечение барьерными ограждениями опасных участков дорог возле детских учреждений | шт | 0 | 2 | 1 | 0 |
|  |  |  | Замена светофорных объектов | шт | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Мероприятие 1.1.1 Содержание муниципальных дорог | МКУ «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Мероприятие 1.1.2 Разработка технической документации по дорогам | МКУ «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Задача 2. Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения и объектах улично-дорожной сети путем повышения безопасности дорожных условий |
| 8 | Мероприятие 1.1.3 Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения и объектах улично-дорожной сети | МКУ «Благоустройство» | Освещение приближений к железнодорожным переездам | шт | 0 | 2 | 1 | 0 |
|  |  |  | Обеспечение барьерными ограждениями опасных участков дорог возле детских учреждений | шт | 0 | 2 | 1 | 0 |
|  |  |  | Замена светофорных объектов | шт | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Задача 1. Повышение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог |
| 10 | Основное мероприятие 1.2.«Капитальный ремонт автомобильных дорог и сооружений на них» | МКУ «УКС» | Ремонт автомобильных мостов | шт | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  |  | МКУ «УКС» | Капитальный ремонт автомобильных дорог | км | 0 | 0 | 0 | 1,1 |
| 11 | Мероприятие 1.2.1 Капитальный ремонт моста через р. Поломка на автомобильной дороге "Реуны-Кошели" | МКУ «УКС» | Ремонт автомобильных мостов | шт | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Мероприятие 1.2.2 Капитальный ремонт автомобильной дороги съездов до д.Зенки от автомобильной дороги «Григорьевское-Постаноги» | МКУ «УКС» | Капитальный ремонт автомобильных дорог | км | 0 | 0 | 0 | 1,1 |
| 13 | Основное мероприятие 1.3.«Ремонт автомобильных дорог и сооружений на них» | МКУ «УКС» | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0 | 12,5 | 0,5 | 2,3 |
| 14 | Мероприятие 1.3.1 Ремонт автомобильных дорог с переходным типом покрытия и грунтовых дорог | МКУ «УКС» | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0 | 0,55 | 0 | 0 |
| 15 | Мероприятие 1.3.2 Ремонт автомобильной дороги от д. № 106 по ул. Камской до лесного массива по ул. Нагорной г. Нытва | МКУ «УКС» | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0 | 0,5 | 0 | 0 |
| 16 | Мероприятие 1.3.3 Ремонт участка автомобильной дороги д.Нижняя Гаревая (подъезд к ул.Липовая, ул.Липовая) | МКУ «УКС» | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0 | 0,7 | 0 | 0 |
| 17 | Мероприятие 1.3.4 Ремонт участка автомобильной дороги г. Нытва по ул. Карла Маркса от д.94 до ул. Комсомольской | МКУ «УКС» | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0 | 0,9 | 0 | 0 |
| 18 | Мероприятие 1.3.5 Ремонт участка автомобильной дороги г. Нытва по ул. Карла Маркса от д.46 до ул. Матигорова | МКУ «УКС» | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0 | 0,65 | 0 | 0 |
| 19 | Мероприятие 1.3.6 Ремонт участка автомобильной дороги г. Нытва по ул. Мира от д.14г до Боталовского моста | МКУ «УКС» | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0 | 1,3 | 0 | 0 |
| 20 | Мероприятие 1.3.7 Ремонт дорог по ул. Матигорова и ул. Железнодорожная Казарма | МКУ «УКС» | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0 | 0,9 | 0 | 0 |
| 21 | Мероприятие 1.3.8 Ремонт автомобильной дороги «Нытва-Н. Гаревая», «Н. Гаревая -Конино» | МКУ «УКС» | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0 | 2,1 | 0 | 0 |
| 22 | Мероприятие 1.3.9 Ремонт автомобильной дороги «Григорьевское-Покровское» (км 00+000- км 01+142) | МКУ «УКС» | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0 | 1,1 | 0 | 0 |
| 23 | Мероприятие 1.3.10 Ремонт автомобильной дороги «Григорьевское-Покровское»(км 01+142- км 03+231) | МКУ «УКС» | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0 | 2,1 | 0 | 0 |
| 24 | Мероприятие 1.3.11 Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Специалистов с. Мокино | МКУ «УКС» | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0 | 0 | 0,2 | 0 |
| 25 | Мероприятие 1.3.12 Ремонт съезда в д. Опалиха | МКУ «УКС» | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0 | 0 | 0,3 | 0 |
| 26 | Мероприятие 1.3.13 Ремонт автомобильной дороги «Григорьевское-Покровское»-Спирята» | МКУ «УКС» | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0 | 0 | 0 | 2,3 |
| 27 | Мероприятие 1.3.14 Ремонт ул. Заводская ст. Григорьевская | МКУ «УКС» | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0 | 0,8 | 0 | 0 |
| 28 | Мероприятие 1.3.15 Ремонт дорог по ул. Полевая, ул. Школьная д. Постаноги | МКУ «УКС» | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0 | 0,2 | 0 | 0 |
| 29 | Мероприятие 1.3.16 Ремонт ул. Молодежная ст. Чайковская | МКУ «УКС» | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0 | 0,2 | 0 | 0 |
| 30 | Мероприятие 1.3.17 Ремонт ул. Полевая д. Н.Гаревая | МКУ «УКС» | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0 | 0,3 | 0 | 0 |
| 31 | Мероприятие 1.3.18 Ремонт ул. Мира с. Шерья | МКУ «УКС» | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0 | 0,2 | 0 | 0 |
| 32 | Основное мероприятие «Строительство, реконструкция автомобильных дорог и сооружений на них» |  | Реконструкция автомобильных дорог | км | 0 | 3,6 | 6,6 | 1,7 |
|  |  |  | Устройство тротуаров | км | 0 | 0 | 1,5 | 0 |
|  |  |  | Устройство освещения на автомобильных дорогах | км | 0 | 0 | 0,7 | 0 |
|  |  |  | Реконструкция мостовых сооружений | шт | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Мероприятие 1.4.1 Устройство тротуара по улице Торговая г. Нытва | МКУ «УКС» | Устройство тротуаров | км | 0 | 0 | 0,8 | 0 |
| 34 | Мероприятие 1.4.2 Разработка ПСД по устройству тротуара с ограждениями в с.Шумиха на автомобильной дороге "Подъезд к Перми от а/д "Волга" - Шумиха | МКУ «УКС» |  |  |  | ПСД |  |  |
| 35 | Мероприятие 1.4.3 Устройства тротуара с ограждениями в с.Шумиха на автомобильной дороге "Подъезд к Перми от а/д "Волга" - Шумиха | МКУ «УКС» | Устройство тротуаров | км | 0 | 0 | 0,7 | 0 |
| 36 | Мероприятие 1.4.4 Устройства освещения на автомобильной дороге с.Шумиха на автомобильной дороге "Подъезд к Перми от а/д "Волга" - Шумиха | МКУ «УКС» | Устройство освещения на автомобильных дорогах | км | 0 | 0 | 0,7 | 0 |
| 37 | Мероприятие 1.4.5 Реконструкция автомобильной дороги ул. Комсомольская г. Нытва | МКУ «УКС» | Реконструкция автомобильных дорог | км | 0 | 0 | 2,2 | 0 |
| 38 | Мероприятие 1.4.6 Реконструкция моста, входящего в состав дороги, проходящей по гребню плотины ГТС водохранилища на р. Нытва в г.Нытва | МКУ «УКС» | Реконструкция мостовых сооружений | шт | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | Мероприятие 1.4.7 Реконструкция автомобильной дороги «Григорьевское-Постаноги» со съездами в д.Зенки и в д. Агапово (участок км 3+500 км 13+400) | МКУ «УКС» | Реконструкция автомобильных дорог | км | 0 | 3,6 | 4,4 | 1,7 |
| 40 | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
| 41 | Цель подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» Развитие и улучшение качества сети автомобильных дорог и дорожных сооружений |
| 42 | Задача 3. Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере дорожного хозяйства |
| 43 | Основное мероприятия 2.1. «Обеспечение деятельности казенных учреждений» | МКУ «УКС», МКУ «Благоустройство» | Процент освоения субсидий, предоставленных органам местного самоуправления на реализацию муниципальных программ инвестиционных и приоритетных региональных проектов (перечислено в муниципальные бюджеты от годовых ассигнований) | % | Не менее 95 | Не менее 100 | Не менее 100 | Не менее 100 |
|  |  | МКУ «УКС» | Уровень исполнения целевых показателей | % | Не менее 95 | Не менее 95 | Не менее 95 | Не менее 95 |

Приложение 4

к муниципальной программе

«Развитие дорожной инфраструктуры

Нытвенского городского округа»

### Сведения о порядке сбора информации и методике расчета фактических значений целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Периодичность и сроки формирования фактического значения целевого показателя | Формула расчета фактического значения целевого показателя | Источник информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Процент освоения субсидий, предоставленных органам местного самоуправления на реализацию инвестиционных и приоритетных региональных проектов (перечислено в муниципальные бюджеты от годовых ассигнований) | % | 1 раз в год | Размер перечисленных субсидий в бюджет МО/ утвержденный объём ассигнований субсидий*100 | МКУ «Управление капитального строительства» при администрации Нытвенского муниципального района |
| 2 | Ремонт автомобильных дорог | км | 1 раз в год | Арифметический подсчет | МКУ «Управление капитального строительства» при администрации Нытвенского муниципального района форме А-1 "ВСН 19-89. Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог" |
| 3 | Капитальный ремонт автомобильных дорог | км | 1 раз в год | Арифметический подсчет | МКУ «Управление капитального строительства» при администрации Нытвенского муниципального района - акты приемки выполненных работ по форме А-1 "ВСН 19-89. Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог" |
| 4 | Реконструкция автомобильных дорог | км | 1 раз в год | Арифметический подсчет | МКУ «Управление капитального строительства» при администрации Нытвенского муниципального района - акты приемки выполненных работ по форме А-1 "ВСН 19-89. Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог" |
| 5 | Освещение приближений к железнодорожным переездам | шт | 1 раз в год | Арифметический подсчет | МКУ «Управление капитального строительства» при администрации Нытвенского муниципального района – акт выполненных работ. |
| 6 | Устройство тротуаров | км | 1 раз в год | Арифметический подсчет | МКУ «Управление капитального строительства» при администрации Нытвенского муниципального района - акты приемки выполненных работ по форме А-1 "ВСН 19-89. Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог" |
| 7 | Устройство освещения на автомобильных дорогах | км | 1 раз в год | Арифметический подсчет | МКУ «Управление капитального строительства» при администрации Нытвенского муниципального района – акт выполненных работ. |
| 8 | Ремонт автомобильных мостов | шт | 1 раз в год | Арифметический подсчет | МКУ «Управление капитального строительства» при администрации Нытвенского муниципального района - акты приемки выполненных работ по форме А-1 "ВСН 19-89. Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог" |
| 9 | Реконструкция мостовых сооружений | шт | 1 раз в год | Арифметический подсчет | МКУ «Управление капитального строительства» при администрации Нытвенского муниципального района - акты приемки выполненных работ по форме А-1 "ВСН 19-89. Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог" |
| 10 | Обеспечение барьерными ограждениями детские учреждения | шт | 1 раз в год | Арифметический подсчет | МКУ «Управление капитального строительства» при администрации Нытвенского муниципального района – акт выполненных работ. |
| 11 | Замена светофорных объектов | шт | 1 раз в год | Арифметический подсчет | МКУ «Управление капитального строительства» при администрации Нытвенского муниципального района – акт выполненных работ. |
| 12 | Уровень исполнения целевых показателей программы | % | 1 раз в год | ∑[Факт. Пок-ль/План. Пок-ль]/кол-во пок-ей | МКУ «Управление капитального строительства» при администрации Нытвенского муниципального района – акт законченного строительством объекта. |

Приложение 5

к муниципальной программе

«Развитие дорожной инфраструктуры

Нытвенского городского округа»

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

«Развитие дорожной инфраструктуры Нытвенского городского округа» за счет средств бюджета городского округа

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГБРС) | Расходы, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Муниципальная программа «Развитие дорожной инфраструктуры Нытвенского городского округа» | Всего: МКУ «УКС» | 74868,8 | 76177,3 | 77379,9 |
| Подпрограмма «Дорожная инфраструктура» | Всего: | 60456,7 | 62017,7 | 63220,3 |
|  | МКУ «УКС» | 12426,5 | 16028,1 | 16035,3 |
|  | МКУ «Благоустройство» | 48030,2 | 45989,6 | 47185,0 |
| Основное мероприятие «Поддержание автомобильных дорог в нормативном состоянии» | Всего: МКУ «Благоустройство» | 48030,2 | 45989,6 | 47185,0 |
| Мероприятие Содержание автомобильных дорог | МКУ «Благоустройство» | 45818,4 | 44443,3 | 46385,0 |
| Мероприятие Разработка технической документации по дорогам | МКУ «Благоустройство» | 700,0 | 700,0 | 700,0 |
| Мероприятие Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения и объектах улично-дорожной сети | МКУ «Благоустройство» | 1511,8 | 846,3 | 100,0 |
| Основное мероприятие «Капитальный ремонт автомобильных дорог и сооружений на них» | Всего: МКУ «УКС» | 2242,5 | 0 | 3 360,8 |
| Мероприятие Капитальный ремонт моста через р.Поломка на автомобильной дороге «Реуны – Кошели» | МКУ «УКС» | 2242,5 | 0 | 0 |
| Реализация мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения с участием Дорожного фонда Пермского края | МКУ «УКС» | 0 | 0 | 3 360,8 |
| Мероприятие Капитальный ремонт съездов до д. Зенки от автомобильной дороги «Григорьевское-Постаноги» | МКУ «УКС» | 0 | 0 | 3 360,8 |
| Основное мероприятие «Ремонт автомобильных дорог и сооружений на них» | Всего: МКУ «УКС» | 9 659,0 | 1 469,2 | 1 583,5 |
| Мероприятие Ремонт автомобильных дорог с переходным типом покрытия и грунтовых дорог | МКУ «УКС» | 0 | 0 | 114,3 |
| Мероприятие Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований | МКУ «УКС» | 751,7 | 0 | 0 |
| Ремонт автомобильной дороги от д. № 106 по ул. Камской до лесного массива по ул. Нагорной г. Нытва | МКУ «УКС» | 374,2 | 0 | 0 |
| Ремонт участка автомобильной дороги д.Нижняя Гаревая (подъезд к ул.Липовая, ул.Липовая) | МКУ «УКС» | 377,5 | 0 | 0 |
| Мероприятие Реализация мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения с участием Дорожного фонда Пермского края | МКУ «УКС» | 8 907,3 | 1 469,2 | 1 469,2 |
| Ремонт участка автомобильной дороги г. Нытва по ул. Карла Маркса от д.94 до ул. Комсомольской | МКУ «УКС» | 386,4 | 0 | 0 |
| Ремонт участка автомобильной дороги г. Нытва по ул. Карла Маркса от д.46 до ул. Матигорова | МКУ «УКС» | 1127,6 | 0 | 0 |
| Ремонт участка автомобильной дороги г. Нытва по ул. Мира от д.14г до Боталовского моста | МКУ «УКС» | 1553,8 | 0 | 0 |
| Ремонт дорог по ул. Матигорова и ул. Железнодорожная Казарма | МКУ «УКС» | 686,3 | 0 | 0 |
| Ремонт автомобильной дороги «Нытва-Н. Гаревая», «Н. Гаревая -Конино» | МКУ «УКС» | 2341,1 | 0 | 0 |
| Ремонт автомобильной дороги «Григоревское-Покровское» (участок км00+000- км 01+142) | МКУ «УКС» | 866,7 | 0 | 0 |
| Ремонт автомобильной дороги «Григорьевское-Покровское» (участок км01+142 – км03+231) | МКУ «УКС» | 1439,3 | 0 | 0 |
| Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Специалистов с. Мокино | МКУ «УКС» | 0 | 348,7 | 0 |
| Ремонт съезда в д. Опалиха | МКУ «УКС» | 0 | 1 120,5 | 0 |
| Ремонт автомобильной дороги «Григорьевское-Покровское»-Спирята» | МКУ «УКС» | 0 | 0 | 1 469,2 |
| Ремонт ул. Заводская ст. Григорьевская | МКУ «УКС» | 147,1 | 0 | 0 |
| Ремонт дорог по ул. Полевая , ул. Школьная д. Постаноги | МКУ «УКС» | 36,6 | 0 | 0 |
| Ремонт ул. Молодежная ст. Чайковская | МКУ «УКС» | 169,9 | 0 | 0 |
| Ремонт ул. Полевая д. Н.Гаревая | МКУ «УКС» | 40,2 | 0 | 0 |
| Ремонт ул. Мира с. Шерья | МКУ «УКС» | 112,3 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие «Строительство, реконструкция автомобильных дорог и сооружений на них» | Всего: МКУ «УКС» | 525,0 | 14 558,9 | 11091,0 |
| Мероприятие Устройство тротуара по улице Торговая г. Нытва | МКУ «УКС» | 0 | 1521,8 | 0 |
| Мероприятие Разработка ПСД по устройству тротуара с ограждениями в с.Шумиха на автомобильной дороге "Подъезд к Перми от а/д "Волга" - Шумиха | МКУ «УКС» | 525,0 | 0 | 0 |
| Мероприятие Устройства тротуара с ограждениями в с.Шумиха на автомобильной дороге "Подъезд к Перми от а/д "Волга" - Шумиха | МКУ «УКС» | 0 | 1953,2 | 0 |
| Мероприятие Устройства освещения на автомобильной дороге с.Шумиха на автомобильной дороге "Подъезд к Перми от а/д "Волга" - Шумиха | МКУ «УКС» | 0 | 1223,2 | 0 |
| Мероприятие Реализация мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения с участием Дорожного фонда Пермского края | МКУ «УКС» | 0 | 6920,9 | 6429,0 |
| Реконструкция автомобильной дороги ул. Комсомольская г.Нытва | МКУ «УКС» | 0 | 3166,8 | 3166,8 |
| Реконструкция моста, входящего в состав дороги, проходящей по гребню плотины ГТС водохранилища на р. Нытва в г.Нытва | МКУ «УКС» | 0 | 3754,1 | 3262,2 |
| Мероприятие Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции | МКУ «УКС» | 0 | 2939,8 | 4662,0 |
| Реконструкция автомобильной дороги «Григорьеское-Постаноги» со съездами в д.Зенки и в д. Агапово (участок км 3+500 км 13+400) | МКУ «УКС» | 0 | 2939,8 | 4662,0 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего: | 2261,6 | 2045,4 | 1959,3 |
| Основное мероприятие Обеспечение деятельности казенных учреждений | Всего | 2261,6 | 2045,4 | 1959,3 |
| Мероприятие Содержание казенных учреждений | Всего | 2261,6 | 2045,4 | 1959,3 |
|  | МКУ «УКС» | 920,6 | 874,6 | 837,8 |
|  | МКУ «Благоустройство» | 1341,0 | 1170,8 | 1121,5 |

Приложение 6

к муниципальной программе

«Развитие дорожной инфраструктуры

Нытвенского городского округа»

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

«Развитие дорожной инфраструктуры Нытвенского городского округа» за счет средств краевого бюджета

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГБРС) | Расходы, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Муниципальная программа «Развитие дорожной инфраструктуры Нытвенского городского округа» | Всего: МКУ «УКС» | 116537,8 | 108289,6 | 99930,5 |
| Подпрограмма «Дорожная инфраструктура» | Всего: МКУ «УКС» | 116537,8 | 108289,6 | 99930,5 |
| Основное мероприятие «Капитальный ремонт автомобильных дорог и сооружений на них» | Всего: МКУ «УКС» | 0 | 0 | 30247,2 |
| Реализация мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения с участием Дорожного фонда Пермского края | МКУ «УКС» | 0 | 0 | 30247,2 |
| Мероприятие Капитальный ремонт съездов до д. Зенки от автомобильной дороги «Григорьевское-Постаноги» | МКУ «УКС» | 0 | 0 | 30247,2 |
| Основное мероприятие «Ремонт автомобильных дорог и сооружений на них» | Всего: МКУ «УКС» | 82419,8 | 13223,0 | 13223,0 |
| Мероприятие Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований | МКУ «УКС» | 2255,2 | 0 | 0 |
| Ремонт автомобильной дороги от д. № 106 по ул. Камской до лесного массива по ул. Нагорной г. Нытва | МКУ «УКС» | 1122,7 | 0 | 0 |
| Ремонт участка автомобильной дороги д.Нижняя Гаревая (подъезд к ул.Липовая, ул.Липовая) | МКУ «УКС» | 1132,5 | 0 | 0 |
| Мероприятие Реализация мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения с участием Дорожного фонда Пермского края | МКУ «УКС» | 80164,6 | 13223,0 | 13223,0 |
| Ремонт участка автомобильной дороги г. Нытва по ул. Карла Маркса от д.94 до ул. Комсомольской | МКУ «УКС» | 3477,8 |  |  |
| Ремонт участка автомобильной дороги г. Нытва по ул. Карла Маркса от д.46 до ул. Матигорова | МКУ «УКС» | 10148,3 | 0 | 0 |
| Ремонт участка автомобильной дороги г. Нытва по ул. Мира от д.14г до Боталовского моста | МКУ «УКС» | 13984,3 | 0 | 0 |
| Ремонт дорог по ул. Матигорова и ул. Железнодорожная Казарма | МКУ «УКС» | 6176,1 | 0 | 0 |
| Ремонт автомобильной дороги «Нытва-Н. Гаревая», «Н. Гаревая -Конино» | МКУ «УКС» | 21069,3 | 0 | 0 |
| Ремонт автомобильной дороги «Григоревское-Покровское» (участок км00+000- км 01+142) | МКУ «УКС» | 7800,3 | 0 | 0 |
| Ремонт автомобильной дороги «Григорьевское-Покровское» (участок км01+142 – км03+231) | МКУ «УКС» | 12953,9 | 0 | 0 |
| Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Специалистов с. Мокино | МКУ «УКС» | 0 | 3138,4 | 0 |
| Ремонт съезда в д. Опалиха | МКУ «УКС» | 0 | 10084,6 | 0 |
| Ремонт автомобильной дороги «Григорьевское-Покровское»-Спирята» | МКУ «УКС» | 0 | 0 | 13223,0 |
| Ремонт ул. Заводская ст. Григорьевская | МКУ «УКС» | 1323,5 | 0 | 0 |
| Ремонт дорог по ул. Полевая , ул. Школьная д. Постаноги | МКУ «УКС» | 329,9 | 0 | 0 |
| Ремонт ул. Молодежная ст. Чайковская | МКУ «УКС» | 1528,7 | 0 | 0 |
| Ремонт ул. Полевая д. Н.Гаревая | МКУ «УКС» | 361,4 | 0 | 0 |
| Ремонт ул. Мира с. Шерья | МКУ «УКС» | 1011,1 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие «Строительство, реконструкция автомобильных дорог и сооружений на них» | Всего: МКУ «УКС» | 34118,0 | 95066,6 | 56460,3 |
| Мероприятие Реализация мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения с участием Дорожного фонда Пермского края | МКУ «УКС» | 34118,0 | 62287,5 | 32040,3 |
| Реконструкция автомобильной дороги ул. Комсомольская г.Нытва | МКУ «УКС» | 0 | 28501,0 | 28501,0 |
| Реконструкция моста, входящего в состав дороги, проходящей по гребню плотины ГТС водохранилища на р. Нытва в г.Нытва | МКУ «УКС» | 0 | 33786,5 | 3539,3 |
| Мероприятие Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции | МКУ «УКС» | 34118,0 | 32779,1 | 24420,0 |
| Реконструкция автомобильной дороги «Григорьевское-Постаноги» со съездами в д.Зенки и в д. Агапово (участок км 3+500 км 13+400) | МКУ «УКС» | 34118,0 | 32779,1 | 24420,0 |

Приложение 7

к муниципальной программе

«Развитие дорожной инфраструктуры

Нытвенского городского округа»

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

«Развитие дорожной инфраструктуры Нытвенского городского округа» за счет средств федерального бюджета

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГБРС) | Расходы, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Муниципальная программа «Развитие дорожной инфраструктуры Нытвенского городского округа» | Всего: МКУ «УКС» | 88568,5 | 86133,3 | 34397,6 |
| Подпрограмма «Дорожная инфраструктура» | Всего: МКУ «УКС» | 88568,5 | 86133,3 | 34397,6 |
| Основное мероприятие «Строительство, реконструкция автомобильных дорог и сооружений на них» | Всего: МКУ «УКС» | 88568,5 | 86133,3 | 34397,6 |
| Мероприятие Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции | МКУ «УКС» | 88568,5 | 86133,3 | 34397,6 |
| Реконструкция автомобильной дороги «Григорьевское-Постаноги» со съездами в д.Зенки и в д. Агапово (участок км 3+500 км 13+400) | МКУ «УКС» | 88568,5 | 86133,3 | 34397,6 |

# Text boxes

03.01.2020

2

Об утверждении муниципальной программы "Развитие дорожной инфраструктуры Нытвенского городского округа"