**Дополнения в приложение №8 программы КСЭР Нытвенского муниципального района на 2014-2018 гг. перспективного инвестиционного плана Нытвенского муниципального района**

**на 2014-2018 гг.**

Таблица 1 «Нытвенский муниципальный район»

| **№ п/п** | **Объект** | **Выполнение,**  **год**  **(2014-2018)** | **КР-ремонт,**  **Р-реконструкция, С-строительство** | **О,М,К,С,И,Д,Г,Т,Э[[1]](#footnote-1)** | **ПИР,СМР** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 18 | Установка газовых котлов наружного исполнения для теплоснабжения детского сада с.Шумиха Пермского края Нытвенского района | 2016-2017 | С | Г | ПИР |
| 2017-2018 | С | Г | СМР |
| 19 | Установка газовых котлов наружного  исполнения для  теплоснабжения детского сада и школы с.Мокино Нытвенского района Пермского края | 2016-2017 | С | Г | ПИР |
| 2017-2018 | С | Г | СМР |
| 20 | Школа в г.Нытва Пермского края | 2016 | С | О | ПИР |
| 2017-2019 | С | О | СМР |

Таблица 5 «Шерьинское сельское поселение»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Объект** | **Выполнение,**  **год**  **(2014-2018)** | **КР-ремонт,**  **Р-реконструкция, С-строительство** | **О,М,К,С,И,Д,Г,Т,Э¹** | **ПИР,СМР** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 13 | Установка газовых котлов наружного исполнения для теплоснабжения Дом досуга с.Шумиха Нытвенского района Пермского края | 2016-2017 | С | Г | ПИР |
| 2017-2018 | С | Г | СМР |

Таблица 6 «Григорьевское сельское поселение»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Объект** | **Выполнение,**  **год**  **(2014-2018)** | **КР-ремонт,**  **Р-реконструкция, С-строительство** | **О,М,К,С,И,Д,Г,Т,Э¹** | **ПИР,СМР** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 7 | Установка газовых котлов наружного исполнения для теплоснабжения клуба с.Мокино Нытвенского района Пермского края | 2016-2017 | С | Г | ПИР |
| 2017-2018 | С | Г | СМР |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

¹Сокращения: (ПИР - проектно-изыскательские работы,СМР - строительно -монтажные работы, О - образование,М-медицина,К-культура,С-социальные учреждения, И-инженерные сети,Д-дорожное строительство,Г-газификация,Т-телекоммуникация и связь,Э- электричество)

1. Сокращения: (ПИР - проектно-изыскательские работы,СМР - строительно -монтажные работы, О - образование,М-медицина,К-культура,С-социальные учреждения, И-инженерные сети,Д-дорожное строительство,Г-газификация,Т-телекоммуникация и связь,Э- электричество) [↑](#footnote-ref-1)