

**Администрация Григорьевского сельского поселения**

Нытвенского муниципального района Пермского края

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.11.2017 г. № 67

с. Григорьевское

«Об утверждении плана реализации мероприятий по сбору и использованию денежных средств самообложения граждан Григорьевского сельского поселения»

В соответствии с решением ТИК Нытвенского муниципального района № 26/246 от 11.09.2017 г., на основании решения Совета депутатов Григорьевского сельского поселения от 13.10.2011 г. № 558 «Об утверждении Положения о самообложении граждан Григорьевского сельского поселения», решения Совет депутатов Григорьевского сельского поселения № 89 от 26.10.2017 г. «Об утверждении Порядка сбора и использования денежных средств самообложения граждан в Григорьевском сельском поселении», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план реализации мероприятий по сбору и использованию денежных средств самообложения граждан Григорьевского сельского поселения согласно приложению.
2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте Григорьевского сельского поселения.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Григорьевского сельского поселения А.Г. Вожаков

 Утвержден

 постановлением администрации

 Григорьевского сельского поселения

 от 24.11.2017 г. № 67

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

мероприятий по сбору и использованию денежных средств самообложения граждан Григорьевского сельского поселения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации |
| 1 | Проведение встреч со старостами и руководителями организаций Григорьевского сельского поселения | Глава поселения  | Декабрь 2017 г.Февраль 2018 г. |
| 2 | Вручение квитанций для перечисления средств самообложения граждан | Специалисты администрации | Январь 2018 г. |
| 3 | Сбор средств самообложения | Бухгалтерия администрации Григорьевского сельского поселения | Январь-март 2018 г. |
| 4 | Формирование и отправка заявки для привлечения краевых средств | Главный специалист по экономике и финансам | Апрель 2018 г. |
| 5 | Объявление конкурсных процедур по выполнению работ по ремонту сетей водоснабжения | Заместитель главы администрации | Май-июнь 2018 г. |
| 6 | Выполнение работ по ремонту сетей водоснабжения | Подрядная организация | Июль-август 2018 г. |
| 7 | Контроль за ходом выполнения работ | Заместитель главы администрации | Июль-август 2018 г. |
| 8 | Предоставление отчетности | Бухгалтерия администрации Григорьевского сельского поселения | Январь 2018 г.- январь 2019 г. |